润福花园消防报警系统工程

招  标  文  件

招   标   人:  启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

招标代理机构:  上海碧凌工程咨询有限公司

日        期：  2023  年 7 月 6 日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 润福花园消防报警系统工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 润福花园 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 总投资约90万 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 □包工不包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格工程 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开工时间：2023年7月 计划竣工时间：2023年8月 工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 物业维修资金 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 润福花园消防报警系统工程包括消防报警主机、消防电话总机、图形显示装置、报警末端设备、埋管穿线，具体详见工程量清单。 |
| 9 | 2.1 | 投标人资格要求 | 具备消防设施工程专业承包二级及以上施工资质； |
| 10 | 15 | 工程报价方式 | 固定总价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 8.3 | 投标保证金 | 金额：人民币15000元 提交形式：现金。 |
| 13 | 5.1 | 招标文件的澄清 | 网上公开集中发布澄清文件的网址及栏目：启东市人民政府网站 |
| 14 | 13 | 踏勘现场 | 踏勘方式：自行踏勘 踏勘地点：润福花园 |
| 15 | 15 | 控制价 | 781259.61元 |
| 16 | 19.1 | 投标文件的份数 | 正本 壹 份，副本 壹 份。 |
| 17 | 20 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 网上报名截止时间及方式：网络报名截止时间2023年7月16 日17时00分前必须向邮箱514361830@qq.com中发送网络报名函，网络报名函作为开标的必要条件，逾期不予接收 投标截止时间：2023年7月17日14时30分 提交地点：启东市汇龙镇南苑路国动产业园18号楼501室 |
| 18 | 23 | 开 标 | 开标时间：2023年7月17日14时30分 开标地点：启东市汇龙镇南苑路国动产业园18号楼501室 |
| 19 | 34 | 履约担保金额 | 合同价的10%。中标者在中标后须向招标人缴纳，中标人未能在规定期限内提交履约担保、签订合同的，则投标保证金予以没收。 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1.工程概况

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2 招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3 现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况： 现状 。

(2)施工用水、电：由承包人根据施工现场情况自行考虑接入，水、电、电讯等费用由承包人自行承担（投标人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价中）。

(3)其他：投标人必须自行踏勘施工现场，充分考虑现场条件对施工组织造成各种不利因素所产生的所有费用，并列入投标报价，工程结算时不作调整。中标后，不得对施工现场条件提出额外要求，不得因现场条件而要求增加费用。

1.4 按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开  招标方式，择优选定承包人。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件: 具备消防设施工程专业承包二级及以上施工资质；

（2）企业信誉要求:企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，且被有关部门暂停投标资格并在暂停期内或者至投标截止日仍在处理期内的。

（3）项目负责人资格: 机电工程专业二级及以上注册建造师，同时具备B类安全考核证。

（4）其他要求:具体详见《资格审查必要合格条件标准》。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参与本工程投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本工程资料工本费为100元。无论是否中标，该费用不予退还。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：工程量清单

4.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间1日前在“ 启东市人民政府网站 ”发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容（如果有），均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在 2023年 7 月 12 日17时前通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至shbl9999@163.com。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人若对招标文件有任何疑问，须在前附表第13项规定时间内向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间 3日前以补充通知的方式在“ 启东市人民政府网站 ”上公布。补充通知将作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3  日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2招标文件的修改将在“ 启东市人民政府网站 ”上发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三） 投标文件

7. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 1日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.包括资格审查资料包、商务标及投标保证金三部分组成。具体应包括以下内容：

8.1资格审查资料

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书(如有授权)；

（3）《资格审查必要合格条件标准》中所有内容。

（4）投标承诺书

8.2商务标

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单：

8.3投标保证金

8.3.1本工程的投标保证金金额为人民币15000元（现金）

8.3.1履约保证金由中标者在中标后向招标人缴纳，中标人未能在规定期限内提交履约担保、签订合同的，则投标保证金予以没收。

8.3.2投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并其投标保证金不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)中标人未能在招标文件规定的期限内补足履约担保；

(3)中标人无正当理由拒绝签订合同；

(4)中标人放弃中标项目的；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为；

(6)投标文件中提供虚假材料的。

9、招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

# 12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至标投须知前附表第11项规定的时间内有效。

# 13、踏勘现场

13.1投标人可按本须知前附表第14项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

13.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

13.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

13.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的相应程度。

（四） 投标报价

14、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、标底编制费、招标代理费、专家评审费、消防检测费及所需的全部费用。

14.1 本项目的招标代理费及评委费（按实收取）由中标人支付，招标代理费的收费标准按（发改价格[2011]534 号）和（苏价服[2014]383号）执行，即中标价的0.8%，此费用由投标人综合考虑在投标报价中，不单独立项。

14.2消防检测费人民币陆仟元整（¥6000.00）由投标人综合考虑在投标报价中，不单独立项。

14.3标底编制费人民币叁仟元整（¥3000.00）由投标人综合考虑在投标报价中，不单独立项。

14.4竣工验收合格后二年质保。由投标人综合考虑在投标报价中，不单独立项。

15、投标报价方式：本工程项目为固定总价报价方式。

16、控制价编制依据

16.1.《江苏建筑与装饰工程计价定额》、《江苏安装工程计价定额》（2014版）及配套的费用定额、机械台班费。

16.2.根据苏建价【2016】154号文件规定，本工程按一般计税方法计价，税率执行苏建函价【2019】178号文件。

16.3.《启东市建设工程造价信息》（2023年第3期），信息价没有的材料价格参市场价。

16.4.人工工资单价按苏建函价[2023]063号文件规定

16.5省、市现行各类造价文件。

17.1投标单位报价时，应充分考虑招标文件（含合同条款、工程量清单）中已明确的由承包人承担的费用, 并列入投标报价中。

18、投标人如有疑问应在本招标文件规定的时限内和规定的方式提出。否则，视作为已被投标人认可，在工程竣工结算时招标范围内的内容不作调整（除设计变更、业主签证及招标文件暂定的以外）。

19、消防设备推荐品牌：海湾，三江电子，北大青鸟、利达，云安

注：投标人如拟投产品不在推荐参考品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐参考的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标三天前报标人，招标人经专家评审同意后，以补充文件的形式重新公示推荐参考品牌。

（五） 投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 贰 份完整的书面投标文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样。

投标人应将投标文件（一正一副）密封；密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、投标日期等字样；投标保证金单独密封，在递交投标文件同时递交给招标人。

19.2所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

19.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

19.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20、投标截止时间

投标人应按须知前附表中第17项规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21、投标文件必须由授权委托人递交，递交时须出示法人授权委托书原件和被授权人身份证原件；法定代表人递交投标文件的，必须出示法定代表人身份证明书原件和本人身份证原件，否则，其投标文件不予受理。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用合理低价法。

23.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由推选的投标人的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

24.评标委员会应当审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上进行响应的投标，应作废标处理。

25.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

25.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

25.7明显不符合技术规范、技术标准的要求；

25.8投标报价不按招标文件规定的控制价报价的；

25.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.10递交投标文件的项目负责人与投标文件中拟派的项目负责人不一致的；

25.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

25.12 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

25.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

26.评标、定标工作由招标人组织进行。

27.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28.投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

31. 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标按废标处理。

（七）授予合同

32、定标后，招标人应在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

32.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

32.2相关的文件资料包括招标公告、投标文件、招标文件、评标委员会的评标报告(设有标底的，应当附标底)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工招标代理委托合同。

33、中标人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出十日内，招标人与中标人签订施工合同，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标方有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34、中标通知书发出后签订施工合同前，中标人应按本须知前附表规定的金额将履约保证金汇入招标人指定的帐户。

35、若中标人不能按本须知第34条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。同时招标人将宣布由评标委员会推荐的第二中标侯选人为中标人，中标价为其投标报价。

36、其它

36.1中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

36.2对拖欠农民工工资的建筑施工企业，给予记不良行为，予以网上公示，并列入建筑领域诚信体系建设“黑名单”，暂停其在本市一定时期投标准入资格的处罚。

第二章  评标办法（合理低价法）

（一）开标程序

投标人在投标截止时间前，凭公司法人代表的授权委托书，进行登记。

（二）资格审查开标及评标

由本工程评标委员会根据投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格审查必要合格条件标准》对投标人进行资格审查。只有资格审查通过的投标人才能进入商务标开标及评标。

《资格审查必要合格条件标准》

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的企业法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有消防设施工程专业承包二级及以上施工资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业具备安全生产条件 | 安全生产许可证 | 有效的企业安全生产许可证（副本） |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具有有效的项目负责人安全考核合格证（B证）。 | 提供建造师注册证书，并提供安全生产考核合格证（B证） |
| 5 | 拟派项目负责人无在建工程 | 项目负责人无在建工程 无在建工程合格条件--必须满足下列条件之一： 1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业[指：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位]。 2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 1、企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见招标文件第八章附件十一）。 2、如有第2种情形，提供原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的证明。否则按项目负责人有在建工程处理，并记不良行为；如系中标候选人，取消中标资格。 |
| 6 | 无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函 | 《无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函》，需企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，格式详见第八章附件。 |
| 备注： | （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 （2）上述（1）～（6）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |

（三）商务标评标（100分）

（1）评标基准价计算方法的确定：开标时由招标人代表从方法一、方法二中随机抽取确定：

（2）评标基准值计算具体细则：

确定有效报价：有效报价是指投标报价低于或等于招标控制价（投标报价高于投标招标控制价的作无效标处理）。

无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最高20%和最低20%（四舍五入取整，末尾投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件 4～6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 家时，则次低报价作为投标平均价 A〕。

评标基准价 =A×K，K 值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%、96%、97%、98%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最高 20% 和最低 20%（四舍五入取整，末尾投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件 4～6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 家时，则次低报价作为投标平均价 A〕，招标控制价为 B，则:评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1 取值为 65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值范围为 95%、96%、97%、98%；K2为 92%。K1、Q1 值在开标时由招标人代表随机抽取确定。

（3） 特殊情形下，评标基准价调整方式：

除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（4）投标报价得分计算：

投标报价等于评标基准价的得100分。投标报价相对评标基准价每低 1%扣 0.6分，每高 1%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分采用四舍五入法保留两位小数。

（四）确定中标人

将各投标人的得分按由高到低的顺序推荐中标候选人。得分相等时，投标报价低的中标；投标报价也相等的，则通过抽签方式随机确定中标单位（抽签者在潜在中标人中间产生）。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

注：本工程中标人在领取中标通知书后与启东市都市润福物业管理有限公司签订施工合同。

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

发包人（全称）： 启东市都市润福物业管理有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 润福花园消防报警系统工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：润福花园消防报警系统工程  。

2.工程地点：润福花园 。

3.工程立项批准文号：          /          。

4.资金来源： 物业维修资金  。

5、工程内容：润福花园消防报警系统工程包括消防报警主机、消防电话总机、图形显示装置、报警末端设备、埋管穿线，具体详见工程量清单。

6.工程承包范围：同工程内容

#### 二、合同工期

计划开工日期： 2023 年      月      日。

计划竣工日期： 2023 年      月      日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

本工程质量要求达到合格标准，必须符合我国现行规范和有关技术标准的规定，并且必须一次性通过合格验收。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式： 总价合同  。

采用固定总价合同，合同价中包含施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费和国家政策性风险，除甲方要求的变动及设计变更外，其余结算时不作调整。本工程结算时综合单价不作调整，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

结算总价=（计量的工程量×标底单价+签证部分工程量×标底单价<无类似单价的按标底编制原则编制>）×（1- 下浮率）。

风险费用的计算：竣工决算时不作任何调整。

综合单价如须调整，按以下办法执行：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

合同中没有适用或类似于变更的价格，按下述方法调整：按标底编制原则编制新的综合单价并同比例下浮后作为结算综合单价。其他风险一律不调整。

五、付款方式

付款方式：由业主代表、业委会、物业服务企业、社区居委会、代管部门进行竣工验收并出具书面证明，验收合格后。市主管部门拨款到账后的一周内由甲方凭乙方正式发票按维修工程总额的95%支付乙方指定账号， 余款5%于工程竣工验收满两年后结清。

工程最终价格以审计审定价为准。

六、隐蔽工程和中间验收

施工单位必须严格执行隐蔽工程验收制度，每道工序合格后报请甲方人员验收，合格后方可进入下道工序施工，否则不予竣工验收。

七、承包人采购材料设备

（一）凡是招标文件规定品牌的材料设备，承包人在采购前，应提供符合规定品牌的样品，发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后承包方方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用 。

（二）其它主要材料设备必须具有质保书和出厂合格证，并且在使用前按规定进行检测，经检测合格后，方可使用。

（三）承包人在采购其他材料设备前，应获得发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用 。

否则，所引起的一切后果均由承包人承担。

八、安全施工

承包人必须做好文明施工、安全生产，承担一切安全、保卫、交通、环卫和施工噪声管理，如发生安全事故，造成一切损失与后果由承包人承担。承包人须与启东市都市润福物业管理有限公司签订安全生产责任状。

九、工程变更

乙方按甲方提供的施工图纸及有关建设标准具体组织施工。乙方不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经甲方书面认可后实施。

十、保修期

本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

十一、其它约定

1、下列项目费用由承包人自行考虑，并已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）施工临时道路、用电、用水、临时排水、周围其他专业管线的保护、现场安全围挡等及其他临时工程费用。

（2）为完成本工程所需的全部拆除、清障、现场平整、修复等项目费用。

（3）已完工程的保护费用。

（4）完成本工程所需的各项障碍物的拆除及恢复、建筑垃圾（余土）等废弃物清理，拆除废弃物须外运。

（5）工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

（6）施工过程中可能超出工程量清单范围破除恢复砼路面及拆除恢复周边已建设施等一切费用。

(7) 承包人应充分踏勘现场，对于工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

2、由于施工单位违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由施工单位承担。

3、由于非甲方原因延误工期的，首先罚没全部履约保证金，并且按延期每天500元加罚 。

4、承包人必须遵守发包人的工程建设现场管理制度及工程建设隐蔽工程必查项目验收制度。

5、承包人应对施工区域道路、管线等基础设施做好保护措施，如承包人造成损坏，承包人须负责修复并承担相关全部费用。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，一式六份，发包人执四份，承包人执二份。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

年   月   日

附件

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：  启东市都市润福物业管理有限公司

承包人（全称）：       (中标单位）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  润福花园消防报警系统工程  （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　   /    .

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：   2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程审定价的3%。

5.2 质量保修金的返还：质保期满2年且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内付保修金（扣除已发生的保修费用）的50%；质保期满5年且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内返还所余保修金。（不计利息）。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

七、本工程进入质量保修期间，由发包人委托本工程使用单位与承包人具体联系、落实本工程在使用过程中的相关质量保修事项，确需发包人出面协调的，则三方共同商议。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

第四章 工程建设标准

# 一、本工程采用的计价规范

# 1、《江苏建筑与装饰工程计价定额》、《江苏安装工程计价定额》（2014版）及配套的费用定额、机械台班费。

# 2、根据苏建价【2016】154号文件规定，本工程按一般计税方法计价，税率执行苏建函价【2019】178号文件。

# 3、《启东市建设工程造价信息》（2023年第3期），信息价没有的材料价格参市场价。

# 4、人工工资单价按苏建函价[2023]063号文件规定

# 5、省、市现行各类造价文件。

# 二、本工程用的技术规范

# 1、本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

# 2、本工程图纸所要求执行的技术规范

# 3、其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范等。

# 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间需注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆行驶的影响。

2、施工期间必须按照交通管理部门的规定设置交通防护、施工警示标志等设施。

3、冬雨季施工要采取相应的保护措施。

第五章  投标文件格式

投标文件格式

目  录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书

三、商务报价函

四、无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

五、投标承诺书

六、无在建工程承诺书

附件：

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

附法人身份证

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

联 系 电 话：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

附代理人身份证

三、商务报价函

致：启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

1、根据贵方润福花园消防报警系统工程《投标须知》的规定，经踏勘项目现场及招标文件后，我单位愿以       元（小写：     ）的价格承包该项目的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及相关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按贵方《投标须知》中规定的工期    个日历天内完成并移交全部工程。如工期推迟，我方愿以每天500元支付工程延误费。

4、如果我方中标，我方保证本工程质量达到《须知》中规定的      标准。

5、如果我方中标，我方愿以人民币（大写）      作为投标保证金。

6、如果我方中标，我方保证在中标通知书发出十日后签订《建设工程施工合同》，否则愿意没收投标保证金并承担所有责任。

7、如果我方中标，我方保证金按《建设工程施工合同》的约定提交完整的竣工结算资料。

9、除非另外达成协议，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标书将成为约束双方的合同。

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

二〇二三年   月   日

附：已标价工程量清单

四、无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人： （法定代表人姓名） （身份证号码） 、拟派项目负责人：  （项目负责人姓名） （身份证号码）  ，在    年   月   日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

五、投标承诺书

（招标人）：

我方参加你方的                    （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人      无在建工程。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2013）4号”《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》附件一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十一条第七款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

六、拟派项目负责人无在建工程承诺书

（招标人）：

我方参加你方的          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

我方拟派项目负责人       无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《 省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

第六章  工程量清单(另附)