启东市近海镇向北村法制园工程

招 标 文 件

- 招标公告

- 投标须知

- 投标承诺书

- 施工合同

- 资格后审审查标准

二O一九年一月十日

工程建设项目招标公告

1．启东市近海镇向北村法制园工程已经批准建设，工程所需资金来源为村级自筹。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

2．江苏益诚建设工程咨询有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3．工程概况

（1）工程地点：近海镇境内；

（2）工程规模：本工程为启东市近海镇向北村法制园工程，总投资约9万元。

（3）计划开、竣工时间：2019年1月至2019年2月，共20个日历天；

（4）质量要求：合格工程；

4．本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5．申请人应当具备的主要资格条件

（1）投标人要求: 独立法人资格且营业执照中包含建筑装饰工程的经营范围。

6．以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质等级均须满足招标公告要求；

7．招标文件的获取

有意者请于公告期间在启东市人民政府（http://www.qidong.gov.cn/qdsrmzf/index.html）自行下载获取招标文件等资料。

8．投标单位报名要求：

书面投标文件提交截止时间为：2019年1月18日9时  30分（北京时间）。

开标时间：2019年1月18日9时  30分开标。

开标地点：启东市近海镇向北村村委会会议室。迟到的投标文件将被拒绝。

9．中标方式：确定发包价随机抽签的办法

10．招标人地址：启东市近海镇向北村村委会

联 系 人：张书记

联系电话：15962827068

11．招标代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

联系人：包蕾蕾

联系电话：0513-83252917

启东市近海镇向北村村民委员会

2019年1月 10日

启东市近海镇向北村法制园工程

投标须知

一、工程名称：启东市近海镇向北村法制园工程

二、工程概况：估算投资9万元

三、承包方式：包工包料

四、工程质量标准：合格工程

五、工程开、竣工日期：2019年1月至2019年2月，共20日历天。

六、资金来源：

七、申请人应当具备的主要资格条件

（1）投标人要求：独立法人资格且营业执照中包含建筑装饰工程的经营范围；

八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。报名费在开标当日收取，每投标单位为人民币300元（现金）。

九、现场踏勘：投标人获取招标文件后，应自行对工程现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和合同所涉及的现场资料。但招标人或招标代理人对投标人去现场踏勘过程中作出的任何推论、理解和结论均不负责。投标人承担现场踏勘所发生的费用。

十、投标文件由以下内容组成，并将内容装订在一起，一正一副，密封完整：

1.《资格审查必要合格条件标准》中所有内容；

2.授权委托书和授权委托人身份证明；

3.投标承诺函；

4.投标保证金（单独提交）。

十一、投标报价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及配套的补充定额及相关的现行文件、规范；

3、人工价格参苏建函价（2018）761号调价文件，本工程采用一般计税方法计税；

4、材料价格执行《启东市建设工程造价信息》（2018年6期）及市场价；

十二、投标担保：投标人应在工程开标前缴纳投标保证金（每个投标单位）人民币1700元（投标保证金必须是现金），未中标者在开标会议结束后当场退还（无息）；

履约保证金：6000元。中标者在中标后须向招标人缴纳，中标人未能在规定期限内提交履约担保、签订合同的，则投标保证金予以没收。

十三、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，如有疑问在2018年1月14 日16点前以书面形式提出，招标人将以书面形式公告全体潜在投标人。

十四、中标方式:确定发包价随机抽签的办法

(一)评标程序：

资格条件评审—抽取中标候选人。

评标委员会对投标人的投标文件及递交的资格证明文件进行评审，确定有效投标人。

(二)抽签程序

1、有效投标人的法定代表人或其授权委托人，按其递交投标文件时的登记先后顺序号为各自的抽签号码，由招标人当场抽取，第一个抽中的为中标候选人。

(三)其他

1、投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，开标（评标）程序继续进行；如只有一个合格投标人，该投标人即为中标候选人。

2、若第一中标候选人毁标的，则第一中标候选人的投标保证金不予退还。

3、中标结果公示期间，第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以依法重新招标。

十五、本工程发包价为87419.02元。

十六、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日后，招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

十七、其他：

1．本工程必须确保在合同工期内竣工。如工期延误，则每天支付工期延误费人民币500元。

2.本工程中标方必须按招标人要求做好档案资料和竣工资料，所有隐蔽工程必须做到一道工序验收后，方可进行下道工序的施工，以此类推。

3.工程量清单中没有体现，但施工中必须发生的工程内容所需费用包含在投标报价中。

4．本项目投标报价包含施工中一切不可预见的费用（如群众矛盾引发的阻工等）。

十八、招标人地址：启东市近海镇向北村

联 系 人：张书记

联系电话：15962827068

十九、招标代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

联系人：包蕾蕾

联系电话：0513-83252917

启东市近海镇向北村村民委员会

2019年1月10日

建设工程施工合同

甲方：启东市近海镇向北村村民委员会

乙方：  （中标单位）

一、工程名称：启东市近海镇向北村法制园工程

二、工程地点：近海镇境内

工程内容：本工程为启东市近海镇向北村法制园工程，总投资约9万元，具体详见《工程量清单》

三、工程质量要求：合格工程

四、文明施工及工程安全：

乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，乙方应当遵守工程建设安全上的有关管理规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，同时罚没安全履约保证金。

五、施工时间：

本工程工期 20日历天。开工时间：    年     月至    年    月

六、合同价格及付款方式及工程验收方法：

1、工程总价87419.02元，大写：            。

2、合同付款方式工程全部完工并经验收合格后一个月内付合同价的  75% ，余款待第三方审计结束后凭工程结算核定单一次性付清（扣除合同价3%的质保金）（以上付款不计利息）。

履约保证金在本工程完成施工并达到规定的质量标准且提供完整的竣工结算资料后退还，利息不计。

七、双方职责：

甲方职责：

1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。

2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。

3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条件。

4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。

乙方职责：

1、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳履约保证6000元；向甲方提供开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。

2、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此产生的后果由乙方负责。

3、乙方应积极做好在施工过程中与相关各方之间的矛盾协调处理工作。

4、本工程不得转包，一经发现立即终止合同关系，给业主造成的损失，承包人予以赔偿。

- 其它：

1、对合同中所涉及的内容，未经业主批准同意，乙方擅自变更的，业主有权扣罚工程款，或终止合同，未支付工程款将不予支付。

2、本工程在施工过程中与周边群众矛盾的协调工作及相应发生的所有费用，均由中标单位负责，并不延长施工工期。

- 本合同未涉及内容，经双方协商解决。

- 本合同经双方法定代表人或委托人签名并分别加盖单位公章后生效。

- 本合同一式四份，双方各执二份。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

（或委托代理人）                    （或委托代理人）

年      月      日

投标承诺书

启东市近海镇向北村村民委员会：

一、我方已全面阅读和研究了             （项目名称）              工程招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方招标的     （项目名称）          工程全部内容进行施工图投标。我方愿以人民币(大写)           的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、拟派驻现场负责人代表：           ，联系电话：             。

三、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后 7 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定和你方签订设计合同，履行规定的一切责任和义务。

四、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投标单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签字或规章）：

日   期：

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照，且包含建筑装饰工程的经营范围 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 授权委托书 | 盖投标单位公章及法定代表人签字的原件 | 提供原件（如为法人代表亲自投标的，应出具本人身份证、法定代表人身份证明书原件） |
| 备注 | 一、上述1至2复印件加盖单位公章，装订成册，密封完整在投标截止时间前登记并提交。 二、投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还。 三、上述1-2中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |