启东市近海镇新阳村排水管道工程

招 标 文 件

招 标 人：启东市近海镇新阳村村民委员会

代理机构：南通兴邦工程项目管理有限公司

二O二0年一月十日

目     录

一、招标公告

二、投标须知

三、建设工程施工合同

四、投标文件格式

五、资格审查标准

第一章 工程建设项目招标公告

1、启东市近海镇新阳村排水管道工程已经批准建设，工程所需资金来源为村自筹。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

2、南通兴邦工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）工程地点：启东市近海镇新阳村；

（2）工程规模：估算投资4万元；

（3）工期：15日历天；

（4）质量要求：合格工程；

4、本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5、申请人应当具备的主要资格条件

（1）投标人要求：营业执照中包含市政道路工程或管道工程经营范围；

6、以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质等级均须满足招标公告要求；

7、招标文件的获取

有意者请于公告期间在启东市人民政府（http://www.qidong.gov.cn/qdsrmzf/index.html）自行下载获取招标文件等资料。

8、投标单位报名要求：

书面投标文件提交截止时间为：2020年1月17日14时30分（北京时间）。

开标时间：2020年1月17日 14时30分。

开标地点：启东市近海镇新阳村公共服务中心会议室。迟到的投标文件将被拒绝。

9、评标办法：价格单因素、最低价中标

10、招标人地址：启东市近海镇新阳村公共服务中心

联 系 人：周书记

联系电话：18006285219

11、招标代理机构：南通兴邦工程项目管理有限公司

联系人：黄丽丽

联系电话：0513-83901130

启东市近海镇新阳村村民委员会

2020年1月10日

第二章  投标须知

一、工程名称：启东市近海镇新阳村排水管道工程

二、工程概况：启东市近海镇新阳村排水管道工程，估算投资4万元。

三、承包方式：包工包料

四、工程质量标准：合格工程

五、工期：15日历天。

六、资金来源：村自筹

七、申请人应当具备的主要资格条件

（1）投标人要求：营业执照中包含市政道路工程或管道工程经营范围；

八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。报名费在开标当日收取，每个投标单位为人民币300元，现金。

九、现场踏勘：投标人获取招标文件后，应自行对工程现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和合同所涉及的现场资料。但招标人或招标代理人对投标人去现场踏勘过程中作出的任何推论、理解和结论均不负责。投标人承担现场踏勘所发生的费用。

十、投标文件的组成：

投标文件应包括下列内容：

1、资格审查文件

（1）根据《资格审查标准》提供的材料；

2、商务标

（1）法人代表身份证明；

（2）授权委托书（如有）；

（3）报价单；

3、投标保证金（现金）单独密封。

十一、投标保证金：800元（现金，密封在一个信封内），未中标者在开标会议结束后当场退还（无息）；中标公示期结束后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，中标人进场施工一个月后，经招标人确认中标人没有违约的，履约保证金方可退还。如中标人在中标后规定时间内不与招标人签订合同或毁约的，其投标保证金不予退还。

履约保证金：4000元。履约保证金在提交工程竣工验收资料后退还（不计利息）。

若中标人不能按规定提交履约保证金的，招标人将有充分的理由取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

十二、十二、投标报价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),业主提供的要求及数据。

2、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及配套的费用定额；

3、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2019]411号）；

4、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）；

5、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号）；

6、根据通建价【2019】20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》取消环境保护税。

7、现行的省市造价文件及相关规定；

8、《启东建设工程造价信息》（2019年第6期），无指导价的材料价格按照市场价格计价。

十三、投标文件的密封和递交

1、投标人应将投标文件（一正一副）密封在标有资格审查文件的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称。投标保证金单独密封在一个信封内，在递交投标文件同时递交给招标人。

2、参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托人随带本人身份证原件、法人身份证明文件原件或法人授权委托书（如有委托）原件、投标保证金（现金）、资格审查文件及商务标文件于2020年1月17日 14时30分前交至启东市近海镇新阳村公共服务中心会议室，迟到的投标文件将被拒绝。

十四、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，须在投标文件截止时间 3 日前向招标人提出澄清要求，以书面形式（不具单位名称）送至启东市近海镇新阳村公共服务中心。

十五、招标控制价:人民币大写肆万陆仟肆佰陆拾陆元柒角（¥：46466.7元）

十六、评标办法（价格单因素评标办法）

（一）、评标程序

（一）评标程序：资格审查—商务标开标、评标—确定中标候选人。

由本工程评标委员会根据投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人进行资格审查。只有通过资格审查的投标人，方可进入商务标的开标及评标。

（二）商务标评审：

1、设定招标控制价：46466.7元。

2、确定有效报价：满足招标条件且投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）。

3、确定中标候选人：有效报价中投标报价最低者为第一中标侯选人，中标价为其投标报价，投标报价次低者为第二中标侯选人，中标价为其投标报价，以此类推。如有效报价中最低投标报价相同，则由招标人抽签确定中标候选人。

（三）第一中标候选人毁标的处理

若第一中标候选人毁标的,则由第二中标候选人中标,第一中标候选人的投标保证金不予退还,并记不良记录一次。第一中标候选人报价与第二中标候选人报价之间的差额,作为毁标的违约金,由第一中标候选人交纳;若不交纳的,则取消其在启东招投标市场3年的投标资格,并在相关网站公布。

若在中标结果公示期间，对第一中标候选人有异议且经查实弄虚作假的，则第一中标候选人作废标处理，其投标保证金不予退还；该标段由第二中标候选人中标，中标价为其投标报价，依此类推。

（四）本办法未尽事宜，由本工程评标委员会根据国家、省、市有关法律、法规、规定进行研究处理。

十七、工程款给付方式：工程竣工验收后合格后，付至合同价的80%；本工程质保期为竣工验收后一年，余款竣工验收一年后付清；以上付款均不计利息。

履约保证金在本工程全部完成并经验收合格后退还，利息不计。

十八、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日后，招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

十九、其他

1、对合同中所涉及的内容，未经业主批准同意，乙方擅自变更的，业主有权扣罚工程款，或终止合同，未支付工程款将不予支付。

2、本工程在施工过程中与周边群众矛盾的协调工作及相应发生的所有费用，均由中标单位负责，并不延长施工工期。

3、下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整：

(1) 本工程所有材料、设备的场地租用费用；

(2) 施工临时用电、用水、通讯等设施配套及设备费用；

(3) 施工排水、降水等费用；

(4)施工过程中产生的泥浆、垃圾土、淤泥、余土、建筑垃圾、绿色垃圾等项目的清理、堆放及外运费用；

（5）在工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工所发生的费用（包括停工、窝工所引起的费用）；

（6）各类大型机械的进退场费、安拆费用；

（7）临时设施费，投标人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的各种措施而发生的费用；

（8）使施工现场达到开工要求而发生的工作量及各项措施费；

（9）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用及各种可能因素影响施工所增加的费用；

4、投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价之情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

5、承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。

6、施工过程中对已完工程或成品的保护、外墙围护等安全措施，均由承包人负责并承担费用。

7、本工程投标报价时不管是否计取了风险费用。合同条款中风险范围内的所有内容，在结算时招标人不再因此支付任何额外费用。

8、特别提醒：投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。

启东市近海镇新阳村村民委员会

2020年1月10日

建设工程施工合同

合同编号：

发包人（全称）：  启东市近海镇新阳村村民委员会

承包人（全称）：

经发包人自行组织公开招标，本工程由承包人中标实施。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  启东市近海镇新阳村排水管道工程

工程地点：  启东市近海镇新阳村

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期：     年   月      日（实际开工时间以开工令为准）

竣工日期：     年   月     日

合同工期总日历天数：15日历天.

四、质量标准

本工程质量要求达到合格标准，必须符合我国现行规范和有关技术标准的规定，并且必须一次性通过合格验收。

五、合同价款

金额（大写）：           (人民币)

（小写）：           元

本工程采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：①材料突发性涨跌②政策性调整③措施项目费④工程量清单 ，除甲方要求的变动及设计变更外，发包人一律不予签证。

风险费用的计算方法：都已包括在投标人的投标报价中。

六、付款方式

工程竣工验收后合格后，付至合同价的80%；本工程质保期为竣工验收后一年，余款竣工验收一年后付清；以上付款均不计利息。

履约保证金在本工程全部完成并经验收合格后退还，利息不计。

七、隐蔽工程和中间验收

施工单位必须严格执行隐蔽工程验收制度，每道工序合格后报请甲方人员验收，合格后方可进入下道工序施工，否则不予竣工验收。

八、承包人采购材料设备

（一）凡是招标文件规定品牌的材料设备，承包人在采购前，应提供符合规定品牌的样品，发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后承包方方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用 。

（二）其它主要材料设备必须具有质保书和出厂合格证，并且在使用前按规定进行检测，经检测合格后，方可使用。

（三）承包人在采购其他材料设备前，应获得发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用 。

否则，所引起的一切后果均由承包人承担。

九、安全施工

承包人必须做好文明施工、安全生产，承担一切安全、保卫、交通、环卫和施工噪声管理，如发生安全事故，造成一切损失与后果由承包人承担。

十、工程变更

乙方按甲方提供的施工说明及有关建设标准具体组织施工。乙方不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经甲方书面认可后实施。

十一、其它约定

1、下列项目费用由承包人自行考虑，并已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）施工临时道路、用电、用水、临时排水、气囊封堵、筑坝、拆坝、抽水、周围其他专业管线的保护、现场用。

（2）为完成本工程所需的全部拆除、清障、现场平整、修复等项目费用。

（3）已完工程的保护费用。

（4）完成本工程所需的各项障碍物的拆除及恢复、建筑垃圾（余土）等废弃物清理，拆除废弃物须外运。

（5）本工程所有试验检测费用。

（6）工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

（7）施工过程中可能超出工程量清单范围的破除恢复砼路面及拆除恢复周边已建设施等一切费用。

(8) 承包人应充分踏勘现场，对于工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

2、由于施工单位违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由施工单位承担。

3、由于非甲方原因延误工期的，首先罚没全部履约保证金，并且按延期每天500元加罚 。

4、承包人应对道路、管线等基础设施做好保护措施，如承包人造成损坏，承包人须负责修复并承担相关全部费用。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

年   月   日                           年     月    日

第四章  投标文件格式

附件1：

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。为施工、竣工、保修        （工程名称）       的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖法人章）

日期：       年          月       日

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的             （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人。代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：               性别            年龄

身份证号码：

单位：（盖章）              部门：                职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

报   价   单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 投标时间 |  |
| 投标报价 | （大写） |
|  | （小写） 元 |
| 投标报价说明： 1、本工程招标控制价为 46466.7 元，报价内容以打印为准，手写无效。 2、投标报价在招标控制价以下的报价为有效报价； 3、投标报价精确到小数点后两位，单位为元； |
| 投标人（盖法人章）： 法定代表人或代理人（签字）： |

无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  、拟派项目负责人：  （项目负责人姓名） （身份证号码）  ，在       年      月     日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

第五章  资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 无行贿犯罪记录承诺函 | 参与本次投标的所有投标人，均须提供《无行贿犯罪记录承诺函》，该承诺函需企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，格式详见附件。 |
| 备注 | 投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还，并将本公司列入“近海镇不诚信企业库，一年不得进入近海镇市场的处罚！”。 |