启东市近海镇协兴港村黑臭水沟整治工程

招  标  文  件

（资格后审）

招   标   人:   启东市近海镇协兴港村村民委会

招标代理机构:   江苏益诚建设工程咨询有限公司

日        期：    2020    年  09  月 24  日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 启东市近海镇协兴港村黑臭水沟整治工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 启东市近海镇协兴港村 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 估算投资约5万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 □包工不包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格工程 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 工期总日历天数：约10日历天。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 村级资金 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 启东市近海镇协兴港村黑臭水沟整治工程（详见工程量清单）。 |
| 9 | 2.1 | 投标人资格要求 | 具有独立法人资格，且营业执照中具备市政公用工程等相类似的经营范围 |
| 10 | 15 | 工程报价方式 | 固定单价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 为：45日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 5.1 | 招标文件的澄清 | 网上公开集中发布澄清文件的网址及栏目： “南通市公共资源交易平台”（网址：/ggzyjy.nantong.gov.cn/）-“其他交易”-“镇区交易” |
| 13 | 13 | 踏勘现场 | 踏勘方式：自行踏勘 踏勘地点：启东市近海镇协兴港村 |
| 14 | 15 | 控制价 | 39677.91元 |
| 15 | 19.1 | 投标文件的份数 | 正本 壹 份，副本 壹 份。 |
| 16 | 20 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 截止时间：2020年 10 月 08 日 09 时 30 分 提交地点： 启东市近海镇协兴港村村委会会议室 |
| 17 | 23 | 开 标 | 开标时间：2020年 10 月 08日 09 时30分 开标地点： 启东市近海镇协兴港村村委会会议室 |
| 18 | 34 | 履约担保金额 | 履约担保金额：中标价的10%（其中：工期履约保证金合同价2%，质量履约保证金合同价3%，竣工资料履约保证金合同价2%，安全履约保证金合同价3%），签订合同前缴纳。 提交形式：银行汇票或转账。 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1.工程概况

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2 招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3 现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况： 现状 。

(2)施工用水、电：由承包人根据施工现场情况自行考虑接入，水、电、电讯等费用由承包人自行承担（投标人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价中）。

(3)其他：投标人必须自行踏勘施工现场，充分考虑现场条件对施工组织造成各种不利因素所产生的所有费用，并列入投标报价，工程结算时不作调整。中标后，不得对施工现场条件提出额外要求，不得因现场条件而要求增加费用。

1.4 按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开  招标方式，择优选定承包人。

2、投标人资格要求

2.1企业资质条件: 具有独立法人资格，且营业执照中具备市政公用工程等相类似的经营范围；

2.2企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2.3其他要求具体详见《招标公告》

2.4本工程不接受联合体投标；

3、投标费用

3.1投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件等相关费用,售后不退。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：工程量清单

4.2除上述内容外，招标人发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在获取招标文件（包括施工图纸、工程量清单等）后，如有疑问需要招标人澄清，应于2020 年 09月28 日下午17时前以不具名的方式将电子文本发送至指定电子邮箱(236976683@qq.com)向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容以电子文档上传至南通市公共资源交易平台(http://zfcg.nantong.gov.cn/) -其他交易栏目，请各潜在投标人在南通市公共资源交易平台-其他交易栏目自行下载。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有招标文件同等效力。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均在南通市公共资源交易平台(http://zfcg.nantong.gov.cn/) -其他交易栏目公布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三） 投标文件

7. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 1日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、投标文件具体应包括以下内容：

8.1投标文件包括：

①有效的企业营业执照；

②法定代表人身份证明书；

③授权委托书(如有授权)；

④投标函；

⑤已标价工程量清单；

9、招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

# 12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至标投须知前附表第11项规定的时间内有效。

# 13、踏勘现场

13.1投标人可按本须知前附表第14项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

13.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

13.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

13.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的相应程度。

（四） 投标报价

14、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

15、投标报价方式：本工程项目为固定单价报价方式。

15.1固定单价报价：投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数，都应计入投标人的投标报价中，在结算时不作调整。（设计变更和招标人要求变动的内容外，结算方式在合同专用条款中明确）  `

16、投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表（以下简称江苏省计价表）、费用计算规则和项目指引，由招标人（发包人）提供工程量数量，投标人（承包人）自主报价确定工程造价的计价方式。

17、标底编制依据

（1）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（2）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏修缮建筑定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

（3）、苏建价【2019】178号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。

（4）、人工工资参照江苏省住房和城乡建设厅苏建函价【2020】115号文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

（5）、《启东建设工程造价信息》（2020第4期）及市场价。

18、投标报价编制要求

18.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

18.2投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏修缮建筑定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价【2019】178号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、人工工资参照江苏省住房和城乡建设厅苏建函价【2020】115号文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》、《启东建设工程造价信息》（2020第4期）及市场价。

18.3承包人必须在招标文件规定的工期内完成招标范围内的所有工作内容，投标报价时必须考虑相关措施项目因素，相关费用包含在投标报价内，结算时不作任何调整。

18.4投标单位报价时，应充分考虑招标文件（含合同条款、工程量清单）中已明确的由承包人承担的费用, 并列入投标报价中。

18.5投标人如有疑问应在本招标文件规定的时限内和规定的方式提出。否则，视作为已被投标人认可，在工程竣工结算时招标范围内的内容不作调整（除设计变更、业主签证及招标文件暂定的以外）。

18.6本工程不可竞争费用项目及其费率详见工程量清单编制说明。

（五） 投标文件的密封和递交

19、投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 贰 份完整的书面投标文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2投标人应将投标文件（一正一副）密封；密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、投标日期等字样。

19.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

19.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

19.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20、投标截止时间

投标人应按须知前附表中第18项规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21、投标文件由授权委托人递交的，递交时须出示法人授权委托书原件和被授权人身份证原件；投标文件由法定代表人递交的，递交时须出示法定代表人身份证明书原件和法人本人身份证原件，否则，其投标文件不予受理。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用经评审的最低价法 评标办法。

24.招标人按本须知前附表第17项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由推选的投标人的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25.评标委员会应当审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上进行响应的投标，应作废标处理。

26.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的；

（2）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（10）改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

（11）改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（15）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（16）未按招标文件要求对所选用品牌的设备和材料在投标文件中注明的；

27.评标、定标工作由招标人组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。

30.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32.投标报价以元为单位,按四舍五入法精确到小数点后二位。

33. 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标按废标处理。

（七）授予合同

34、定标后，招标人应在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

34.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

34.2相关的文件资料包括招标公告、投标文件、招标文件、评标委员会的评标报告(设有标底的，应当附标底)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工招标代理委托合同。

35、中标人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出 7 日内，招标人与中标人签订施工合同，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标方有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

36、中标通知书发出后签订施工合同前，中标人应按本须知前附表第18项规定的金额将履约保证金汇入招标人指定的帐户。

37、若中标人不能按本须知第36条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章  评标办法

经评审的最低价法

（一）评标程序

投标文件的开标—投标文件的评标—确定中标候选人。

（二）商务标开标

1、设定招标控制价：39677.91元。

2、确定有效报价：投标报价小于或等于投标最高限价的为有效报价，大于投标最高限价的为无效报价。

3、中标人的确定

各投标人中有效报价最低者为第一中标候选人，中标价为其投标报价，若投标人的报价相同时，则由有关人员当场抽签确定。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，没收其投标保证金，并由招标人确定第二中标候选人为中标人，中标价为其投标报价。

第三章  建设工程施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就启东市近海镇协兴港村黑臭水沟整治工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：启东市近海镇协兴港村黑臭水沟整治工程

2.工程地点：启东市近海镇协兴港村

3.资金来源：村级资金。

4.工程内容：启东市近海镇协兴港村黑臭水沟整治工程（详见工程量清单）。

5.工程承包范围：同工程内容

#### 二、合同工期

计划开工日期：          年      月    日。

计划竣工日期：          年      月    日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：    固定单价    。

#### 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标书及其附件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 八、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自  发承包双方签字盖章之日起  生效。

#### 十二、合同份数

本合同一式三份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执一份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

第二部分　通用合同条款(略)

此部分采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)中《第二部分  通用合同条款》。

#### 第三部分 合同专用条款

##### 一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按合同通用条款2。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3．1本合同除使用汉语外，还使用 无其他 语言文字。

3．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量包修办法》等。

3．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按国家现行的标准、规范执行。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

4、图纸

4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前提供图纸肆套。

发包人对图纸的保密要求：没有发包人事先同意，承包人不得将本工程施工图提供给第三人使用。

使用国外图纸的要求及费用承担：  无。

##### 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5．2监理单位委派的工程师

姓名：                                职务：

发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包方委托的职权部分。

需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程设计变更所引起工程造价增加及工期延长的签认权2、发布开工令、停工令、复工令3、竣工日期提前的签认权4、工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权5、工程质量最终确认权6、增加工程造价现场签认权。

5．3发包人派驻的工程师

姓名：                            职务：

职权： 1、有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权2、监理人调换总监理工程师须事先经工程师同意3、有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告4、当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

5．6不实行监理的，工程师的职权：   无。

7、项目经理

姓名：                             职务：

8、发包人工作

8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作；

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人解决施工所需水、电、通讯等事宜，费用由承包人承担，承包人和投标人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 本工程在市区，施工现场周围道路畅通。但承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前交给承包人。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前准备好一切开工手续。

（6）水准点与座标控制点交验要求： 总监理工程师以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做好交验记录。

（7）图纸会审和设计交底时间： 为开工日期前不少于7天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如需保护，承包人应提出具体保护措施方案。由发包人征得有关管理部门同意后，由承包人实施，所需费用，由承包人提出预算，发包人同意后支付。无。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 在施工过程中，如遇到与本工程无关人员的干扰，发包人应采取积极态度做好协调、劝解工程，使得工程顺利实施。

8．2发包人委托承包人办理的工作：在施工过程中具体协商。

9、承包人工作

9．1承包人应约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

工程总进度计划按本合同专用条款第10条规定执行。月进度报告，应在每月5日前一式二份提交给监理工程师。每月25日前提供下月进度计划、材料供应计划等发包人需要的各种报表；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后方可报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

1．现场有明显的安全施工标牌、标语2．现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

1、需要办理交通特殊通行证时，由承包人负责办证2、施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理相关手续3、施工噪音超出当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，以上费用由承包人承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

由承包人负责成品的保护，并承担保护费用。工程交付后，由发包人负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

做好地下管线和邻近建筑物的保护工作，费用由承包人承担。因承包人的原因造成的损失，由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：

1、施工现场办公室、宿舍、食堂等每天进行清扫2、施工现场的污水、泥浆等进行处理后，才能直接排入城市排水设施或河流中3、施工现场材料、成品、半成品要分类、分期有序堆放4、建筑垃圾及时清运出场外并运至有关部门规定地点。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

1.准时参加业主和监理组织的每周工地例会，专题会议，协调会议项目经理必须准时参加，因故不能参加时，首先必须征得业主、监理机构负责人同意，否则每次处罚1000元，在工程进度款中扣除。

2.工程完工后，承包人必需品须在15日内撤离，除维修和部分管理人员外，其余人员全面退场，并清理好现场，不得留有任何料具、垃圾及临时设施等，如有遗留物将作为无主物清理。清理标准应征得发包人同意。否则发生再清理的费用仍由承包人承担。造成的损失在承包人工程款中扣除。施工队伍退场及施工中与四邻关系、通道施工现场等有关问题应由承包人自行协调解决，费用自理。

3.承包人应在发包人要求的时间内负责配合监理、审计等部门及时进行工程核对，确认。

4.承包人应能及时处理好各种突发事件。

5.发包方对招标工程项目范围内的工程变更，承包方应接受并予以施工。

##### 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10．1承包人提供施工组

织设计（施工方案）和进度计划的时间；

承包人在中标后三天内提供本工程施工组织设计和工程总进度计划。每25日前提交下月详细施工作业计划。

工程师确认的时间： 承包人提交后5日内。

10．2群体工程中有关进度计划的要求：

如群体工程中单位工程不具备同时开工条件而需分批、分期进行施工的，承包人按照发包人提供具备开工条件的时间一周内，按单位工程编制施工组织设计和进度计划提交，承包人提交后5日内予以确认，总工期作相应调整。具体开工时间按发包方批准的开工报告为准。

13、工期延误

13．1双方约定工期顺延的其他情况：

受非本工程第三方人员干扰，使承包人的工期受影响，由发包人签证确认，其工期相应顺延，但费用不予增加。因承包人的原因，工程不能按合同规定工期完成的，延期30天内，每天按1000元处罚。延期超过30天的，超过部分每天按总价的万分之三进行处罚。

##### 四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17．1双方约定中间验收部位：施工工序全过程，所有部位均由监理验收，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位自检合格后应当通知业主。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。

18、工程质量：

1、本工程质量要求达到《工程施工质量验收规范》合格标准，并且一次性通过合格验收。

19、工程试车

19．试车费用的承担： 由承包人自行承担。

##### 五、安全施工

承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故的一切责任和费用，由承包人负责承担，并罚没安全履约保证金。

##### 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23．1本合同价款采用 （1） 方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：

①包干费②环境保护费③特殊条件下施工增加费④赶工措施费⑤工程按质论价费⑥材料突发性涨跌⑦政策性调整费包括人工费调整⑧材料复试费⑨措施项目费

风险费用的计算方法： 都已包括在投标人的投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法： 按实际情况，由承包人提出具体调整预算，经发包人委托审计机构核实后支付。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： 无。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：  无 。

23．2双方约定合同价款的其他调整因素：

1、设计变更2、图纸会审纪要3、暂定工程量、暂定价格、暂定费用 4、合同范围外附加工作。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的方式、时间和金额或占合同价款总额的比例：  无。

扣回工程款的时间、比例：  无。

25、工程量确认

25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  无。

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式、金额和时间：竣工验收合格后付合同价的75%，审计结束后付至审定价的97%，余款作为质量保证金在质保期满两年后付清。

履约保证金在本工程竣工验收合格且提供完整的竣工资料后退还，利息不计。

##### 七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27．4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

按《通用条款》中本款的规定执行。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

按《通用条款》中本款的规定执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

按《通用条款》中本款的规定执行。

（4）到货地点与一览表不符：

按《通用条款》中本款的规定执行。

（5）供应数量与一览表不符：

按《通用条款》中本款的规定执行。

（6）到货数量与一览表不符：

按《通用条款》中本款的规定执行。

27．6发包人供应材料设备的结算方法：

无。

28、承包人采购材料设备

28．1承包人采购材料设备的约定：

由承包人按设计文件及规范要求自行采购的材料，必须具有质保书，使用前，应通知业主、监理工程师进行检查验收，经验收合格后方可使用，否则，所引起的一切责任与后果均由承包人负责。

##### 八、工程变更

1、发包人变更设计按通用条款相应条款执行2、承包人提出设计变更，必须征得发包人同意，变更设计的费用由发包人承担。

##### 九、竣工验收与结算

竣工验收前10日，承包方提供完整的竣工资料及竣工图、竣工验收报告，发包人在收到竣工资料及竣工验收报告后28日内组织验收，竣工验收后28日内应提供完整的竣工结算资料与竣工结算报告，发包人在接收到相应资料后应及时送达有关单位及时核定并予以确认。

32、竣工验收

32．1承包人提供竣工图的约定：

1、施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人2、施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由发包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

2、承包人提供四套完整的竣工图及竣工资料。

32．6中间交工工程的范围和竣工时间：     无

##### 十、违约、索赔和争议

35、违约

35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

发包人不按合同约定支付工程款，其延期付款部分，应按中国人民银行公布的同期、同档活期存款利率向承包人支付利息。

35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人原因不能按协议约定如期竣工的，延期30天内，按1000元/天处罚，延期30天以上，每天按合同价的万分之三处罚。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

经验收达不到合格标准的，并且必须进行返工、修复，若造成的工程质量事故经返工、修复后仍不能消除质量缺陷或隐患，业主有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并根据《建设工程质量管理条例》的相关规定进行处理。

双方约定的承包人其他违约责任：

①承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，擅自变更的，业主有权终止合同，除赔偿业主损失外，并作违约处理。项目经理在本工程施工期内月出勤率达90%以上，否则按缺勤每天罚1000元处罚。

②承包人在本工程竣工验收后30日内向业主提交符合要求的完整的竣工资料，如承包人不能满足此要求，并且按延期每天1000元加罚。

③其余违约事项，违约方应付对方违约金10000元/项。

37、争议

37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

（1）请 自行协商解决或经有关主管部门 调解；

（2）调解不成的,依法向 启东市 人民法院提起诉讼。

##### 十一、其他

38、工程分包

38．1本工程发包人同意承包人分包的工程：

未经发包人同意，本工程不得转包或分包，如有擅自转包或分包及其他严重违约行为，发包人有权终止合同，并拒绝支付所有费用，由此造成的经济损失由承包人承担，并追究违约责任；发包人终止合同的，承包人应在接到发包人终止合同通知之日起15日内，清理场地，搬出现场，否则发包人有权采取一切措施进行处理；若承包人因特殊专业需分包，须由业主方参与选择分包单位的全过程。分包单位必须具备承担该工程的专业承包资质要求。本工程实行总承包制，工程实施过程中，如果发包人将其他特殊专业分包给其他专业单位施工，承包人应积极配合，履行总承包管理职责。

分包施工单位为： 暂无。

39、不可抗力

39．1双方关于不可抗力的约定： 按《通用条款》中本款的约定执行。

40、保险

40．6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：  无。

发包人委托承包人办理的保险事项：   无。

（2）承包人投保内容：   无。

41、担保

41．3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无  担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：   无。

46、合同份数

46．1双方约定合同副本份数：

拾份。

47、补充条款：

（1）有关部门或单位决定的临时停水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

（2）承包人进入现场施工必须抓好安全生产和文明施工，严格遵照执行文明工地标准，现场安全文明施工措施要符合规定要求，并由发包人、监理工程师在施工过程中对施工现场安全文明达标化进行监督。各种安全文明措施必须按发包人要求规范布置，否则，由发包人组织实施，所发生的费用应从承包人的合同价款中双倍扣除 。现场安全文明施工措施费费率合同中均为暂定费率，竣工结算时相关部门核定进行调整。

（3）承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作

（4）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（5）承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。

（6）招标范围内未实施的项目或工程因甲供或分包项目结算时相应扣除（包括规费、税金等），若引起工程结算价小于合同价，承包人不得提出相关费用补偿，已缴纳的相关规费、税费不予返还。

（7）发包人在招标时提供的施工图纸和工程量清单中确实存在的工程量，如承包人在投标报价中未列入，则视为已将相关费用列入其他项目清单计价表的投标部分，承包人必须无条件组织施工，不得提出额外增加工程造价的要求，并顺利交验，不得以此为由影响工程进度。否则，由此引发的一切损失均由承包人承担。

（8）下列费用在竣工结算时不作任何调整：

①影响临近居民引起的赔偿费用，临近居民矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用；

②施工临时用地、临时用电、临时用水、临时排水、临时道路筑拆等费用；

③所有措施项目费、检验试验费；

④大型机械进退场费（应考虑招标文件的工期要求投入机械）、垂直运输费；

⑤其它招标文件中明确由投标人承担的费用；

⑥为完成招标内容，虽招标文件中没有明确，但又必须发生的费用。

（9）本工程排污费暂按0.1%标准计入合同价中，竣工结算时凭环保部门排污费缴纳票据按实调整。承包人违反环保有关规定受到处罚的罚款不属于排污费，应由承包人自行承担。

（10）凡因施工原因对施工地段的水系造成损坏、堵塞的，在本工程完工后，承包人须对此进行修复，确保水系的通畅。否则，所造成的后果与损失均由承包人自行承担。水系修复费用已包含在本合同价中，工程结算时不作调整。

（11）未说明处按工程量清单总说明执行。

- 工程建设标准

# 一、本工程采用的计价规范

（1）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（2）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏修缮建筑定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

（3）、苏建价【2019】178号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。

（4）、人工工资参照江苏省住房和城乡建设厅苏建函价【2020】115号文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

（5）、《启东建设工程造价信息》（2020第4期）及市场价。

# 二、本工程用的技术规范

1、设计文件中明确的有关技术标准、规定；

2、国家现行相关质量检验及验收标准或规范。

# 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间需注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆行驶的影响。

2、施工期间必须按照交通管理部门的规定设置交通防护、施工警示标志等设施。

3、冬雨季施工要采取相应的保护措施。

第五章  投标文件格式

投标文件格式

目  录

附件一、

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书

三、投标函

四、已标价工程量清单

附件一：

施工招标

投标文件

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年              月              日

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

三、投标函

致：启东市近海镇协兴港村村民委会

(一)根据已收到的                         工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)          ，小写：        元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                   。

(四)我单位金额为人民币         元的投标保证金已按招标文件要求汇入指定的账户。

(五)如果我方中标，我方将在招标人规定时间内按本工程招标文件的规定向招标人提交履约担保金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

四、已标价工程量清单

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                （签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年    月    日

封—3

总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

表—01

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

表—02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：               第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

表—04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                     标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及所投品牌 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

表—08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 综合人工工日 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价（元） | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

本表仅投标文件正本中提供

表—09

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：              标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 考评费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 奖励费 |  |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 临时设施 |  |  |  |  |
| 6 | 材料与设备检验试验 |  |  |  |  |
| 7 | 赶工措施 |  |  |  |  |
| 8 | 工程按质论价 |  |  |  |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |  |  |  |
| 9 | 脚手架 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表—10

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |
| 1 | 二次搬运 |  |
| 2 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |
| 3 | 施工排水 |  |
| 4 | 施工降水 |  |
| 5 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 |  |
| 6 | 特殊条件下施工增加 |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |
| 7 | 脚手架 |  |

表—11

措施项目清单费用分析表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 | 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施费用组成明细 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 综合人工工日 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价（元） | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

表—11-1

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表—12—1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — | 明细详见 表—12—2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表—12—3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表—12—4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表—12—5 |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

表—12

暂列金额明细表

工程名称：                标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | — |

表—12—1

材料暂估价格表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表—12-2

专业工程暂估价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | — |

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施 工 机 械 小 计 |  |
| 合 计 |  |

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表—13

发包人供应材料一览表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表—15-1

承包人供应主要材料一览表

工程名称：                       标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

第六章  工程量清单(另附)