启东高新区南海路观海平台给水接入工程

招 标 文 件

招   标  人：启东高新技术产业开发区管理委员会 0

招 标 代 理 人：江苏方桂圆工程项目管理有限公司0

日        期：   2025  年   4   月  15  日

第一章  投标须知及投标须知前附表

- 投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：启东高新技术产业开发区管理委员会 地址：启东高新技术产业开发区管理委员会 联系人：田女士 电话：0513-80928260‬ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 地址：启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅 联系人：陆女士 电话：0513-83352336 |
| 1.1.4 | 招标项目及标段名称 | 启东高新区南海路观海平台给水接入工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 启东高新区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 见合同条款12.4.1 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标工程共分为 壹 个标段，启东高新区南海路观海平台给水接入工程，详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期：10日历天，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格工程。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025 年 4 月 17 日 17 时 00分之前 以word电子文件发送至招标代理的电子邮箱（fgyjszx@163.com） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2025 年 4 月 18 日 17 时 00分之前 |
| 2.4 | 最高投标限价 | 人民币肆万贰仟壹佰陆拾伍元贰角贰分（小写：¥42165.22元） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | ☑已标价工程量清单； ☑企业营业执照； ☑企业资质证书； ☑项目负责人证书； ☑安全生产考核 B 证； ☑招标文件中要求填写的其他资料。 ☑投标人认为必要的其他资料。 未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准”。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 45 日历天 |
| 3.2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 总价合同 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 400元，本项目实行以信用承诺替代投标保证金，投标人通过提交《投标保证金信用承诺书》替代投标保证金，但不免除相应责任。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 施工组织设计暗标编制要求 | 不采用 □采用：施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 |
| 3.6.6 | 其他编制要求 | / |
| 4.2.3 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 同开标时间和地点 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2025年 4 月 22 日 09 时 30 分 开标地点：启东高新区海韵大厦2411会议室 |
| 5.1.2 | 参加开标会的投标人代表 | 投标人的法定代表人或其委托代理人（如有授权）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明或授权委托书原件与投标文件同时到场进行登记，否则，其投标文件将被拒绝。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布投标人名称； （3）资格审查开标及评标； （4）商务标开标及评标； （5）确定中标候选人； （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或3人单数以上。 |
| 6.3 | 评标方法 | □综合评估法 £经评审的最低投标价法 ☑经评审的最低投标价法 确定发包价随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 1 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 中标价的10%，形式：银行汇票或转账或保函或数字人民币，履约保证金在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料后一次性退还。 |
| 8.5.1 | 异议提出的时间 | (1)招标文件有异议的，应在开标截止时间3日前提出； (2)对开标有异议的，应当在开标现场提出； (3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |

二、投 标 须 知

(一)总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2招标范围：见本须知前附表第1.3.1项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：    现状   。

(2)施工用水、电：现况，由各投标人自行考虑，计入投标报价，工程结算时不作调整。

(3)场内外道路：现况，由各投标人自行考虑，计入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：  /  。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）投标人必须具有有效的营业执照；

（2）企业资质要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有安全生产许可证。

（3）拟派项目负责人资质等级：市政公用工程专业二级及以上注册建造师并具有相关主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）。

（4）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（5）本次招标 不接受 联合体投标。

（6）其他要求详见《资格审查必要合格条件标准》。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。招标文件资料费100元在递交投标文件时交纳。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款及格式

第四章：投标文件格式

第五章：工程量清单

4.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3 日前对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题投标文件截止时间 5 日前与招标人联系。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件可能被拒绝。

- 5、招标文件的澄清

5.1投标人若对招标文件有任何疑问，须在投标文件截止时间 5 日前向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间 3 日前以补充通知的方式发布。补充通知将作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

- 6、招标文件的修改

6.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 投标文件

7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 1 日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、投标文件的组成

8.1投标文件为“资格审查文件”、“商务标”。

8.1.1资格审查文件包括：

(1)资格审查申请书（格式详见第四章附件）；

(2)企业营业执照（副本）；

(3)企业资质证书（副本）；

(4)企业安全生产许可证（副本）；

(5)拟派项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；

(6)拟派项目负责人养老保险缴费证明；

(7)投标保证金信用承诺书（格式详见第四章附件）；

注：具体要求详见本招标文件第二章中《资格审查标准》。

8.1.2商务标：

(1)法定代表人身份证明书；

(2)授权委托书(如有授权)；

(3)投标函；

(4)已标价的清单；

9、投标保证金

9.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交前附表第3.4.1项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

9.2本工程的投标保证金金额：400元，本项目实行以信用承诺替代投标保证金，投标人通过提交《投标保证金信用承诺书》替代投标保证金，但不免除相应责任。

9.3投标人出现下列情况，经招标人核实后，招标人有权取消其中标资格，并其投标保证金不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

⑤不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

⑥投标人弄虚作假骗取中标，或串标、围标，恶意投诉，干扰招投标活动的；

注：投标人如违反《投标保证金信用承诺书》的承诺内容，应当根据《投标保证金信用承诺书》如期兑付应当缴纳的投标保证金，如逾期兑付，其失信行为将被记录并公示，公示期间，失信投标人不得参与启东市内项目的投标，其他法律后果按承诺书执行，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，如为中标人的，招标人有权取消其中标资格。

10、招标文件提供的文件格式(第四章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

12、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

- 13、投标有效期

投标文件自投标截止时间起45天内有效。

- 14、踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表第1.9.1项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的相应程度。

(四) 投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16、投标报价方式

16.1本工程采用固定单价合同方式，工程量按实计量，综合单价按投标综合单价，各投标人的投标报价中应包括招标文件所确定的招标范围内所有内容所需的人工、材料、机械、规费、税金、各项措施项目费、风险费用以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

17、最高投标限价编制依据：

（1）业主提供的工程量清单；

（2）建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）及计算规范；

（3）《江苏省建设工程费用定额》(2014年)；

（4）《江苏省市政工程计价定额》(2014年)；

（5）苏建函价〔2019〕178 号-省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；

（6）〔2019〕第19 号-省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告；

（7）人工工资单价按苏建函价[2025]66号文件规定中南通市的标准；

（8）《启东建设工程造价信息》（2025年第1期）、启建定[2025]2号。

（9）现行的有关工程造价文件；

18、投标报价编制要求

18.1投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》、总说明。

18.2各投标人的投标报价应充分考虑第三章“合同条款及格式”所列合同价格风险。

- 凡是本工程招标文件对主要材料、设备推荐参考品牌的，投标人需按推荐参考品牌进行投标报价（投标时无需明确所选品牌），中标后需按推荐参考品牌之一进行采购，且选用的品牌样品经业主书面确认封样后方可采购进场。本工程推荐品牌表如下：

主要材料（设备）推荐品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管道及管件 | 国通 | 伟星 | 联塑 |
| 2 | 球墨管件 | 辰龙 | 新兴铸管 | 圣戈班穆松桥 |
| 3 | 阀门 | 竹箦 | 盾安 | 冠龙 |

备注：投标时无需注明所投品牌，中标后由中标单位选用其中一种品牌型号使用，中标单位选用的品牌样品经业主书面确认后方可采购进场。投标人如拟投产品不在参考品牌之列的，拟投品牌不得低于参考的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标五天前报招标人，招标人经专家论证同意后，以补充文件的形式重新公示参考品牌。

本工程未指定品牌的材料或设备，投标人在报价时考虑选用国产中档及以上，且符合国家标准及以上的合格产品进行报价，且结算时价格不予调整。在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

20、投标人如有疑问应在本招标文件规定的时限内和规定的方式提出。否则，视作为已被投标人认可。

(五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1 投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2 投标人的投标文件分两包密封，一包资格审查文件、一包商务标。投标人应将商务标（正本一份、副本二份）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；将资格审查文件（正本一份、副本二份）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样。

20.3 递交投标文件时，投标人的法定代表人或其委托代理人（如有授权）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明或授权委托书原件现场登记，否则，其投标文件将被拒绝。

20.4所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

20.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21、投标截止时间

21.1投标人应按投标须知前附表规定的时间将投标文件递交到指定地点。

21.2招标人可以按本须知规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

21.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23、本工程评标办法采用经评审的最低投标价法评标办法，详见第二章。

24、招标人按本须知前附表第5.1.1项规定的时间、地点开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上进行响应的投标，应作废标处理。

26、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.4投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

26.5同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.6与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

- 26.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

26.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

26.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

26.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

27、评标工作由招标人或代理机构组织进行。

28、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

29、定标后，代理机构应在15日内向招标人提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

29.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

29.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格预审文件、招标文件、评标委员会的评标报告(设有标底的，应当附标底)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工招标代理委托合同。

30、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 评标办法

（经评审的最低投标价法）

(一)开标程序

资格条件评审—商务标评标—确定中标候选人。

(二)资格审查

所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查符合性标准的要求对投标人的资格进行审查。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的企业法人营业执照 | 有效的企业法人营业执照 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包三级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证（副本） |
| 4 | 项目负责人资质等级 | 市政公用工程专业二级及以上注册建造师并具有相关主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）。 | 注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证） |
| 5 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由投标企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明。 | 养老保险缴费证明（必须体现该人姓名）。 备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料。 |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金信用承诺书（按照招标文件附件格式填写） |  |
| 备注： （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，则资格审查不通过。 （2）上述任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 （3）上述1-6提供复印件并加盖投标单位公章。 |  |  |  |

（三）商务标评标（100 分）

1.只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

2.设定最高限价：42165.22元。

3.确定有效报价：投标人的投标报价低于或等于最高限价的为有效投标报价（投标报价高于最高限价的作废标处理）。

4.确定中标人及中标价：有效报价中的最低报价者为第一中标候选人，中标价为其投标报价。若最低报价有相同者，则由招标人采取现场抽签的方式确定第一中标候选人。

（四）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

- 合同条款及格式

发包人（全称）：启东高新技术产业开发区管理委员会

承包人（全称）：

经发包人自行组织公开招标，本工程由承包人中标实施。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：启东高新区南海路观海平台给水接入工程

工程地点：启东高新区

二、工程承包范围

启东高新区南海路观海平台给水接入工程，详见工程量清单。

三、合同工期

开工日期：      年     月     日（实际开工时间以开工令为准）

竣工日期：      年     月     日

合同工期总日历天数：    日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格工程。

五、合同价款

金额（大写）：              (人民币)

（小写）：         元

六、付款方式

工程竣工验收合格且提交完整的竣工资料后付合同价的80%，工程竣工验收合格后凭审计单位出具的《工程结算核定单》付至工程审定价的97%，余款3%（含质保金）在质保期（二年）满后付清，以上付款利息均不计。

履约保证金在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料后一次性退还。

七、双方职责：

（一）发包人职责：

1.发包人在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。

2.发包人接到承包人提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。

3.发包人应按招标文件的内容或协商一致的意见提供承包人组织施工的相关条件。

4.发包人应按本合同所明确的付款办法，按时付款。

（二）承包人职责：

1.承包人在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳履约保证    元；向发包人提供开工报告等。否则承包人不得开工，若承包人三天内不办理上述手续，发包人将取消承包人的中标资格。

2.工程施工期间，如承包人无正当理由终止工程施工，发包人除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此产生的后果由承包人负责。

3.承包人应积极做好在施工过程中与相关各方之间的矛盾协调处理工作。

4.本工程不得转包，一经发现立即终止合同关系，给发包人造成的损失，承包人予以赔偿。

八、合同价格：单价合同

采用固定单价合同，合同价中包含施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费和国家政策性风险，除发包人要求的变动及设计变更外，其余结算时不作调整。本工程结算时综合单价不作调整，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（一）综合单价中包括的风险范围：

1.人工工资调整和国家政策性调整所造成的其他风险；

2.工程实施期间，遇到招标人及以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

3.措施项目费、检验试验费；

4.其他招标文件中已明确的由投标人承担的费用。

（二）风险费用的计算方法：视为投标人已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此风险费用。

（三）风险范围以外合同价款调整方法：

（1）市场材料价格波动是否调整合同价格的约定：

本工程材料费占单位工程费5%以上的各类材料为主要材料，5%以下的各类材料为非主要材料。当工程施工期间主要材料价格波动幅度在5%（含5%）以内的以及非主要材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益。主要材料价格波动幅度超过5%的按下列原则进行调整：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值、和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

- 关于基准价格的约定：

- ①以启东市造价管理部门发布的材料指导价格为基准（没有指导价的材料以南通造价管理部门发布的材料价格为基准，如没有由双方确认的市场信息价为准）。

- ②材料单价差价的取定：差价为合理施工期同类材料指导价格使用时间的加权平均值与标底编制依据中采用的信息价指定期数中的材料指导价格的差额。

- ③主要材料价格上涨或下降幅度计算方法如下：材料单价差值/标底编制依据中采用的信息价指定期数中的材料指导价格*100%。

- ④结算办法：主要材料数量按发包人标底中的数量（图纸会审、设计变更、发包人签证等非承包人原因引起的材料数量另行增加）乘以材料单价差值。并按投标时的下浮率进行下浮后结算，在工程竣工结算时列税前独立费（只计税金、不计其他费用）进行调整。需扣除5%范围内由承包人自行承担或收益的费用。

- （2）其它调整范围：

①经发包人确认的合同承包范围以外的与本工程相关的工程量增加；

②实际施工中未实施工作内容。

- （3）调整办法：

经发包人确认的合同范围以外与本工程相关的工程量增加；其工程量按实结算，综合单价按如下规定调整：

a.若在中标价中有适用的价格，则按中标价中适用的综合单价计取；

b.若在中标价中没有适用的价格，则由承包人按“最高限价编制依据”计取并根据投标下浮率作相应下浮后报发包人，经发包人确认后作为结算依据。下浮率=1-(中标价-暂列金额)÷(标底价-暂列金额）×100%。

c.若在中标价中没有适用的价格，且无计价依据的,其综合单价由承包人提出,经发包人审核后确定。

(四)工程量确认：

工程量按实结算，在发生前由双方书面确认。

九、隐蔽工程和中间验收

承包人必须严格执行隐蔽工程验收制度，每道工序合格后报请发包人人员验收，合格后方可进入下道工序施工，否则不予竣工验收。

十、承包人采购材料设备

（一）凡是招标文件规定品牌的材料设备，承包人在采购前，应提供符合规定品牌的样品，发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后承包方方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用。

（二）其它主要材料设备必须具有质保书和出厂合格证，并且在使用前按规定进行检测，经检测合格后，方可使用。

（三）承包人在采购其他材料设备前，应获得发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用。否则，所引起的一切后果均由承包人承担。

十一、安全施工

承包人应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，承包人应当遵守工程建设安全上的有关管理规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。如在该项目施工过程中发生安全事故，一切责任由承包人承担，同时罚没履约保证金的20%。

十二、工程变更

承包人按发包人提供的有关建设标准具体组织施工。承包人不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经发包人书面认可后实施。

十三、保修期

本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

- 塑胶跑道总体铺设要求详见清单及施工说明，未尽部分按下列要求执行：

- （1）承包人须提供符合项目需求、从未使用过的全新材料，质量符合国家标准的相关要求。

（2）所有塑胶面层完成面应一致，不允许因塑胶面层厚度不一而完成面有高差，基层施工时应特别注意。

十五、其它约定

1.下列项目费用由承包人自行考虑，并已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）施工临时道路、用电、用水、临时排水、现场安全围挡等及其他临时工程费用。

（2）为完成本工程所需的全部拆除、清障、现场平整、修复等项目费用。

（3）已完工程的保护费用。

（4）完成本工程所需的各项障碍物的拆除及恢复、建筑垃圾（余土）等废弃物清理，拆除废弃物须外运。

（5）因施工场地狭小而发生的一切费用。

(6) 承包人应充分踏勘现场，对于工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

2.由于承包人违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由承包人承担。

3.由于非发包人原因延误工期的，按延期每天500元罚款 。

4.承包人必须遵守发包人的工程建设现场管理制度及工程建设隐蔽工程必查项目验收制度。

十六、本合同经双方签字盖章后生效，一式六份，发包人执四份，承包人执二份。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

年   月   日

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 启东高新区南海路观海平台给水接入工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按建设工程质量条例（国务院第279号令）执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3、装修工程为   2   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5、供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7、其他项目保修期限约定如下：  本项目保修期为2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程审定价的3%。

4.2 质量保修金的返还：质保期结束且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内付清保修金（扣除已发生的保修费用）。（不计利息）

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、本工程进入质量保修期间，由发包人委托本工程使用单位与承包人具体联系、落实本工程在使用过程中的相关质量保修事项，确需发包人出面协调的，则双方共同商议。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：          

地  址：                            地  址：           

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：  

或委托代理人(签字)：                    或委托代理人(签字)：  

电  话：                            电  话：  

传  真：                            传  真：              

开户银行：                          开户银行：  

账  号：                            账  号：  

邮政编码：                          邮政编码：  

附件2：

- 安全生产合同

为在           （工程名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方            （以下简称“甲方”）与乙方                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11. 加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

12. 建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，本合同的有效期为自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法 定 代 表 人                                  法 定 代 表 人

或其授权代理人：                    或其授权代理人：

日期：    年    月    日

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

第四章  投标文件格式

工程

资格审查文件/商务标

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖公章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 授权日期：    年    月    日

投标保证金信用承诺书

致：启东高新技术产业开发区管理委员会

本公司（单位）拟参加  启东高新区南海路观海平台给水接入工程  项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：启东高新区南海路观海平台给水接入工程

标段名称：启东高新区南海路观海平台给水接入工程

保证金金额：400元，投标有效期：45天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司（单位）承诺

（一）本公司（单位）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）本公司（单位）在此次招标活动中不发生以下情形：

1.投标截止后撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

3.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与启东市内项目的投标，如参加的作无效投标处理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司（单位）承担，启东市公共资源交易中心、启东市内招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

（四）以上承诺是自身真实的意思表示。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

承诺日期：      年   月   日

- 投  标  函

（招标人名称）    ：

一、根据已收到的             (工程名称)的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                        （小写¥：        元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到                            。

四、如果我单位中标，我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金

五、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

第五章  工程量清单（另附）