启东市东海镇德字村史馆室内装修工程

招

标

文

件

招 标 人：启东市东海镇人民政府

代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

二O一九年五月

目     录

一、招标公告

二、投标须知

三、建设工程施工合同

四、投标文件格式

五、资格审查标准

六、投标承诺书

七、工程量清单

第一章 工程建设项目招标公告

1、启东市东海镇德字村史馆室内装修工程已经批准建设，工程所需资金来源为村级自筹。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

2、江苏大洲工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）工程地点：东海镇德字村；

（2）工程规模：估算投资4万元；

（3）计划开、竣工时间：2019年5月至2019年6月，共10个日历天；

（4）质量要求：合格工程；

4、本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5、申请人应当具备的主要资格条件

（1）投标人要求：建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；

（2）项目负责人资质等级:小型项目管理师或建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备安全生产考核合格证（B证）；

6、以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质等级均须满足招标公告要求；

7、招标文件的获取

有意者请于公告期间在启东市人民政府（http://www.qidong.gov.cn/qdsrmzf/index.html）自行下载获取招标文件等资料。

8、投标单位报名要求：

各投标人网上报名报价截止时间为：2019年5月21日晚上12时。

书面投标文件提交截止时间为：2019年5月22日09时00分（北京时间）。

开标时间： 2019年5月22日09时00分。

开标地点：启东市东海镇政法综治中心二楼会议室。迟到的投标文件和网上报名报价将被拒绝。

9、评标办法：价格单因素

10、招标人地址：江苏省启东市新丰街108号

联 系 人：唐俊凯

联系电话：15366320758

11、招标代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

联系人：黄 俊

联系电话：15896238783

启东市东海镇人民政府

2019年5月15日

第二章  投标须知

一、工程名称：启东市东海镇德字村史馆室内装修工程

二、工程概况：估算投资4万元

三、承包方式：包工包料

四、工程质量标准：合格工程

五、工程开、竣工日期：2019年5月至2019年6月，共10个日历天。

六、资金来源：村级自筹

七、申请人应当具备的主要资格条件

（1）投标人要求：建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；

（2）项目负责人资质等级:小型项目管理师或建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备安全生产考核合格证（B证）；

八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。报名费在开标当日收取，每个投标单位为人民币300元，现金。

九、现场踏勘：投标人获取招标文件后，应自行对工程现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和合同所涉及的现场资料。但招标人或招标代理人对投标人去现场踏勘过程中作出的任何推论、理解和结论均不负责。投标人承担现场踏勘所发生的费用。

十、投标文件的组成：

1.《资格审查必要合格条件标准》中所有内容；

2.商务标文件：

①法定代表人身份证明书；

②授权委托书(如有授权)；

③商务报价函（商务标中需装订；同时需将原件扫描件发送至邮箱jssqdsdhzztb@126.com）；

④已标价的工程量清单；

⑤计划投入的主要施工机械设备表；

⑥主要施工管理人员表。

3.投标承诺书（★原件带到开标现场，否则不接受报名）。

4.投标保证金（现金）。

十一、投标报价编制依据：

1、由业主提供的施工图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、计价标准执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

4、取费标准执行苏建价[2016]154号、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第24号、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019]178号；

5、材料价格执行《启东市建设工程造价信息》（2019年第2期）及市场价；

十二、投标担保：投标人应在工程开标前缴纳投标保证金（每个投标单位）人民币700元（投标保证金必须是现金），未中标者在开标会议结束后当场退还（无息）；

履约保证金：3000元。中标者在中标后须向招标人缴纳，中标人未能在规定期限内提交履约担保、签订合同的，则投标保证金予以没收。

十三、投标文件的密封和递交

1、投标人应将①资格审查文件（一正一副）密封在标有资格审查文件的密封袋里；②商务标文本（一正一副）密封在标有商务标的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标字样。③投标保证金单独密封，在递交投标文件同时递交给招标人。

2、参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托人随带本人身份证原件、法人身份证明文件原件或法人授权委托书（如有委托）原件、投标保证金（现金）、投标承诺书原件及商务标文件于2019年5月22日09时00分前交至启东市东海镇政法综治中心二楼会议室，迟到的投标文件将被拒绝。

十四、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，如有疑问在2019年5月20日11点前以书面形式提出，招标人将以书面形式公告全体潜在投标人。

十五、网络报名函：

1.网络报名截止时间：2019年5月21日晚上12时前

2.网络报名截止时间前必须以不署名的方式向邮箱jssqdsdhzztb@126.com中发送以下二个内容，文件必须设置密码保护：

3.网络报名函由二个附件组成

3.1附件名1：“商务报价函”，详见第四章附件3；

3.2附件名2：“投标承诺书”，详见第六章，投标承诺书作为现场开标的必要条件，缺一将被拒绝现场开标；

4.邮件发送要求：

收件人：jssqdsdhzztb@126.com；

主题：网络报名函

添加附件：必须上传以上二个文件内容；

正文：不要填写与招投标有关信息的文字。

邮件发送后会自动收到“您好！你参加的东海镇招标,已经收悉！谢谢你的参与！”表示邮件发送成功否则请重新确认发送邮件。

例：

5.请妥善保管好文件密码，如遇丢失或遗忘密码导致无法打开文档，则视为废标，责任自负。

6.投标承诺书作为招投标文件的一部分内容，同时又是进入开标现场的必要条件。

7.注意，向邮箱 jssqdsdhzztb@126.com发送邮件后会收到确认回执，如果你发送的邮箱收到回执，表示你发送成功否则请确认重新发送邮件。

十六、招标控制价:叁万伍仟肆佰柒拾元陆角肆分（35470.64元）。

十七、评标办法（价格单因素）

1、评标程序：资格条件评审—商务标评标—确定中标候选人。

2、资格条件评审

所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查符合性标准的要求对投标人的资格进行审查。

3、商务标评标

（1）只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的评标。

（2）确定有效报价：投标报价低于投标最高限价的为有效报价（投标报价高于或等于投标最高限价的作废标处理）。

4、确定中标侯选人：在有效报价范围内的报价最低者为中标人，中标价即为其投标报价。若有效最低报价有相同，则采取抽签办法确定中标人。

5投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，招标人将依法重新招标。

6若第一中标候选人毁标的，则投标保证金不予退还，并将本公司列入“东海镇不诚信企业库，一年不得进入东海镇市场的处罚！”。

十八、工程款给付方式：工程全部完工并经验收合格后一个月内付合同价的70% ，余款（扣除审定价3%的质保金）在工程竣工验收合格满一年后按审定价付清。（以上付款不计利息）。

履约保证金在本工程完成施工并达到规定的质量标准且提供完整的竣工结算资料后退还，利息不计。

十九、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日后，招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

二十、其他：

1．本工程必须确保在合同工期内竣工。如工期延误，则每天支付工期延误费人民币500元。

2.本工程中标方必须按招标人要求做好档案资料和竣工资料，所有隐蔽工程必须做到一道工序验收后，方可进行下道工序的施工，以此类推。

3.工程量清单中没有体现，但施工中必须发生的工程内容所需费用包含在合同价中。

4、本项目合同价包含施工中一切不可预见的费用（如群众矛盾引发的阻工等）。

5、本项目设计费3000元列入装饰工程其他项目，包含在投标报价中。由中标单位在中标后一周内一次性支付给设计单位，如不支付的业主有权在本项目工程款中扣除。

启东市东海镇人民政府

2019年5月14日

第三章  建设工程施工合同

甲方：启东市东海镇人民政府

乙方：  （中标单位）

一、工程名称：启东市东海镇德字村史馆室内装修工程

二、工程地点：东海镇德字村

工程内容：启东市东海镇德字村史馆室内装修工程，具体详见《工程量清单》；

三、工程质量要求：合格工程

四、文明施工及工程安全：

乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，乙方应当遵守工程建设安全上的有关管理规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，同时罚没安全履约保证金。

五、施工时间：

本工程工期     日历天。开工时间：    年   月至    年    月

六、合同价格及付款方式：

1、工程总价          元，大写：                。

2、合同付款方式工程全部完工并经验收合格后一个月内付合同价的70% ，余款（扣除审定价3%的质保金）在工程竣工验收合格满一年后按审定价付清。（以上付款不计利息）。

履约保证金在本工程完成施工并达到规定的质量标准且提供完整的竣工结算资料后退还，利息不计。

七、双方职责：

甲方职责：

1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。

2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。

3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条件。

4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。

乙方职责：

1、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳履约保证3000元；向甲方提供开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。

2、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此产生的后果由乙方负责。

3、乙方应积极做好在施工过程中与相关各方之间的矛盾协调处理工作。

4、本工程不得转包，一经发现立即终止合同关系，给业主造成的损失，承包人予以赔偿。

八、违约处理：

发包人

1. 由于发包人未按时向承包人提供施工图纸、技术资料、变更通知等，致使承包人无法按期开工或中途停工，导致合同工期延误，其后果由发包人负责。

2.发包人未按照支付条件的规定按时向承包人支付工程款时，应主动向承包人做出说明，并提出支付的补充方案，与承包人达成共识后执行。

3.违背廉政建设规定的条款，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

承包人

1. 除发包人和不可抗力的因素造成的工期延误外，承包人未按合同工期完成本合同工程的，发包人将向承包人处以合同总价0.1%/天的拖期损失偿金（偿金的限额为合同总价的10%），并从承包人履约保证金中扣除。

2. 经相关质监部门或项目交竣工验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，承包人除主动采取必要的补救措施（需经发包人批准）加以改进并达到合同规定的质量目标外，由此而引起的直接损失和工期延误损失偿金由承包人承担。

3. 在施工期间，发包人发现承包人在工程质量或工期方面存在问题，承包人应立即整改到位。已严重到必须更换承包商才能补救时，发包人有权通知承包人，中止与承包人的合同，另行选择新的承包商接替承包人的剩余工程。此时的工程计量、支付均按合同中止日据实计取。承包人并不因此解除中止日前的所有责任和义务。

九、保修期

本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

十、补充条款

1、市有关部门或单位决定的临时停水、电给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

2、结算时工程数量按实结算，综合单价按投标时的综合单价固定不变（除商品砼价格调整外），如变更等非承包人原因引起工程量增减在投标报价中没有原工程量清单相同的工程项目，综合单价按下列原则调整：

A-1有类似变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

A-2没有类似变更工程项目的，结算时按 “标底编制原则”的相关条款计取。并依据投标下浮率下浮，作为结算依据 。

A-3启东市工程造价管理机构发布的信息价没有的，参照南通市工程造价管理机构发布的信息价，如南通市工程造价管理机构发布的信息价没有的，应由承包人根据变更工程资料、计价规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

B、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，事先承包人将拟实施的方案提交发包人确认，拟实施方案经监理、发包方、承包方三方确认后执行，并按下列原则调整措施项目费：

B-1、安全文明施工费按启东市造价处核定的费率进行调整；

B-2、采用单价计算的措施项目费，按分部分项目工程综合单价的调整方法进行调整；

B-3、总价措施项目按费率报价的，费率不变；总价措施项目按费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；但投标费率或折算费率超过《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容及苏建价[2016]154号规定波动费率上限的，按编制标底中确定的费率进行调整；

B-4原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

3、承包人应在工程验收后15日内向发包人提交符合要求的完整的竣工资料，如承包人不能满足此要求则罚没竣工资料履约保证金，并按推迟每天500元加罚。

4、税金应交至工程所在地的税务部门。

5、本招标项目所有其他材料均由承包人自购，所购材料应满足施工图及技术规范的要求，且必须有质保书或合格证，并经承包人和监理人试验检验合格。

6、施工过程中所需的材料堆场、施工用水电、施工临时用便道、清障等均有施工单位自行负责，并承担全部费用。

7、本项目设计费3000元列入装饰工程其他项目，包含在投标报价中。由中标单位在中标后一周内一次性支付给设计单位，如不支付的业主有权在本项目工程款中扣除。

8、本协议书在承包人按招标文件中的规定向发包人提供了履约担保，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

9、本协议书正本二份、副本_二_份，双方各执正本一份、副本_一_份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

（或委托代理人）                    （或委托代理人）

年      月      日

第四章  投标文件格式

附件1：

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。为施工、竣工、保修        （工程名称）       的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖法人章）

日期：       年          月       日

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的             （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人。代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：               性别            年龄

身份证号码：

单位：（盖章）              部门：                职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件3：

商务报价函

致：  启东市东海镇人民政府

1、根据贵方启东市东海镇德字村史馆室内装修工程 《投标须知》的规定，经踏勘项目现场及招标文件后，我单位愿以       元的价格承包该项目的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及相关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按贵方《投标须知》中规定的工期10个日历天内完成并移交全部工程。如工期推迟，我方愿以每天500元支付工程延误费。

4、如果我方中标，我方保证本工程质量达到《须知》中规定的      标准。

5、如果我方中标，我方愿以人民币（大写） 柒佰元 作为投标担保。

6、如果我方中标，我方保证在中标通知书发出3日后签订《建设工程施工合同》，否则愿意没收投标保证金并承担所有责任。

7、如果我方中标，我方保证在签订施工合同前提交3000元的履约保证金。

8、如果我方中标，我方保证金按《建设工程施工合同》的约定提交完整的竣工结算资料。

9、如果我方中标，将指派         担任本工程项目经理。联系方式（手机）

10、除非另外达成协议，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标书将成为约束双方的合同。

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

二〇一九年   月   日

附件4：

已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1、 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封-3、扉-3、表-01、表-02、表-03、表-04、表-08、表-09、表-10、表-11、表-12（不含表-12-6～表-12-8）、表-13。

2、封-3、扉-3应按规定的内容填写、签字、盖章。

二 、总说明应按下列内容填写：

1、工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2、投标报价的范围

3、编制依据等。

三、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。

由于综合单价分析表数量较多，投标人在书面投标文件中可不提交，但中标后中标人须提交一份完整的综合单价分析表至招标代理机构。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

工程

投 标 总 价

投标人：                           （单位盖章）

年     月     日

封—3

| 投 标 总 价 |
| --- |
|  | 招 标 人： |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |
|  | （大写）： |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |
|  | 编 制 人： |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |
|  | 时 间： | 年 月 日 |  |

扉—3

总  说  明

工程名称：                                                 第       页 共      页

表—01

| 建设项目投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表—02

| 单项工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。                                          表—03

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                          表—08

综合单价分析表

工程名称：                     标段：                  第      页  共      页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未 计 价 材 料 费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价（元） | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                                                                            表—11

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第      页 共     页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |
| 合 计 |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

表—13

附件5

计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件6

主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质检员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | ...... |  |  |  |  |

投标人(盖法人章)：

第五章  资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 拟派项目负责人资格等级 | 小型项目管理师或建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备安全生产考核合格证（B证） | 提供建造师注册证书或小型项目管理师同时提供B证 |
| 4 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明，不少于二个月。 | 养老保险缴费证明（必须体现该人姓名） 备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料，但必须注明查询网址及查询方式。 |
| 5 | 无行贿犯罪记录承诺函 | 参与本次投标的所有投标人，均须提供《无行贿犯罪记录承诺函》，该承诺函需企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，格式详见附件。 |
| 备注 | 1、上述第5项提供原件，1-4项提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；同时提供所有复印件的原件查验。否则，资格审查不通过。 2、投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还，并将本公司列入“东海镇不诚信企业库，一年不得进入东海镇市场的处罚！”。 3、上述1-5中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |

附件1：

无行贿犯罪记录承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  、拟派项目负责人：  （项目负责人姓名） （身份证号码）  ，在       年      月     日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，那么取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

第六章  投标承诺书

致：  启东市东海镇人民政府

所投项目：                     （项目名称）。本公司相关人员认真阅读贵单位招投标文件后，根据招投标的要求现本公司法人自愿作出如下现场开标承诺。郑重承诺如下：

一、发送本“网络报名函”后，一定会参加开标现场会议，不会因种种原因，缺席开标现场会；

二、因“网络报名函”邮件发送错误或无所打开等原因，导致不能正常开标的，本公司自愿接受贵单位取消现场开标的处理意见；

三、镇政府发布公告后，镇政府接到举报、视频、录像等证据反应本公司有成员出现围标、串标等现象，本公司愿意接受贵单位将本公司列入“东海镇不诚信企业库，一年不得进入东海镇市场的处罚！”。

四、投递“网络报名函”后不能到达开标现场，本公司愿意接受贵单位将本公司列入“东海镇不诚信企业库，一年不得进入东海镇市场的处罚！”

五、投递“网络报名函”后到达开标现场，因遗忘电子密码、未提交保证金、未提交投标承诺书等原因导致不能正常开标的，发现一次给予企业警告通报处理。二次及二次以上将企业列入“东海镇不诚信企业库”，一年不得进入东海镇市场的处罚！

六、一个邮件地址对应一个公司，发现一个邮件对应二个（含二个以上）公司或一个公司用二个（含二个以上）邮件地址发送，直接以串标、围标论处并记黑名单一次。同时，一个公司最多允许发送二次邮件，并且在第二次邮件主题词中必须写明“以本邮件为准”。不写明“以本邮件为准”或者超过2次以上（不含2次），该公司作废标处理且记企业警告一次，并通报所在公司。

七、本公司发送网络报名函的邮箱号：           ，密码：             ，发送人姓名及电话              。

八、以上均为本公司自愿承诺，对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

承诺单位：

法定代表人（签字、盖章）：

法人手机：

二〇一九年   月   日

第七章  工程量清单、图纸（另附）