东海镇东余镇村泯沟疏浚与填埋增补项目

招 标 文 件

- 招标公告

- 投标须知

- 商务报价函、投标承诺书

- 资格后审审查标准

- 工程量清单

二O一九年三月十九日

工程建设项目招标公告

1、启东市东海镇东余镇村泯沟疏浚与填埋增补项目已经批准建设，工程所需资金来源为村级自筹。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

2、 南通市东大建设监理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）工程地点：东海镇东余镇村；

（2）工程规模：估算投资9万元；

（3）计划开、竣工时间：2019年4月至5月，共60个日历天；

（4）质量要求：合格工程；

4、本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5、申请人应当具备的主要资格条件

（1）投标人要求：独立法人资格和水利水电工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上。

6、以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资格条件必须满足招标公告要求；

7、招标文件的获取

有意者请于公告期在启东市人民政府（http://www.qidong.gov.cn/qdsrmzf/index.html）自行下载获取招标文件等资料。

8、投标单位报名要求：

各投标人网上报名报价截止时间为：2019年3月26日晚上12时。

书面投标文件提交截止时间为：2019年3月27日上午9时00 分（北京时间），

开标时间：， 2019年3月27日9时00 分开标。

开标地点：启东市东海镇政法综治中心二楼会议室。迟到的投标文件和网上报名报价将被拒绝。

9、中标方式：合理价抽签确定中标人

10、招标人地址：启东市东海镇人民政府

联 系 人：施海彬   唐俊凯

联系电话：13962839558   15366320758

启东市东海镇人民政府

2019年3月19日

启东市东海镇东余镇村泯沟疏浚与填埋增补项目

投标须知

一、工程名称：启东市东海镇东余镇村泯沟疏浚与填埋增补项目

二、工程概况：估算投资9万元

三、承包方式：包工包料

四、工程质量标准：合格工程

五、工程开、竣工日期：2019年4月至2019年5月，共60个日历天。

六、资金来源：村级自筹

七、投标人资格要求：独立法人资格和水利水电工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上。

八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。报名费在开标当日收取，每投标单位为人民币300元。

九、现场踏勘：投标人获取招标文件后，应自行对工程现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和合同所涉及的现场资料。但招标人或招标代理人对投标人去现场踏勘过程中作出的任何推论、理解和结论均不负责。投标人承担现场踏勘所发生的费用。

十、投标文件的组成：①企业营业执照副本复印件和法人委托书原件（一正二副）。②商务报价函（加盖企业公章）、投标承诺书（加盖企业公章）和工程量清单报价表（一正二副）；③投标保证金。上述①—③项须分开单独密封，并在封口处加盖企业公章。

十一、投标报价编制依据：①招标单位提供的施工图纸、工程量清单；②《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；③《启东建设工程造价信息》2018年第6期、《南通建设工程造价信息》（2018年第11期）及市场价；④江苏省住房和城乡建设厅文件（苏建价[2016]154号、苏建函价[2018]298号 ）“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”；⑤人工工资按苏建函价[2018]761号文件；

十二、投标担保：投标人应在工程开标前缴纳投标保证金（每个投标单位）人民币1000元（投标保证金必须是现金），未中标者在开标会议结束后当场退还（无息）；

履约保证金：8000元。中标者在中标后须向招标人缴纳，中标人未能在规定期限内提交履约担保、签订合同的，则投标保证金予以没收。

十三、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，如有疑问在2019年3月26日16点前以书面形式提出，招标人将以书面形式公告全体潜在投标人。

十四、网络报名函：

1、网络报名截止时间：2019年3月26日晚上12时前

2、网络报名截止时间前必须向邮箱jssqdsdhzztb@126.com中发送“网络报名函”【“商务报价函word文档（附件1）(为保护自身利益可对文档进行加密）及本公司到现场投标承诺书（附件2）扫描图片文件” 】以上两件作为现场开标的必要条件，缺一将被拒绝现场开标；

3、邮件发送要求：

收件人：jssqdsdhzztb@126.com；

主题词：尽量不要写与招投标有关信息的文字，最好填写数字，自己能记住就行，附带工程名字，便于开标时及时寻找自己的邮件；

添加附件：必须上传两件附件，⑴、投标承诺书照片/扫描件，⑵商务报价函word加密文档；

正文：不要填写与招投标有关信息的文字。

邮件发送后会自动收到“您好！你参加的东海镇招标,已经收悉！谢谢你的参与！”表示邮件发送成功否则请重新确认发送邮件。

商务报价函文件请加密，投标承诺书不得加密。

4、投标承诺书照片制作。将附件2交企业法人，认真阅读后，有企业法人签字，必须盖上招标企业图章后，扫描或者拍摄成照片，保存为“承诺书.JPG”格式图片，上传至邮件作为附件之一，注意企业图章必须清晰可见！

5、商务报价函word加密文档制作及要求。该函必须为Microsoft Office Word2003版以上文档，其他格式文档一概不予受理。文件名尽量用任意阿拉伯数字格式命名（如201508262008.doc）原则上请勿使用单位名称作为文件名，如对文件进行加密处理（请妥善保管好文件密码，如遇丢失或遗忘密码导致无法打开文档，则视为废标，责任自负）,上传至邮件作为附件之一。

6、另外网上投递截止时间后投递的函（包括开标现场向电子邮箱发送的函）均视为无效函，不予进入现场开标单位行列。

7、报名函作为招投标文件的一部分内容，同时又是现场开标的必要条件。

8、注意，向邮箱 jssqdsdhzztb@126.com发送邮件后会收到确认回执，如果你发送的邮箱收到回执，表示你发送成功否则请确认重新发送邮件。

十五、本工程招标控制价为85443.58元（预算价99353 元下浮14%）。如现场投标报价与网络电子报价不一致作为废标处理。

十六、评标办法（合理价抽签确定中标人）

（一）资格审查：本工程对投标人资格审查采取后审方式《见资格后审审查标准》。

（二）商务标评标

1、设定招标控制价：本工程控制价为85443.58元。

2、中标人的确定：所有进行网上报名的投标人，在资格审查之后确认能够参与竞标的，通过抽签确定中标候选人，中标价即为控制价85443.58元。

（三）第一中标候选人毁标或有异议的处理

若第一中标候选人毁标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还 ，并记不良记录一次。第一中标候选人报价与第二中标候选人报价之间的差额，作为毁标的违约金，由第一中标候选人交纳；若不交纳的，则取消其在启东市东海镇招投标市场3年的投标资格，并在相关网站公布。

若在中标结果公示期间，对第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

十七、工程款给付方式：工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料后付工程款的80%，余款在2019年年底前付清（不计利息）。履约保证金在竣工验收合格后并提交完整的竣工资料后退还（不计利息）。

十八、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日后，招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

十九、其他：

1．本工程必须确保在合同工期内竣工。如工期延误，则每天支付工期延误费人民币500元。

2.本工程中标方必须按招标人要求做好档案资料和竣工资料，所有隐蔽工程必须做到一道工序验收后，方可进行下道工序的施工，以此类推。

3.工程量清单中没有体现，但施工中必须发生的工程内容所需费用列入报价中。

4、报价包含施工中一切不可预见的费用（如群众矛盾引发的阻工等）。

启东市东海镇人民政府

2019年3月21日

附件1：

一、商务报价函

致：  启东市东海镇人民政府

1、根据贵方启东市东海镇东余镇村泯沟疏浚与填埋增补项目《投标须知》的规定，经踏勘项目现场及招标文件后，我单位愿以下列价格承包该项目的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币大写 | 人民币小写 |  |
| 1 | 启东市东海镇东余镇村泯沟疏浚与填埋增补项目 | 捌万伍仟肆佰肆拾叁圆伍角捌分 | 85443.58 |  |

2、我方已详细审核全部招标文件及相关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按贵方《投标须知》中规定的工期

60  个日历天内完成并移交全部工程。如工期推迟，我方愿以每天500元支付工程延误费。

4、如果我方中标，我方保证本工程质量达到《须知》中规定的

标准。

5、如果我方中标，我方愿以人民币（大写）  1000  元作为投标担保。

6、如果我方中标，我方保证在中标通知书发出3日后签订《建设工程施工合同》，否则愿意没收投标保证金并承担所有责任。

7、如果我方中标，我方保证在签订施工合同前提交8000元的履约保证金。

8、如果我方中标，我方保证金按《建设工程施工合同》的约定提交完整的竣工结算资料。

9、如果我方中标，将指派         任本工程项目经理。手机

10、除非另外达成协议，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标书将成为约束双方的合同。

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

二〇一九年   月   日

附件2、

投 标 承 诺 书

致：  启东市东海镇人民政府

所投项目：启东市东海镇东余镇村泯沟疏浚与填埋增补项目（填写：本工程项目名称）。本公司相关人员认真阅读贵单位招投标文件后，根据招投标的要求现本公司法人自愿作出如下现场开标承诺。郑重承诺如下：

- 发送本“网络报名函”后，一定会参加开标现场会议，不会因种种原因，缺席开标现场会；

- 因网络报名函、承诺书、邮件发送错误等原因，导致不能正常开标的，本公司自愿接受贵单位取消现场开标的处理意见；

- 镇政府发布公告后，镇政府接到举报、视频、录像等证据反应本公司有成员出现围标、串标等现象，本公司愿意接受贵单位将本公司列入“东海镇不诚信企业库，一年不得进入东海镇市场的处罚！”。

- 投递“网络报名函”后不能到达开标现场，本公司愿意接受贵单位将本公司列入“东海镇不诚信企业库，一年不得进入东海镇市场的处罚！”

- 投递“网络报名函”后且到达开标现场，因遗忘电子密码、纸质标书密封性问题、缺少相关资料等原因导致不能正常开标的，发现一次给予企业警告通报处理。二次及二次以上将企业列入“东海镇不诚信企业库”，一年不得进入东海镇市场的处罚！

- 一个邮件地址对应一个公司，发现一个邮件对应二个（含二个以上）公司或一个公司用二个（含二个以上）邮件地址发送，直接以串标、围标论处并记黑名单一次。同时，一个公司最多允许发送二次邮件，并且在第二次邮件主题词中必须写明“以本邮件为准”。不写明“以本邮件为准”或者超过2次以上（不含2次），该公司作废标处理且记企业警告一次，并通报所在公司。

- 以上均为本公司自愿承诺，对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

承诺单位：

法定代表人（签字、盖章）：

法人手机：

二〇一九年   月   日

资格后审审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合 格 条 件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书 | 盖投标单位法人章及单位公章的原件 |  |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照，且营业执照经营范围必须具有广告牌制作 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 6 | 备注：①上述（1）-（2）项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；否则，资格审查不通过。 ②资格审查申请书中的内容没有失实或者弄虚作假，如果提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。 ③上述（1）—（2）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |