启东市社会面监控八期智慧技防项目（一标包）

市场询价公告

启东市公安局根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市社会面监控八期智慧技防项目（一标包）进行市场询价调研。

一、采购内容：启东市社会面监控八期智慧技防项目（一标包）主要包括800万全结构化相机400只，400万全彩相机500只，800万球机20只、环保卡口改造服务（相机20只，灯具40只）、社会面视频图像汇聚与对接、光纤线路资源等，具体详见《启东市社会面监控八期智慧技防项目（一标包）市场询价表》。

二、建设要求

（一）建设内容

（１）、800万全结构化+400万全彩相机+800万全彩球机治安监控图像服务；

本项建设依托启东原有监控杆件，新配置横臂、吊杆、线路等辅材构件，借助于原有点位网络、电路，对路面、学校、小区等重点部位进行加密补盲。其中800万全结构化相机400只，400万全彩相机500只，800万球机20只。

（２）、环保卡口改造服务

本项建设在启东原有治安卡口上，通过配置环保抓拍相机及多功能环保灯具用于环保卡口改造。根据道路情况配置相关相机和灯具，相机可以管理单向两车道或三车道，灯具管理一车道。按全部是单向两车道配置，相机数量为20只，灯具为40只。

注：各单位投标时，需要考虑灯具设备冗余（如单向三车道），确保符合实际卡口情形，原卡口更新替换设备用于其他治安卡口。

（３）、社会面视频图像汇聚与对接

本项目中标商通过自有视频平台，与采购方的感知网平台通过边界直接对接，亦可与汇聚与共享平台对接，推荐与感知网平台对接。对自建平台的要求：

- 视频存储时间不低于30日；

- 图片实时传输（对接完成后，平台不保存图片）；

- 视频确保流畅，图片传输实时；

- 性能要求：不低于2M码流200路、4M码流100路的视频并发能力；视频要求不低于400万像素，400万像素的H264编码，码流不少于2M，800万像素码流不少于4M。采用H265编码，码流可以降低一半；

- 平台所在网络须有校时设备，用于对平台及前端进行校时。

（４）、光纤线路资源

本线路资源系为800万全结构化+400万全彩相机+800万全彩球机治安监控图像服务。在加密补盲过程中，可能存在新建点位，点位建设费用及电费全部有中标商负责。光纤要求为裸光纤，配置光模块或光纤收发器，带宽至少为千兆。

（二）时间要求

1、本项目建设时间4个月，项目未在规定的时间内完成，每延时1日，扣款1000元；

2、本项目服务期为5年，自验收合格之日起开始计算。

（三）考核要求

1、维护响应人员必须保持24小时通信畅通，如发生电话关机、不接电话、不回电话的情况，每发生一次扣款500元。应急情况下，维护人员应无条件听从采购方安排进行紧急保障、维护，如违反本条规定，每次扣款2000元。

2、视频图片质量结合《启东市公安局“超融合”运维考核系统》进行考核，并按照考核结果支付费用。点位无录像，扣款计算方法如下：录像丢失小时数（不满1小时按1小时计算）×(合同子项金额/相机总数/365/5/24)：如果建设的点位纳入重点考核点位的，扣款翻倍。社会面视频图像质量参照《启东市公安局“超融合”运维考核系统》进行综合考核。

- 3、未能提供全程驻场服务的，按500元/人/日进行扣款。

- 未能在规定的时间内完成指定的工作，按1000元/日/次扣款。

发生安全事故，如“一机两用”、视频图像或截图外泄造成影响的，一经查实，扣款3万元。

二、约定事项：

1、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、报价费用说明：报价为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于前期基础设施建设及建设过程中所有协调事项和费用（如开挖、埋管、立杆、防雷、接电、传输网络等项目）、全部货物及辅材、安装、调试、质保（易损件、备品备件、辅材等）、售后服务、培训、技术指导、咨询费、专家评审费、规费、税金、材料价格涨跌和国家政策性调整等风险，及服务使用中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、开挖赔偿等）。

3、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。

4、参与报价的单位需将营业执照和市场询价表于2025年08月18日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市金沙江路668号公安局业务大楼（2号楼）1009室，或盖单位公章后原件扫描发至329471901@qq.com，联系人：陆先生，联系电话：0513-83720086。

5、拟定支付方式及期限：硬件设备基本到位，经市管局抽验合格并出具相关证明后，支付合同款的40%，项目验收合格后支付合同款的35%，余款作为考核款分五年支付，每年根据考核情况进行支付，实际支付款=决算审计款×5%–考核扣款。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。）

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

附件：《启东市社会面监控八期智慧技防项目（一标包）市场询价表》。

启东市公安局

2025年08月11日

附件：

启东市社会面监控八期智慧技防项目（一标包）市场询价表

| 类别 | 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800万全结构化相机 | 1 | 800万全结构化相机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； | 只 | 400 |  |  |
|  |  |  | 像素：800万； |  |  |  |  |
|  |  |  | 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大补光距离：60m（暖光）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头类型：电动变焦 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头焦距：不低于8mm-32mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 功能：支持结构化，支持识别是否戴口罩、头盔等功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接入标准：GB/T28181，GA/T1400， GB/35114A； |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP67。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持5行标注。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 其他 | 电费、横臂吊件、线材、安装、调试等及其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 800万球机 | 1 | 800万球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 像素：800万； |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大补光距离：150m（红外）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 补光类型：红外； |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头焦距：4.95mm～198mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 光学变倍：40倍， |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持人脸检测、抓拍、抠图 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接入标准：GB/T28181，GB/35114A； |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP67。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持5行标注 |  |  |  |  |
|  | 2 | 其他 | 电费、横臂吊件、线材、安装等及其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 400万全彩相机 | 1 | 400万全彩枪机（核心产品） | 传感器类型：不小于1/1.8英寸CMOS； | 只 | 500 |  |  |
|  |  |  | 像素：400万； |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大补光距离：40m（暖光）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头焦距：不低于3.6mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头光圈：F1.0； |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头焦距：根据采购方要求，以实际场景选择焦距大小 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接入标准：GB/T28181； |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持5行标注， |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP67 |  |  |  |  |
|  | 2 | 其他 | 电费、横臂吊件、线材、安装等及其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 环保卡口改造 | 1 | 900万环保抓拍单元 | 传感器类型：不小于1/1英寸CMOS； | 只 | 20 |  |  |
|  |  |  | 像素：900万； |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头焦距：50mm;特殊情况下，需置换25mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 功能：人脸抠图，人脸增强； |  |  |  |  |
|  |  |  | 接入标准：GB/T28181； GA/T1400， GB/35114A； |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级：IP67。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持5行标注， |  |  |  |  |
|  | 2 | 环保多功能补光灯 | 频闪、爆闪、白光、红外，红外白光切换 | 只 | 40 |  |  |
|  |  |  | 寿命≥1000万次； |  |  |  |  |
|  |  |  | 亮度可调 |  |  |  |  |
|  | 3 | 其他 | 线材、安装、更换等及其他不可预见费用 | 批 | 1 |  |  |
| 社会面视频图像汇聚与对接 | 1 | 前端 | 性能要求：800万像素全结构化相机， | 路 | 200 |  |  |
|  | 2 | 接入 | 产权说明：产权属于中标方，采购方属使用方； |  |  |  |  |
|  |  |  | 要求：采购方提需求，中标方开展建设，建设完成后，接入自家平台后为采网方提供相关服务。建设协调和其他相关事宜由中标方负责解决，如供电、借杆、拉纤和所有费用等。 |  |  |  |  |
| 光纤线路资源 | 1 | 光纤线路 | 为新建点位配置光纤资源、要求裸光纤，至少千兆，两端配置网路设备接入指定网络 | 条 | 20 |  |  |
|  | 2 | 其他 | 新建点位的建设费用、电费、辅材等 | 批 | 1 |  |  |
| 合计：人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：