南政发〔2018〕67号

关于做好农村公路管养的实施意见

各村民委员会：

我镇农村公路经过15年建设，目前通行里程达560公里，极大地方便了群众出行。由于部分道路通行时间久，通行车辆多，经过长时间碾压，道路破损现象严重，初步统计破损面积达4000多平方米，妨碍周围居民正常出行。农村公路沿线桥梁因过往车辆碰击，桥栏杆有不同程度损坏，急需维修。截止2017年我镇尚有南阳、正谊、元祥等10个村未完成安保示范村建设，新建道路还未安装警示标记，已安装道路也存在不同程度损坏，交通安全问题严重。

为了进一步推进我镇“四好农村公路（建好、管好、护好、运营好）”建设，针对上述农村公路管养出现几个问题，提出如下实施意见：

一、属地管理原则。即村域范围内农村公路由各村自行负责道路管养（路肩、绿化、路面、桥栏杆维修、警示标记制作安装、路面保洁）。

二、资金实行定额补助。路面、桥栏杆维修、警示标记制作安装由村负责实施，镇财政定额补助，其体标准为：

1.路面维修：根据代理公司测算，路面维修为125元/m2，下浮12%，镇补助村110元/m2。

2.桥栏杆维修：参照前年镇投标统一维修标准，镇补助村300元/档。

3.警示标记制作安装：参照2016年南阳镇安保工程达标村招标中标价，镇补助村警示桩75元/根，停车让行415元/块，三角行警告标记400元/块，线行诱导标志（双向）500元/块，线行诱导标志（单向）360元/块，路名牌300元/块。

三、注意事项：在道路维修时严格按照农村公路建设标准进行施工维修，要求挖除破损混凝土，压实整平，浇筑C30砼，振捣抹平，保养20天才能通行，并注意施工、保养期间交通安全。由于各村工程量大小不一，各村可抱团按相关规定与施工队达成协议组织维修。破损道路维修面积（以村为单位）超过100平方米上报镇建设办备案，经现场勘查确定施工方案后方可进行维修，并留好每处维修地段照片。警示标记制作和安装标准按相关规定和标准执行。路肩、绿化和保洁按长效办制定规定实施。

四、验收：各村完工后，自行组织按道路明细进行验收，初验合格后相关明细提交镇建设办，由镇组织人员进行复验。验收合格明细资料作为年底补助依据。

启东市南阳镇人民政府

2018年7月12日

启东市南阳镇人民政府办公室          2018年7月12日印发