**启东市高铁新城安置房5G信息化项目**

**市场询价公告**

启东市高铁新城安置房5G信息化项目即将实施，现就本项目服务采购进行市场询价调研。

**一、**采购项目内容及需求**：**

1.本项目建设规模：总建筑面积约274680平方米（最终结算面积以规划核实为准）。

2.项目地点：启东市北新镇。

3.服务内容：本项目5G无线信号全覆盖（包括但不限于地块范围内所有地下室、电梯间、楼梯间等5G无线信号全方面覆盖）的设计、设备安装、项目施工、服务保障及系统管理等本项目整体竣工验收前的所有工作，及负责本项目通过相关行业协会、主管部门的过程验收及竣工验收。

4.项目周期：本项目工期为40个日历天（以双方约定的实际开工日起算）。合同签订之日起15天内提供完整施工图4套，完成相应建设内容后，项目组织各相关单位及行业监督方一起参与验收，项目结束验收需比对施工图所有工程量；因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方确认后顺延。

5.质量要求：合格，满足国家现行相关标准(GB50846-2012)执行。

6.商务部分要求：

质保期要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为三年（含）以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）

售后服务：供应商接到维修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给，只收取成本费。

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

2.报价供应商必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的合法企业单位；

3.报价供应商具备基础电信业务经营许可证及增值电信业务经营许可证，业务覆盖范围：用户驻地网业务（提供有效期内的证书复印件加盖公章）。

**三、约定事项：**

1.市场询价表及相关材料于2025年5月19日18:00前，以电子邮件的方式发送至**指定邮箱（fgyjszx@163.com）**,或送或寄（以签收时间为准）至**江苏启晟集团有限公司（启东市公园南路200号）**，联系人：**范晓旭**，联系电话：**0513-80920520**。

2.报价费用说明：包括供应商完成本项目所有工作内容所需的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装、卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、保修期内维保服务、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及本项目招标需要的其他费用等。报价供应商应充分考虑本项目实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

3.拟付款方式：本项目安装、调试完毕验收合格后一个月内付至合同价的95%，余款在验收合格保修期满后一个月内付清。在任意一项付款前，成交人应向采购人提交书面付款申请、相应的证明材料及符合财务要求的发票，否则采购人有权不予支付，相应的不利后果由成交人自行承担。

4.报价单位须提供营业执照（复印件加盖公章）、基础电信业务经营许可证及增值电信业务经营许可证（复印件加盖公章）及市场询价表（附件1）。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市垦牧小镇置业有限公司

2025年5月14日

附件1

**启东市高铁新城安置房5G信息化项目**

**市场询价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 启东市高铁新城安置房5G信息化项目 |
| 投标报价（含税，税率9%） | 单价： 元/㎡\*274680m2（总建筑面积）总价：人民币（大写） 元（¥：元） |

报价人（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期： 年 月 日