启东市人民政府办公室文件

启政办发〔2018〕77号

市政府办公室关于印发《启东市进一步

优化电力营商环境实施办法（试行）》的通知

各镇人民政府，各园区管委会，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位：

《启东市进一步优化电力营商环境实施办法（试行）》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

启东市人民政府办公室

2018年7月25日

启东市进一步优化电力营商环境实施办法

（试行）

根据国家关于营商环境优化和行政审批制度改革的工作要求，为进一步简化全市电力用户接电手续，缩短接电时间，降低接电成本，提高接电效率，改善我市电力营商环境，加快推动我市经济高质量发展，结合本市实际，制定本实施办法。

一、指导思想

深入贯彻落实党的“十九大”精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照李克强总理在今年政府工作报告中提出的进一步优化营商环境，推动经济发展由高速增长向高质量发展转变的工作要求，针对用户在电力接入环节存在的堵点、难点和痛点问题，加快制度改革创新，强化协同服务，进一步减少环节、简化审批、压缩时限、降低成本、加强协调、落实责任，为我市进一步营造法治化、便利化的电力接入营商环境提供有力支撑。

二、实施对象

本办法适用于全市申请新装、增容等用电服务的10（20）千伏及以下各类用户的接入工程；35千伏及以上各类用户的接入工程参照执行。

三、工作目标

用户申请新装、增容用电，由供电公司“一站式”受理。各部门（单位）进一步简化审批手续、优化办理流程、加强信息互通、深化“互联网+”服务，共同搭建电力接入“绿色通道”，将全市10（20）千伏、400伏非居民平均接电时间压缩至65和18个工作日以内。其中，无外部线路工程（简称“外线工程”）的不超过15和3个工作日；有外线工程但无需道路开挖的，原则上不超过65和15个工作日；有外线工程且需道路开挖的，原则上不超过75和23个工作日。

四、主要任务

（一）用电申请环节

1.申请受理。用户提交新装、增容用电申请后，供电公司在当日完成“一站式”申请受理。一是提前介入。供电公司提前参与项目规划，并根据项目规模和用电需求，适时调整电网规划，同步安排电源布点，及时响应用户需求。二是一口受理。加强市行政服务大厅建设，由供电公司统一设置用电申请受理窗口；推进供电、住建、交通、公安等部门（单位）联合办电，并由供电公司将申请信息和材料传至其他相关部门，让用户申请“只进一扇门”。三是精简收资。低压用户申请时只需提供：①用电人有效身份证明，②用电地址的物业权属证明；高压用户申请时只需提供：①用电人有效身份证明，②用电地址的物业权属证明，③用电容量需求清单，④用电工程项目批文。其余办电所需证照和材料通过线上方式获取并查验，减轻用户提交材料负担。四是信息共享。开放全市政务平台信息，对于用户主体资格证明、项目批复文件、房屋土地证明、规划建设许可、环评批复等办电涉及证照和材料，发改、住建、国土、交通、环保、公安、供电等部门（单位）通过线上方式进行共享，无须用户重复提供。（责任部门：市发改

委、行政审批局、国土局、交通运输局、环保局、公安局、供电

公司；完成时间：8月10日前）

2.方案答复。对于普通低压和高压用户，供电公司受理申请后分别在2个和15个工作日内完成供电方案答复。重要用户考虑其特殊性，供电方案答复的时间原则上不超过30个工作日。一是加大电网信息公开。供电公司通过网站、微信公众号等线上方式向社会公开配电网可开放容量信息，对于在配网线路和变电站可开放容量以内的用电申请，按照“先到先得”原则实行就近开放，实现用户接电时间、成本双节约。二是开展联合踏勘。高压用户由供电公司根据需要，组织规划、建设等相关部门进行联合现场踏勘；低压用户由供电公司直接踏勘，并将踏勘信息同步传至规划、建设等相关部门，实现踏勘一次完成全部信息获取。三是实施管线GIS图联合沿布。推进“水、电、气、冷、热”能源数据集采，实施电网、水、气、通信等各管线单位GIS图联合沿布，踏勘完成后一次性出具地形管线图、电网接入路径图和设计施工图，提高出图效率。四是推行供电方案“模块化”答复。供电公司根据用户报装容量、类型和接入电压等级的不同，预制各种典型供电方案，明确方案适用范围和使用特点，减少人工编制时间，便利用户比选。（责任部门：市发改委、住建局、交通运输局、公安局、供电公司；完成时间：8月31日前）

（二）行政审批环节

市行政服务大厅供电公司用电申请窗口根据行政审批部门要求，通过线上或线下方式统一收集用户申请材料并传至相关部门。各部门按照“能简则简、能并则并”原则，实施规划许可、施

工许可、掘路许可、绿化许可、占路意见书等行政审批手续的限

时办理和并联审批。

1.办理规划许可。规划部门在收到申请材料后，结合前期踏

勘结果和相关设计图纸，在5个工作日内出具规划许可。对于长度小于100米、无需开挖破土的电力接入工程，免于规划许可。（责任部门：市发改委、住建局；完成时间：8月10日前）

2.办理施工许可。建设部门在收到申请材料后，结合前期踏勘结果和相关设计图纸，在5个工作日内批准施工许可。对于长度小于100米、无需开挖破土的电力接入工程，免于施工许可。（责任部门：市发改委、住建局；完成时间：8月10日前）

3.办理掘路许可。需要掘路的电力接入工程，交通部门在收到申请材料后，结合前期踏勘结果和相关设计图纸，在10个工作日内批准掘路许可。掘路施工采取“先掘路再缴费”的模式，交通部门组织道路养护单位出具路面修复缴费单，项目单位在5个工作日内完成缴费（缴费不作为许可前置条件）。（责任部门：市发改委、住建局、交通运输局；完成时间：8月10日前）

4.办理占路意见书。涉及占路施工的电力接入工程，公安、城管部门在收到申请材料后，结合前期踏勘结果和相关设计图纸，在10个工作日内完成交通组织方案确认工作，出具占路意见书。（责任部门：市发改委、公安局、住建局、城管局；完成时间：8月10日前）

5.办理绿化许可。涉及绿化挖掘或迁移的电力接入工程，园林绿化部门在收到申请材料后，结合前期踏勘结果和相关设计图纸，在10个工作日内批准绿化挖掘或迁移许可。绿化迁移采取“先搬迁再缴费”的模式，经双方确定费用并签字认可后，养护单位清点苗木及出具搬迁预算或由绿化部门出具缴费书，养护部门先行实施绿化搬迁，项目单位在5个工作日内完成缴费（缴费不作为

许可前置条件）。（责任部门：市发改委、住建局；完成时间：8

月10日前）

（三）工程施工环节

电力接入工程项目单位在取得各项行政审批手续后按低压10个工作日、高压40个工作日的时限完成工程实施。一是实施限时管理和契约服务。项目单位倒排工期计划，明确时间节点和责任人，向用户承诺工程时长，并在施工协议中予以明确。二是提高工艺标准化水平。供电公司牵头制定施工技术标准和典型工艺，各项目单位不得因片面追求速度而降低施工水平。三是提高供电可靠性。供电公司全面推广不停电作业，优化配网运行方式，合理安排检修计划，实施故障主动抢修，全力保障用户及时高效接电。（责任部门：市发改委、供电公司、各项目单位；完成时间：8月10日前）

（四）运行用电环节

定期发文确定重点项目清单，供电公司加强配套电网投资，对重点项目延伸建设至用户红线，并发挥自身专业优势，积极为用户提供用能监测、能效诊断等能源综合服务，降低电力接入全周期成本。进一步扩大直接交易范围，推进符合条件的用户全部上平台直接交易，降低企业用电成本。全面落实国家减税降费政策，进一步降低一般工商业电价，重点清理规范产业园区、商业综合体等各类转供电加价情况，让用户轻装上阵、聚力发展。（责任部门：市发改委（物价局）、供电公司；完成时间：8月10日前）

- 保障措施

- 加强组织领导。市政府成立启东市优化电力营商环境

领导小组，由分管副市长任组长，市发改委、市供电公司主要负

责人任副组长，市公安、住建、城管、交通、行政审批等单位分管负责人为成员。领导小组下设办公室，办公地点设在市发改委，由市发改委分管负责人兼任办公室主任，具体负责我市优化电力接入营商环境日常工作。

（二）完善配套政策。各部门（单位）要按照本办法提出的总体时限要求，及时制定出台相应的细化配套政策和文件，切实简化业务办理流程和环节，压减办理时间，同步更新办事指南，公告服务承诺。

（三）深化线上服务。各部门（单位）要全面推行“互联网+” 线上服务，能线上办结的决不线下办理，能让数据“跑路”的决不让用户“跑腿”。加快建设网上“一口申请、同步受理、并联审批、限时办结”的电力接入联合审批平台，推进办电进度全过程公开查询，努力实现报装接电“一网办通”、低压用户“一次都不跑”、高压用户“最多跑一次”。

（四）加强监督检查。市政府将适时组织工作小组成员单位对各部门（单位）办法落实情况进行监督检查，对于未按办法要求落实优化举措、承诺未践诺的，将公开通报考核。市政府将根据办法试行情况，适时对办法内容进行修改完善。

本实施办法自发文之日起试行。

附件：优化电力接入营商环境全过程工作流程简图

附件：

优化电力营商环境全过程工作流程简图

抄送：市委各部门，市人大办、政协办，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

启东市人民政府办公室                     2018年7月25日印发