启东市人民政府文件

启政发〔2018〕43号

市政府关于印发启东市创建

江苏省“四好农村路”示范县实施方案的通知

各镇人民政府，各园区管委会，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位：

《启东市创建江苏省“四好农村路”示范县实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

启东市人民政府

2018年5月22日

启东市创建江苏省“四好农村路”示范县

实施方案

为全面落实习近平总书记对农村公路的重要指示精神，加快推进农村公路建管养运工作的全面落实，实现2018年启东“建好、管好、护好、运营好”农村公路总体目标，根据《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》和《江苏省人民政府关于进一步加强“四好农村路”建设的实施意见》精神，根据南通市统一要求结合我市农村公路“提档升级”、危桥改造、安全生命防护等工程推进现状，特制定启东市创建省“四好农村路”示范县实施方案。

一、指导思想

以强化主体责任、建立农村公路管养长效体制机制、稳定农村公路资金渠道为重点，进一步提升农村公路安全条件、通畅水平、路域环境和服务能力，更好地为促进经济社会发展和确保人民群众安全便捷出行服务，为我市实现城乡交通一体化、实现乡村振兴战略目标提供有力支撑和保障。

二、创建目标

聚焦2020年高水平全面建成小康社会，打造长三角北翼产业高地，建设幸福之城目标，坚持“乡村振兴、农路先行”，以高质量“建好、管好、护好、运营好”农村公路为主线，全力打造特色平安路、美丽和谐路、智慧生态路、幸福致富路品牌，成功创建“四好农村路”省级示范县，创建农村优美示范路2条。

三、具体任务

推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向“建管养运”协调发展转变，从适应发展向引领发展转变。通过转变发展思路和发展方式，实现农村公路路网结构明显优化，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量效益明显提升；养护全面得到加强，真正做到有路必养、养必到位；路产路权得到有效保护，路域环境优美整洁；农村客运和物流服务体系健全完善，率先实现城乡交通一体化，适应我市基本现代化和新型城镇化建设要求。

（一）建设好

1．行政村通双车道四级公路。到2018年底，通行政村双车道四级公路覆盖率100%。

2．三类及以上桥梁比例达标。到2018年农村公路三类及以上桥梁的比例大于98%。

3．镇村公交配套设施。到2018年底，镇村公交配套道路与危桥改造全部完成。

4．规划发展村庄等级公路通达率。到2018年底，规划发展村庄和重点自然村等级公路通达率100%。

5．安全隐患治理任务完成。到2018年全市县道、乡道及通镇村公交线路的村道安全隐患治理率达到100%。

6．工程合格率达100%。农村公路“提档升级”工程和其它新改建农村公路工程一次交工验收合格率达100%。

7．杜绝重大安全责任事故。杜绝重大及以上安全责任事故，较大和一般事故明显下降。

（二）管理好

1．主体责任全面落实。农村公路管养工作纳入市、镇两级人民政府年度工作目标进行考核，市、镇两级建立以公共财政投入为主的农村公路管养资金保障机制。

2．管理机构运转正常。市、镇两级农村公路管理机构人员定编定岗定职能，建立乡镇农村公路专门管理机构，配备至少2名专职人员，其中至少1名专业技术人员，明确每一位管理人员职责，确保管理人员相对稳定，管理机构具有正常办公条件，所有管理机构运转正常。

3．管理机构经费统筹解决。市、镇两级农村公路管理机构经费由市、镇两级人民政府分别筹集落实。

4．建立爱路护路乡规民约。制定爱路护路的乡规民约或村规民约，提高农村公路沿线村民爱路护路的意识，及时发现、制止损坏农村公路行为，对农村公路实行有效管理。

5．路政管理全覆盖。建立农村公路路政群管（协管）网络，市级路政大队下设 4个农村公路路政中队，全面进行县乡道的路政管理，并指导镇做好村道路产路权维护工作，实现农村公路管理全覆盖。

6. 打造畅安舒美的通行环境。具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，全力整治穿越城镇、村庄的道路，努力打造畅安舒美的通行环境。

7. 公路绿化达标。农村公路宜林路段，县道绿化率达100%，乡道绿化率达100%，村道绿化率达100%，实现公路绿化全覆盖。

（三）养护好

1. 养护经费统筹落实。农村公路养护经费由市镇两级按管理权限分别筹集，并建立稳定的增长机制，基本满足养护需求。

2. 农村公路有路必养。到2018年底，农村公路列养率达到100%，经常性养护率达到100%。

3. 农村公路技术状况好。农村公路优、良、中等路的比率县道不低于98%、乡村道不低于95%，路面技术状况指数（PQI）稳中有升。

（四）运营好

1. 行政村通镇村公交。在全市镇村公交开通率达到100%的基础上，继续落实财政补贴，有效运营。

2. 城乡道路客运一体化发展。城乡道路客运一体化发展水平达到省AAAA级标准。

3. 建立农村物流网络。基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。

四、创建举措

（一）全面建设好农村公路，切实做到标准严格，质量达标

坚持因地制宜、以人为本，使农村公路建设与优化村镇布局、乡村振兴战略和广大农民安全便捷出行相适应。充分发挥先行官作用，修订农村公路提档升级规划和项目库，促进新型城镇化和农业现代化进程。继续大力实施农村公路提档升级工程，加快完成镇村公交、校车和城乡客运班线配套道路、桥梁和安保设施改造任务，加大农村公路危桥改造和安全生命防护工程实施力度，同时有序推进县道达标工程、集中居住点与农村新兴经济节点通达工程建设。确保2018年完成“四好农村路”示范县各项建设目标。

1．实施农村公路新建改造工程。重点向不达标县道改造、集疏散及扶贫连接公路建设等方面倾斜，至2018年底前完成县道改造20公里。工程建设按照新修订出台的《江苏省农村公路提档升级工程技术标准》要求，同步建设交通标志标线、排水、绿化和安全生命防护工程设施，改造危桥和非公路建设标准桥，确保“建成一条、达标一条”。

2．实施农村公路提档升级工程。对具备条件的通村公路，按《公路工程技术标准》规定的双车道四级公路标准进行改造；按路面宽度不小于5.5米拓宽改造，至2018年底共计完成农村公路提档升级工程238公里。

3．实施危桥改造工程。2018年，计划实施19座农村公路三类以上桥梁改造。

4．实施农村公路安全生命防护工程。在我市全面实施农村公路安保工程的基础上，对全市农村公路安全隐患实施全面排查整治。在完成隐患排查上报以及通行客运班线和校车农村公路急弯陡坡、临河徬水等重点路段的安全隐患治理的基础上，2018底完成全部隐患整治，计划投入资金5000万元，实施里程380公里。

5．加强农村公路建设管理。按照省新修订《江苏省农村公路提档升级工程建设管理实施细则》标准，强化建设市场监管和质量、安全督导，保障质量监督检测能力和条件。切实落实农村公路建设“七公开”制度，加强行业监管，接受社会监督。建设管理单位要落实建设资金和专业技术管理人员，切实落实责任，明确质量和安全责任人，确保工程质量和使用寿命，特别加强对桥梁和高路堤路段施工质量及安全生产管理。所建项目应纳入行业监管范围，项目建成后，严格按照技术标准和质量要求进行验收，确保新改建农村公路一次交工验收合格一条，不发生任何重大及以上安全责任事故，较大和一般事故明显下降。

（二）全面管理好农村公路，切实做到权责一致，规范运行

按照建立事权与支出责任相适应的财税体制改革要求，构建符合农村公路特点的管理体制和运行机制。市交通运输局（市农路办）负责本区域内的农村公路规划、建设、养护和管理工作；市公路管理站（路政大队）具体承担县道养护管理工作以及县道、市管乡道的路政管理工作； 镇人民政府（街道办事处）承担本区域内乡道、村道的建设、养护工作，做好村道并协助做好乡道的路产路权保护工作。

1．按照“一县一路政、一县一主体、一县一整合”原则，全面推进农村公路管养一体化建设。逐步建立“层次清晰、事权明确、权责一致、运行高效”的公路行政管理新格局，加强农村公路法制和执法机构能力建设，规范执法行为，不断提高执法水平。在全市基本建立市有路政员、镇有监管员、村有护路员的路产路权保护队伍，实现农村公路路政管理全覆盖。

2．将农村公路管养工作纳入镇人民政府（街道办事处）正常行政管理和公共服务范畴，进行目标考核。本着“精简高效”原则，根据区域内农村公路管养规模，力争合理确定岗位数量及岗位职责，通过定编定岗、核定工作经费并明确筹资渠道，确保镇农村公路管理机构正常运行。

3．全面加强农村公路产权维护。全面制止清理路域范围内违章建（构）筑物、挖掘占用、摆摊设点、设置非公路标志、拾边种植、乱堆乱放现象，将影响公路环境的垃圾池（房、桶）迁移至距离县道路面外缘不少于四米、乡村道路面外缘不少于三米的适当位置。

4．完善农村公路保护设施。依据《公路安全保护条例》规定，根据农村公路的实际通行能力和保护乡道、村道的需要，由镇人民政府在乡道、村道的出入口设置必要的限高、限宽设施。充分发挥我市路政管理中队的作用，利用移动检测设备，采取移动检测方式流动治超，以加大农村公路超限车辆治理力度，努力防止和查处违法超限运输破坏、损坏农村公路设施等行为。

5．加强农村公路行政管理规范建设。健全农村公路行政管理规范体系，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达100%；同时通过市政府更新出台明确农村公路产权的文件，明晰启东市农村公路范围和产权，实现路田分隔、路宅分家，为农村公路管养工作提供充足的法理依据。

6．全面整治农村公路路域环境。实施农村公路增绿工程，预计投入资金4000万元，根据地理条件和自然环境选择合理的乔灌草立体搭配和色彩造型搭配，实施县道及市管乡道交叉口园林式绿化工程；根据市内不同地区、土壤和气候特征，实施农村公路绿化提升工程；按照长效治理，环保经济的原则采取生物治虫和化学治虫相配合的方式，实施农村公路绿化天牛虫害综合治理工程。提高农村公路绿化率，打造畅安舒美的通行环境。

（三）全面养护好农村公路，切实做到专群结合，有路必养

1．全面落实市、镇人民政府（园区）的主体责任，充分发挥村委会和村民的作用。政府序列考核指标中明确镇人民政府（园区）将乡村公路养护经费（包括小修保养、大中修和应急抢险）纳入财政预算并保持养护队伍稳定的条款。根据江苏省交通运输厅公路局（交公农路〔2011〕394号）文件精神，县乡财政投入农村公路管养资金不低于省级补助总量，省级补助资金与地方投入资金挂钩，真正实现有路必养。

2．平稳有序推进农村公路养护市场化改革，加快推进养护专业化进程。农村公路大中修等专业性工程，逐步通过政府购买服务或招投标等方式交由专业化养护队伍承担。农村公路的日常保洁、绿化等非专业项目，鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。以养护质量为重点，建立以养护质量和计量支付相挂钩的工作机制。有序推进基层养护作业单位向独立核算、自主经营的企业化方向发展，参与养护市场竞争。

3．实施新建农村公路竣工、达标双验收，在工程竣工验收的基础上，对农村公路路田分隔、路肩边坡宽（坡）度、排水设施、桥梁涵洞、安保设施、沿线绿化等项目进行达标验收，验收合格同步列入管养范围，实现建管养无缝连接。

4．加强农村公路的预防性养护，科学合理制定小修保养计划，按需实施大中修工程。每年县道大中修工程规模力争达到养护里程的8%；乡、村道大中修工程规模力争达到养护里程的5%。

5．以交通运输部、省交通运输厅出台的有关技术规范、操作规程和标准为基础，按照新《江苏省农村公路桥梁养护技术指南》为蓝本，制定《启东市农村公路小修保养手册》。以因地制宜、经济实用、绿色环保、安全耐久为原则，建立健全适应启东特点的农村公路养护技术体系。积极推广路面废旧材料、轮胎、建筑垃圾等废物循环利用技术。

6．加快农村公路养护管理信息化步伐。开发推广使用农村公路、桥梁养护管理与决策信息化系统，全面实现农村公路与桥梁基本信息、养护检查与评定情况、营运状况等信息化，科学确定和实施养护计划，努力提升养护质量和资金使用效益。逐步推广使用多功能路况检测车，加强路况检测和提高检测效率。积极参加省、市组织的农村公路专业技术培训，同时对市内每年组织两次以上的农村公路管理机构人员专业技术或技能培训。

（四）全面运营好农村公路，切实做到服务社会，促进发展

坚持“城乡统筹、以城带乡、城乡一体、客货并举、运邮结合”总体思路，加快完善农村公路运输服务网络。严格落实农村客运班线、镇村公交通行条件联合审核机制。加快淘汰老旧农村客运车辆，大力发展清洁能源或新能源客车，全面提升客车性能。强化司乘人员的安全培训和教育，提高从业人员素质。着力解决农村地区公交发展相对滞后、服务不优、换乘不便等问题。

1．创新公共交通服务方式，积极发展定制公交、微循环公交等新型公交服务模式，满足社会公众多样化服务需求。充分发挥农村客运站效益，加快城乡公交首末站、回车场、候车亭（牌）、加气（电）站（桩）等基础设施建设，选址要因地制宜，充分听取群众意见，并应与新改建农村公路项目同步设计、同步建设、同步交付使用。

2．统筹区域、城乡客运一体化规划。在我市已经建成全省城乡道路客运一体化发展水平AAAA级地区基础上，一方面探索毗邻区域公交对开，引导临近县市之间公交线路相互渗透和互联互通，解决毗邻地区城乡居民的出行问题；另一方面不断优化城乡公交线网，城乡公交、镇村公交线路有机衔接，进一步增加公交线路辐射广度和覆盖范围；最后打破条块分割的行政壁垒，推动区域及城市交通整合，促进城乡客运融入区域交通一体化体系。

3．加快推进公交智能化建设，推行公交IC卡“一卡通”、WIFI网络终端，掌上公交APP和客运互联网售票服务，全面提升公交智能调度、动态监控和公众出行信息服务能力。

4．加强农村物流示范点建设，研究制定政策措施提升农村物流效率，降低农产品物流成本。从运输组织、运力结构、运输市场、城乡配送等方面优化运输组织，推动交通物流服务均等化。充分利用现已建成并投入使用的农村客运站、各公交首末站，按照“多站合一、资源共享”的模式，增加便民服务项目，努力做到“客流其运、物流其畅”。

五、实施步骤

创建“四好农村路”示范县工作共分为四个阶段实施：

准备阶段（2018年1月至5月）：按照“四好农村路”示范县创建标准进行调查摸底，制定创建工作方案，并分解落实任务和责任。

宣传阶段（2018年6月至7月）：充分利用电视、广播、报纸、网络、微信等媒体做好宣传工作，形成浓烈的创建氛围，引起市、镇、村组等各级政府的重视，争取农村公路沿线企事业单位和百姓的理解和支持。

实施阶段（2018年7月至2018年11月）：依据“四好农村路”示范县创建工作方案的具体要求，按照时间节点扎实推进，确保创建工作成效。

验收阶段（2018年12月）：按照创建考核办法，组织自查自纠找出存在问题实施缺陷整改，接收省组织的“四好农村路”示范县考核验收，确保高分通过。

附件：启东市“四好农村路”省级示范县创建工作小组

附件：

启东市“四好农村路”省级示范县

创建工作小组

组  长：黄卫锋  市委副书记、市政府市长

副组长：佘德华  市政府副市长

成  员：方  俭  市政府办副主任

王峰华  市纪委副书记、监察委副主任

茅晓东  市公安局政委

杜文华  市财政局局长

周惠锋  市交通运输局局长

丁晓明  市国土局局长

龚  健  汇龙镇党委副书记、镇长

张生华  惠萍镇党委副书记、镇长

陈卫东  东海镇党委副书记、镇长

陆  健  南阳镇党委副书记、镇长

黄海荣  海复镇党委副书记、镇长

陶卫星  合作镇党委副书记、镇长

陈天明  王鲍镇党委副书记、镇长

姚赛花  近海镇党委副书记、镇长

姚海燕  寅阳镇党委副书记、镇长

张  丹  北新镇党委副书记、镇长

薛  海  启隆镇党委副书记、镇长

陈红飞  吕四港镇党委副书记、吕四港经济开发区

党工委副书记、管委会主任

樊天勇  圆陀角旅游度假区党工委书记

陆燕飞  江海产业园党工委书记

领导小组下设办公室，具体负责“四好农村路”省级示范县创建的组织推进、管理考核，质量监督、业务指导、督查验收等日常工作。办公室设在市交通运输局，由周惠锋同志兼任办公室主任。

抄送：市委各部门，市人大办、政协办，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

启东市人民政府办公室                     2018年5月22日印发