启东市人民政府办公室文件

启政办发〔2018〕92号

市政府办公室关于印发《启东市海岸线整治

修复三年行动计划（2018—2020年）》的通知

各镇人民政府，各园区管委会，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位：

《启东市海岸线整治修复三年行动计划（2018—2020年）》已经市政府常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。

启东市人民政府办公室

2018年8月30日

启东市海岸线整治修复三年行动计划

（2018—2020年）

为全面贯彻落实国家海洋督察反馈意见，加快推进海洋生态文明示范区建设，根据国家《海岸线保护与利用管理办法》、《江苏省海岸线保护与利用规划》（报批稿）以及《南通市海岸线整治修复三年行动计划（2018—2020年）》（通政办发〔2018〕58号）等文件要求，结合我市实际，制定本行动计划。

一、指导思想
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，切实提高政治站位，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，本着保护优先、节约利用、科学整治、绿色共享原则，严格保护自然岸线，整治修复受损岸线，拓展公众亲海空间，与近岸海域、沿海陆域环境管理相衔接，实现海岸线保护与利用的经济效益、社会效益、生态效益相统一。

二、具体目标
　  构建“市级统筹、县级主导、社会参与”海岸线整治修复管理机制，重点对由于开发利用造成的自然景观受损严重、生态功能退化、防灾能力减弱以及利用效率偏低的海岸线进行整治修复，确保至2020年完成南通市下达的岸线整治修复任务。

三、实施内容

（一）任务安排

海岸线是海洋与陆地分界线，具有重要的生态功能和资源价值，是发展海洋经济的前沿阵地。目前，我市地理海岸线长107.9km，沿海各镇（园区）需结合自身实际，采用海岸生态廊道、滨海湿地植被种植与恢复、近岸废弃构筑物清理与清淤疏浚整治、沙滩生态修复与养护等修复方式，分别制定岸线整治修复计划，确保三年内我市整治修复并纳入自然岸线管控的岸线长度达20.74km以上。

（二）实施项目
　　本行动计划共安排4项海岸线整治修复工程，总投资约2.87亿元，计划整治修复岸线长约20.74km，其中新增自然岸线岸段长约20.74km。项目资金主要通过地方政府自筹、引导社会资金投入，也可通过争取上级专项资金、海域金返还、生态补偿资金等方式筹措。

1.江海产业园北段红树林耐盐植物种植项目（新增自然岸线岸段）。

修复内容：采用红树林的实验性种植方式，引入秋茄、白骨壤等耐寒性红树林品种，达到护堤防波、净化水质等自然岸线生态功能要求。

修复期限及长度：2018年，3km；2020年1km。

资金预算：300万元。

责任单位：江海产业园。

2.江海产业园缓坡入海及人工沙滩工程（新增自然岸线岸段）。

修复内容：①采用缓坡台阶设计，通过层层台地缓和沿岸与近海的高差，增强岸线的亲水性，形成缓坡入海的台地景观。②人工抛沙回填，提高沙滩质量，恢复沙滩功能；修建突堤、离岸堤、人工岬投等固沙工程，抵御浪流对沙滩的侵蚀。

修复期限及长度：2020年，4km。

资金预算：25000万元。

责任单位：江海产业园。

3.江海产业园北片区海岸带植被种植项目（新增自然岸线岸段）。

修复内容：采用海岸带植物种植，通过引入芦苇、柽柳、香蒲等潮间带植物，对海岸起到保护作用，同时形成一道美丽的风景线。

修复期限及长度：2020年，3.3km。

资金预算：400万元。

责任单位：江海产业园。

4. 启东市东海和近海镇海岸线整治修复项目（新增自然岸线岸段）。

修复内容：结合旅游景观建设，开展护岸、护坡的整治修复，建设景观绿化带。

修复期限及长度：2018年，0.77km；2019年8.67km。

资金预算：3000万元。

责任单位：东海镇人民政府、近海镇人民政府。
　　四、保障措施
　　实施启东市海岸线整治修复三年行动计划，是提升海岸线生态景观功能，促进海洋生态文明建设，实施海岸线可持续开发利用，构建科学合理自然岸线格局的重要途径。各相关区镇，各部门、单位要进一步加强我市岸线整治修复工作重要性的认识，坚持以人为本、依法整治、循序渐进，加大宣传力度，营造舆论氛围，增强保护意识，强化法律监督、舆论监督和社会监督，切实推进南通市海岸线整治修复工作。
　　（一）加强领导。建立由市政府领导、市海洋与渔业局牵头、各相关部门参与的工作推进机制，市海洋与渔业局牵头，不定期了解和掌握整治修复项目进展情况，加强信息对接，及时将工作开展情况上报市政府。沿海各镇（园区）是实施本行动计划的责任主体，要组织开展对岸线整治修复工作的检查验收，做好有关资料台账整理和市级专项督查核验的准备工作。

（二）完善制度。建立健全岸线利用准入、退出和补偿机制，合理布局生产、生活和生态等岸线，有效调控岸线利用格局和规模强度，提高岸线利用准入门槛，严格审查占用自然岸线的海域使用活动，清理整顿占而不同、利用效率低下的岸线，提高集约节约利用与投入产出水平。完善自然岸线占补平衡制度，对工程项目中占用自然岸线的用海单位，要负责恢复或重建与所占自然岸线长度和质量相当的海岸线，确保自然岸线保有率不减少。
　　（三）保证投入。市海洋与渔业局要积极争取上级专项资金，用好海域金返还和生态补偿资金政策，多渠道增加海岸线整治项目资金投入。相关镇（园区）要履行好主体职责，积极筹措资金，推进海岸线整治修复项目。市财政要加大专项资金整合力度，优先保障海岸线修复工作。

附件：启东市海岸线整治修复项目汇总表（2018-2020年）

附件：

启东市海岸线整治修复项目汇总表

（2018-2020年）

| 序号 | 行政 区域 | 项目名称 | 投资概算（万元） | 修复类型 | 修复长度（km） | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 海复镇 | 江海产业园北段红树林耐盐植物种植 | 300 | 滨海湿地种植与恢复 | 3 | - | 1 | 江海产业园 |
| 2 | 海复镇 | 缓坡入海及人工沙滩工程 | 25000 | 海岸带生态廊道建设沙滩修复养护 | - | - | 4 | 江海产业园 |
| 3 | 海复镇 | 江海产业园北片区海岸带植被种植 | 400 | 滨海湿地种植与恢复 | - | - | 3.3 | 江海产业园 |
| 4 | 东海镇、近海镇 | 东海和近海镇海岸线整治修复项目 | 3000 | 滨海湿地种植与恢复 | 0.77 | 8.67 | - | 东海镇、近海镇 |
| 合计 |  |  | 28700 |  | 3.77 | 8.67 | 8.3 |  |

抄送：市委各部门，市人大办、政协办，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

启东市人民政府办公室                     2018年8月30日印发