启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍维修

项目

招标文件

招标人：启东市供销合作总社

日  期：2025 年 7月 10日

第一章  招标公告

启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍维修项目预选招标

## 1. 招标条件

本招标项目启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍维修项目（项目名称）已经批准建设，项目业主为启东市供销合作总社，建设资金来自财政，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目进行预选招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：启东市供销合作总社资产所在地（合作、吕四）

2.1.2建设规模：/

2.1.3服务期：90日历天

计划开工日期：2025年7月

计划竣工日期：2025年10月

2.2招标范围：一共两个标段。一标段为合作供销社南竖海房屋职工宿舍维修；二标段为吕四供销社生活区职工宿舍维修。具体工作内容以招标人委托合同为准。

- 投标人资格要求：

3.1启东市供销合作总社2024-2025年度限额以下工程建设项目施工单位承包商储备库单位

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为： 自发布公告之日起至2025年7月14日17时00分；

4.2招标文件获取方式：启东市人民政府网自行下载。

## 5. 投标截止时间

5.1本项目于2025年 7 月 15 日 09时00分开标，届时招标人将通过随机的方式，从建立的启东市供销合作总社2024-2025年度限额以下工程建设项目施工单位承包商储备库，依次随机抽取第一、第二、第三中标候选人，其中第一标段的第一中标人为合作供销社南竖海房屋职工宿舍维修施工单位，第二标段的第一中标人为吕四供销社生活区职工宿舍维修施工单位。

## 6. 评标方法

本次招标采用  □综合评估法  □经评审的最低投标价法 确定发包价随机抽取 □合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在启东市人民政府网上发布。

8.特别提醒：招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 9.联系方式

## 招标人：启东市供销合作总社

地  址：启东市供销合作总社

联系人：陈女士

电  话：15851385259

启东市供销合作总社

2025年7月10日

第二章  投标须知及投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍维修 |
| 2 | 建设地点：启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍 |
| 3 | 项目规模：一标段：合作供销社南竖海房屋职工宿舍维修控制价为253568.39元；二标段：吕四供销社生活区职工宿舍维修控制价为257267.98元。详见工程量清单 |
| 4 | 工程要求：90日历天。 |
| 5 | 质量标准：合格工程 |
| 6 | 招标范围：一标段：合作供销社南竖海房屋职工宿舍 结构加固、改造修复(含东侧小房子)，具体详见工程量清单；二标段：启东市供销合作总社吕四供销社生活区办公楼结构加固、改造修复(含小房子)具体内容详见工程量清单。 |
| 7 | 评标程序：(1）宣布开标纪律； (2）分配入库单位的球号； (3) 抽取中标候选人； (4）开标结束。 |
| 8 | 评标方法：□综合评估法 □经评审的最低投标价法 □合理低价法 确定发包价随机抽取 |
| 9 | 开标时间：2025年 7 月 15 日 9 时 00 分 开标地点：启东市供销合作总社1831开标室 |
| 本项目按照启公管办发〔2018〕2 号关于印发《启东市限额以下政府投资工程建设项目预选招标办法》的通知执行。招标人通过随机的方式，从建立的启东市供销合作总社2024-2025年度限额以下工程建设项目施工单位承包商储备库中，抽签决定中标人。 （一）在开标当日由纪检、项目管理科室通过号码球方式随机抽取，做好现场记录，抽签应当全过程录音录像。 （二）从启东市供销合作总社2024-2025年度限额以下工程建设项目施工单位承包商储备库项目中，依次随机抽取第一、第二、第三中标候选人，其中第一标段的第一中标人为合作供销社南竖海房屋职工宿舍维修施工单位，第二标段的第一中标人为吕四供销社生活区职工宿舍维修施工单位。 （三）抽签结束后，由招标人、监督部门代表签字确认。 （四）如抽中的承包商候选人放弃中标，应当向招标人写出书面承诺，招标人可以在抽中的承包商候选人中依次确定中标人也可以重新抽取。中标人确定后，在启东市人民政府网发布中标结果公示。 |  |

第三章 评标办法（确定发包价随机抽取中标人）

本项目按照启公管办发〔2018〕2 号关于印发《启东市限额以下政府投资工程建设项目预选招标办法》的通知执行。招标人通过随机的方式，从建立的启东市供销合作总社2024-2025年度限额以下政府投资项目监理承包商储备库项目中，抽签决定中标人。

（一）在开标当日由纪检、项目管理科室通过号码球方式随机抽取，做好现场记录，抽签应当全过程录音录像。

（二）从启东市供销合作总社2024-2025年度限额以下政府投资项目监理承包商储备库项目中，依次随机抽取第一、第二、第三中标候选人，其中第一标段的第一中标人为合作供销社南竖海房屋职工宿舍维修监理单位，第二标段的第一中标人为吕四供销社生活区职工宿舍维修监理单位。

（三）抽签结束后，由招标人、监督部门代表签字确认。

（四）如抽中的承包商候选人放弃中标，应当向招标人写出书面承诺，招标人可以在抽中的承包商候选人中依次确定中标人也可以重新抽取。中标人确定后，在启东市人民政府网发布中标结果公示。

第四章  建设工程施工合同

第一节　协议书

发包人(全称)：      启东市供销合作总社

承包人(全称)：          （中标人名称）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍维修施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍维修  。

2.工程地点：启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍

3.工程立项批准文号：      /        。

4.资金来源：财政。

5.工程内容：启东市供销合作总社合作供销社南竖海房屋职工宿舍、吕四供销社生活区职工宿舍维修，具体内容详见工程量清单。

#### 二、合同工期

计划开工日期：      年      月      日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合  合格工程   标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式： 固定单价 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                                   。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                         签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  发承包双方签字盖章之日起  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  肆 份，正本 贰  份 ，副本贰 份 ，均具有同等法律效力；发包人执 贰  份，承包人执  贰  份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

第二部分　通用合同条款(略)

此部分采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分  通用合同条款》。

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款（2）执行。

3．语言文件和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，不使用 其他 语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等相关法律法规。

3.3使用标准、规范

适用标准、规范的名称：按国家现行的标准、规范执行。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

4．图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：无。

发包人对图纸的保密要求：无。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二．双方一般权利和义务

5．工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：                 职务：

发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包方委托的职权部分。

需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程设计变更所引起工程造价增加技工期延长的签认权；2、发布开工令、停工令、复工令；3、竣工日期提前的签认权；4、工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权；5、工程质量最终确认权；6、增加工程造价现场签认权。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：                        职务：

职权：1、组织工程建设，负责处理与协调工程建设中的重大问题，监督合同的履行，协调外部工作联系事宜，并具有：（1）对施工专业分包人认定权；（2）对材料、设备的质量以及工程质量检查、验收权；（3）工程计量认证及工程款支付的确认权；（4）进度监控、安全生产、文明施工监管权；（5）落实合同违约的奖惩。

5.6不实行监理的，工程师的职权：      无

7．项目经理

姓    名：                                      ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                            ；

建造师注册证书号：                              ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

8．发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已满足施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工所需水、电，发包人不提供，由承包人自行承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包单位自行解决材料运输及堆放问题，并应当遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供书面资料。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

（6）水准点和坐标控制点交验要求：书面资料现场提供。

（7）图纸会审和设计交底时间：为开工日期前不少于7天。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：在施工过程中，如遇到与本工程无关人员的干扰，发包人应采取积极态度做好协调、劝解工作，使得工程顺利实施。

8.2发包人委托承包人办理的工作：无。

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程开工前5天内提供施工进度总计划；每月5日前提供上月已完工程量报表，每月25日前提供下月进度计划、材料供应计划等发包人需要的各种报表；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。由此发生事故，均由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：1、需要办理交通特殊通行证时，由承包人负责办证；2、施工现场组要排放有害污水时，由承包人办理相关手续；3、施工噪音超出当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，发生费用由承包方承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付之前，承包人自行进行成品保护，并承担相应费用。交付后由发包人进行成品保护。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好上述建筑及绿化的保护工作，如有损坏，费用由承包人自理。

（8）施工场地清洁卫生要求：1、施工现场办公室、食堂等每天进行清扫；2、施工现场的污水等进行处理后，才能直接排入城市排水设施或河流中；3、施工现场材料、成品、半成品要分类、分期有序堆放；4、建筑垃圾及时清运出场外并运至有关部门规定地点。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人自行协调在施工过程中与周边群众的关系，并承担相关费用。

三．施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提交本工程详细的施工组织设计和施工总进度计划，每月25日前提出下月详细施工作业计划。

工程师确认的时间 接承包人施工组织设计5天内 。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：   无     。

13．工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期均不作顺延。

四．质量与验收

17．隐藏工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：施工工序全过程，所有部位均由监理或发包人验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位自检合格后应当通知监理和发包人，在监理工程师验收合格后方可隐蔽。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

19．工程试车

19.5试车费用的承担：  无   。

五．安全文明施工

承包人应当遵守工程建设安全上的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，且罚没全部安全履约保证金。

六．合同价款与支付

23．合同价款与调整

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）本工程材料费占单位工程费 5%以上的各类材料为主要材料，5%以下的各类材料为非主要材料。当工程施工期间主要材料价格波动幅度在5%（含5%）以内的以及非主要材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电等及其他各种风险，同时应考虑甲供材料管理费（如果有）、以及因其它原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。

（2）工程量清单中列出的项目及没有列出的措施项目，中标人在报价时无单价或其单价以“0”的形式出现。

（3）发包人引发的工期延误在合同约定工期（以开工令及完工验收报告日期为准）30%（含30%）以内所造成的相关费用。

风险费用的计算方法：视为投标人已预见此风险并足额把此费用计入含有价格的项目中，竣工结算时不作任何调整 。

风险范围以外合同价款调整方法：

调整范围：1）设计变更；2）经业主确认现场签证所涉及工程量变化；3）合同范围以外增加内容。

调整办法：承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）承包人投标时的综合单价；承包人投标报价中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按业主提供的维修方案；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《江苏修缮建筑定额》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后；苏建价[2016]154号文、苏建函价[2019]178号《省住房建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；《江苏省住房和城乡建设厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；通建价[2019]20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题通知》；江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；材料价格参照《启东建设工程造价信息》（2024年）第5期及市场价；人工工资单价按苏建函价[2024]348号文件规定中南通市的标准计取。并根据承包人投标时的下浮率作相应下浮后作为结算依据，如遇到有关计价表中没有的子目，综合单价由承包人提出，由承包人按实际情况提出具体调整预算，经发包人委托有资质审计机构审核后支付。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：  无  。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：  无  。

23.2双方约定合同价款的其他调整因素：无

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的方式、时间和金额或占合同价款的比例： 无。

扣回工程款的时间、比例：  无  。

25．工程量确认

25.1承包人向工程师交已完工程量报告的时间：无。

26．工程款（进度款）支付

工程竣工并经验收合格且提供完整的竣工验收资料后一个月内付至合同价的80%；工程竣工验收合格一年后第一个月内凭审计部门出具的《工程结算核定单》付至审定价的97%，余款（审定价的3%）在竣工验收合格满两年后付清（利息不计）。

七．材料设备供应

27．发包人供应材料设备

27.1发包人供应的材料设备与一览表不符合，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符:按《通用条款》中本款的规定执行。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按《通用条款》中本款的规定执行。

（4）到货地点与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。

（5）供应数量与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。

（6）到货数量与一览表不符：按《通用条款》中本款的规定执行。

27.2发包人供应材料设备的结算方法: 无。

28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定:由承包人按设计文件及规范要求自行采购材料,施工前，应通知业主、监理工程师进行检查验收，经验收合格后方可使用，否则，所引起的一切责任与后果均由承包人负责。

八．工程变更

1.发包人变更设计按通用条款相应条款执行；2.承包人提出设计变更，必须征得发包人同意，变更设计的费用由发包人承担。

九．竣工验收与结算

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后15天内提供两套完整的竣工图及竣工资料，若承包人不能满足此要求，则罚没全部竣工资料履约保证金。

32.2中间交工程的范围和竣工时间:  无  。

32.3竣工结算:承包人在工程竣工验收合格后，应在1个月内提交完整的结算资料给监理单位，按合同约定的方式进行结算，如承包人未在1个月时间内提交完整的结算资料，发包人则按每延期一天处罚500元人民币，同时发包人有权决定本工程的后续工程款一律不予支付。

十．违约、索赔和争议

35. 违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：本工程工期提前不奖。因承包人原因不能按协议约定如期竣工的，则每天支付工期延误费人民币500元。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:因承包人的原因，造成工程质量不符合规定的质量标准的，罚没全部质量履约保证金，并且必须进行返工，修复；若造成的工程质量事故经返工、修复后仍不能消除质量缺陷或隐患，业主有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并根据《建设工程质量管理条例》的相关规定进行处理。

双方约定的承包人其他违约责任：

1.赔偿因违约给发包人造成的直接与间接经济损失费用。

2.承包人在施工中无正当理由不执行监理或发包人指令的，发包人有权对承包人进行500-1000元/次的经济外罚。

3.由于承包人原因，未能按监理审批的施工进度计划组织施工，导致施工进度滞后于计划进度的，发包人有权对承包人进行500-1000元/次的处罚。

4.承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得擅自更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人次按5000元/人次，对承包人进行扣款，并换回投标承诺拟派人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工（以开工令为准）起，承包人主要施工管理人员保证每周六天以上出勤，月度考勤不得低于80%；并且每天在施工现场工作不少于7小时，不满7小时视为缺勤一天。以月度考勤为单位，每缺勤一天罚款500元，同时发包人有权要求承包人整改到位，由此发生的全部责任和损失均由承包人承担。

①凡出勤率达不到考核要求的，第一个月由发包人对该承包人进行警示性谈话，责令限期整改，并向其发出警示函；第二个月由发包人报启东市招管委，对承包人相关施工管理人员出勤情况在启东市公共资源交易网（下同）上进行公示，并以挂靠借用资质的嫌疑，再次发出警示函；第三个月由发包人报启东市招管委，以挂靠借用资质论处，在网上进行公示，记不良行为一次，并暂停其六个月在本地政府投资项目的投标准入资格。同时，发包人可以结合实际情况把施工队伍清理出施工现场。

37．争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请自行协商调解；

（2）或向 当地人民法院 提起诉讼。

十一．其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人的工程：未经发包人同意，本工程不得转包或分包，如有转包或分包，发包人有权终止合同，同时将罚没全部履约保证金并拒绝所有费用，超出的损失由承包人承担，并追究违约责任。

分包施工单位为： 无。

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按《通用条款》中本款有关规定执行。

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：  无  。

（1）发包人投保内容：  无  。

发包人委托承包人办理的保险事项：  无  。

（2）承包人投保内容：  无  。

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下:

（1）发包人向承包人提供履约担保,担保方式为：无；

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金；

（3）双方约定的其他担保事项： 无 。

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数: 正本贰份，双方各执一份；副本陆份，双方各执叁份； 。

47．补充条款

1.市有关部门或单位决定的临时停水、电给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

2. 在本工程实施过程中，如因工程质量较差或工期进度严重脱节时，发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，应赔偿发包人的全部损失。

3. 承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

4. 发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：（1）承包人为了加快工程进度和保证进度及保证工程正常进行，采取的各种措施。（2）施工期间及竣工验收后清理建筑垃圾。

5. 投标人应认真勘察施工现场，根据现场条件合理组织施工，如由于投标人对现场情况不进行充分理解所增加的施工费用由投标人自行承担。

6. 施工过程中的建筑垃圾应及时清理出现场，其费用列入报价。

7. 当本招标文件中承包人的赔偿金额及违约金额累计超过履约保证金金额时，发包人将在承包人未领取的工程款中抵扣，如有不足，再向承包人追缴。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政告知书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：    2 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 60 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程审定价的3%。

5.2 质量保修金的返还：质保期满5年且经发包人确认无质量问题后一个月内返还。（不计利息）。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /        。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

发包人(公章)：                          承包人(公章)：

地  址：                                地  址：

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

邮政编码：                              邮政编码：

附件2

廉 政 告 知 书

为确保                     工程（工程名称）双方能够勤政廉洁地履行，规范维护双方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证项目安全、资金安全、干部安全，根据国家有关行业管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政告知书。

第一条  甲方为负责项目或工程的分管领导，乙方为承接项目或工程的主要负责人（以下简称甲方、乙方）。

第二条  甲乙双方的责任

一、甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定。

二、甲乙双方应严格执行经济合同文件，自觉按合同办事。

三、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和企业利益、违反相关法律法规及管理规章制度的不正当交易。

四、甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第三条  甲方责任

甲方的领导和具体办事工作人员，在工作中应遵守以下规定：

一、不准向乙方或相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费等。

二、不准在乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

三、不准要求、暗示或接受乙方或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

四、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位的宴请、娱乐等活动。

五、不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐分包人或供应商并要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等。

六、甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利。

七、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。

第四条 乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

一、不准以任何理由为甲方或相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

二、不准接受或暗示为甲方或相关单位及个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

三、不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品及回扣、好处费等。

四、不准用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

五、不准违反国家有关维护农民工利益的各项法规和政策规定。

第五条 违约责任

一、甲方及其工作人员有违反本告知书规定的行为，情节轻微的，由甲方党委及其纪检监察部门或上级纪委、监委给予提醒或诫勉谈话；情节较重并造成损失的，依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚，并建议调离原岗位，不再从事相关工作；情节严重构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。

二、乙方单位或个人有违反本告知书规定的行为，情节轻微的，由甲方党委及其纪检监察部门对乙方进行提醒；情节较重并给甲方造成损失的，移交上级相关部门处理。

第六条 双方约定如下事项：

一、本告知书由甲方纪检监察部门负责监督，举报电话：0513-80921816。

二、双方其他约定：                            。

第七条 本告知书签字盖章后即生效。

第八条 本告知书一式三份，甲乙双方以及甲方党委各执一份。

甲 方：                         乙 方：

年   月   日                    年   月   日

第三章 工程建设标准

- 本工程采用的计价规范

1、业主提供的维修方案；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3、《江苏修缮建筑定额》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后；

4、苏建价[2016]154号文、苏建函价[2019]178号《省住房建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；

5、《江苏省住房和城乡建设厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；

6、通建价[2019]20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题通知》；

7、江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；

8、材料价格参照《启东建设工程造价信息》（2024年）第5期及市场价；

9、人工工资单价按苏建函价[2024]348号文件规定中南通市的标准计取。