启东市吕四港海洋牧场乌龙沙人工鱼礁采购项目

市场询价公告

启东市吕四港海洋牧场乌龙沙人工鱼礁采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购要求

1.采购内容：本项目选址于启东市管辖的横沙与乌龙沙之间水道-10m等深线海域，距离最近的启东蒿枝港约10km。人工鱼礁区中心坐标为（121°51′24.443"E、32°5′21.811"N），四至坐标为（121°51′11.844"E、32°5′38.627"N）、（121°51′47.617"E、32°5′12.780"N）、（121°51′36.908"E、32°5′5.515"N）、（121°51′0.959"E、32°5′31.170"N）。本项目拟计划投放3m*3m*4m混凝土矩形底置养护礁单体300个、10m*5m*4m钢材矩形底置诱导礁单体24个，累计15600空m3，共计建设14个单位鱼礁、2个鱼礁群。人工鱼礁区面积约43.78公顷，总预算约642万元。

2.进度要求：自签订合同之日起150日历天（投放过程中当风速大于6级，即风速≥12m/s时，不计入工期）。

3.质量要求：合格。

4.其他要求

（1）中标人在中标通知书领取前必须接受业主单位的合同交底，交底对象为中标单位主要负责人。若中标人未如期参加合同交底，则视为中标人无正当理由拒签合同。投标人若参与投标则视为接受以上交底要求。

（2）投放的船只须安装360度监控设备，投放过程全程录像，作为竣工验收资料的一部分。

（3）中标人须在合同签订后向采购单位提供运输、投放船只的相关材料（需提供自有船只或船只租赁证明）、礁体制作场地相关材料；合同签订后2个月内，中标人须办理完成水上水下施工许可证。

（4）如须向行业主管部门报备或邀请参与验收的，中标单位应配合并办理完成主管部门要求的相关手续，相关费用包含在合同价中。

（5）投标人装备险和施工作业、参与验收人员的（人身）事故险（人身意外险赔付额不低于100万）由投标人自行投保，保险费由投标人承担并支付，包含在合同价中，不单独计列。

（6）投标人在投标时应认真仔细查阅本项目的有关设计文件、技术资料等。作为一个有经验的投标人，应充分考虑到招标人提供的施工图纸以及相关资料和数据与工程实施过程中可能存有的偏差，投标人报价时请予以充分考虑施工过程中可能存在的风险，合同总价不予调整。在合同执行期间，对于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本造成的影响，发包人对合同价格不予调整。

- 报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商具有有效的港口与航道工程施工总承包三级及以上资质。

三、约定事项

1.参与报价的供应商需将报价文件于 2024年02月25日 17:00 前，以电子邮件的方式发送至指定邮箱（351762487@qq.com），或送或寄（以邮戳为准）至指定地点，启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室，联系人：周鸣华，联系电话：13862871813。

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：本项目采用固定单价报价。报价包括但不限于礁体制作、吊装、运输、投放、保险、相关手续费、检验、检查、运杂、验收、图纸资料、人员费用（含差旅费）、现场费用、交通工具及使用费、利润、税金等与履行本合同有关的一切费用以及招标文件明示或暗示的一切风险。

4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、供应商资质证书复印件、市场询价表均加盖单位公章。

5.拟定支付方式及期限：本项目全部货物供货并投放完毕，经验收合格后支付合同价款的70%，余款待竣工验收一年后付清。

注：供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定（提供加盖申请单位公章的付款审批单原件、增值税专用发票原件、合同复印件、中标通知书复印件以及由采购人确认的阶段成果等相关材料）。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东港腾资产经营管理有限公司

2024年02月22日

附件

启东市吕四港海洋牧场乌龙沙人工鱼礁采购项目

市场询价表

| 项目名称 | 规格型号 | 数量(个) | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启东市吕四港海洋牧场乌龙沙人工鱼礁采购项目 | 3m*3m*4m混凝土矩形底置养护礁单体 | 300 |  |  |
|  | 10m*5m*4m钢材矩形底置诱导礁单体 | 24 |  |  |
| 总价（大写）： 元 （￥： 元） |  |  |  |  |

本表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：

报价日期：