启东市启晟大厦2F餐厅装修设计项目

招标文件

招 标 人：    启东市忠诚信开发建设有限公司

招标代理：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

日    期：     2025    年   06   月   23   日

第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目启东市启晟大厦2F餐厅装修设计项目（项目名称）已经批准建设，项目业主为启东市忠诚信开发建设有限公司，建设资金自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件， 现对该项目设计进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程地点：启东市

2.1.2建设规模：项目估算总投资200万元，建筑面积约1277㎡。

2.1.3设计周期：30日历天（自合同签订之日起5天内提交整套设计方案，设计方案通过采购人确认后25天内提交完整的施工图设计并通过审核。）

2.1.4质量标准：设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并满足业主要求及通过上级部门审查。

2.1.5招标范围：启东市启晟大厦2F餐厅装修设计，包括但不仅限于厨房、售卖窗口、包厢、公共就餐区域等局部土建（消防）改造、水电安装、厨房设计、智能化设计（售卖系统）等餐厅的硬装、软装、设备及配套设计，设计内容包括但不限于方案设计、初步设计、总平图、平面布局图（含尺寸标注）、彩色效果图（3-5张）、施工图设计、概算编制以及施工阶段的后续服务。所有施工做法必须出节点详图（含参照图集内容），不得出现未经采购人同意的二次设计项目及厂家深化，如无必要不得使用专利产品以及市场无可替代产品，如使用须书面征得采购人同意。在施工过程中因采购人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时，应无条件配合，且设计费用不作调整。

3.投标人资格要求

3.1投标企业须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级设计资质及以上或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质。

3.2拟派项目负责人资质等级：国家二级及以上注册建筑师资格。

3.3本次招标不接受联合体投标

3.4资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同及履行合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别、等级和拟派项目负责人应具备的资格条件满足招标公告要求；

（5）投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）拟派项目负责人为企业正式人员；

（7）其他详见评标办法。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予 经济补偿

5. 招标文件的获取

1、本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对项目现场的集中踏勘。

2、招标文件获取时间为：2025年6月23日至2025年07月15日9：00 。

3、招标文件获取方式：在启东市人民政府网自行下载标书。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025年07月15日9:00，文本投标文件递交地点为启东市汇龙镇公园南路200号（启晟大厦1901）。

本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，自行选择安全可靠的邮寄方式，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，由各潜在投标人自行承担相关责任。

投标文件请于2025年07月15日上午9：00截止前密封邮寄至启东市汇龙镇公园南路200号（启晟大厦1901） (收件人：张海娟，联系电话：0513-80920520)。

本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在开标前（2025年07月15日8:40-9:00）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入QQ群聊，群号为748856268后由招标代理人员在投标截止时间后统一拉入本项目开标群（群名称：启东市启晟大厦2F餐厅装修设计项目），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。供应商将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7. 评标办法

本次招标采用 综合评估法 □经评审的最低投标价法 □确定发包价随机抽取 □合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8、发布公告的媒介

本次招标公告在启东市人民政府网上发布。

9. 特别提示：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金或投标人免缴投标保证金信用承诺书的，其投标文件均不予接受。

（2）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

（3）本工程采用不见面交易的模式，具体详见招标文件。

（4）根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办[2022] 2号），投标人在投标文件递交截止当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态的，资格审查不合格。

（5）根据江苏省清理拖欠工程款和农民工工资协调领导小组办公室《关于公布2025年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件被限制市场准入及通报批评企业和人员名单的通知》的要求，对123家企业予以全省范围内限制建筑市场准入，对63家企业予以全省批评提醒，对31名人员予以全省限制建筑市场准入，对32名从业人员予以全省批评提醒（“江苏省住房和城乡建设厅”-“信息公开”-“信息公开目录”-“通知公告” -“关于公布 2025年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件被限制市场准入及通报批评企业和人员名单的通知”）。对被限制准入和被通报的企业及人员，限制其参与我市的招投标。

10. 联系方式

| 招标人：启东市忠诚信开发建设有限公司 | 代理人：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地址：启东市汇龙镇人民路北侧公园路东侧(人民中路526号) | 地址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F |
| 联系人：张海娟 | 联系人：俞女士 |
| 电话：0513-80920520 | 电话：0513-83721688 |

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：启东市忠诚信开发建设有限公司 地址：启东市汇龙镇人民路北侧公园路东侧(人民中路526号) 联系人：张海娟 电话：0513-80920520 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 地址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F 联系人：俞女士 电话：0513-83721688 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 启东市启晟大厦2F餐厅装修设计项目 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 启东市 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 项目估算总投资200万元，建筑面积约1277㎡。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 启东市启晟大厦2F餐厅装修设计，包括但不仅限于厨房、售卖窗口、包厢、公共就餐区域等局部土建（消防）改造、水电安装、厨房设计、智能化设计（售卖系统）等餐厅的硬装、软装、设备及配套设计，设计内容包括但不限于方案设计、初步设计、总平图、平面布局图（含尺寸标注）、彩色效果图（3-5张）、施工图设计、概算编制以及施工阶段的后续服务。所有施工做法必须出节点详图（含参照图集内容），不得出现未经采购人同意的二次设计项目及厂家深化，如无必要不得使用专利产品以及市场无可替代产品，如使用须书面征得采购人同意。在施工过程中因采购人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时，应无条件配合，且设计费用不作调整。 |
| 1.3.2 | 设计总周期 | 30日历天（自合同签订之日起5天内提交整套设计方案，设计方案通过采购人确认后25天内提交完整的施工图设计并通过审核。） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并满足业主要求及通过上级部门审查。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1、投标人资质类别和等级：具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级设计资质及以上或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质； 2、拟派项目负责人资质等级：国家二级及以上注册建筑师资格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包范围： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 1、补充通知（如有）2、招标文件附件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年07月01日17时 之前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2025年07月04日17时 之前 |
| 2.4 | 报价方式 | 固定总价合同 |
| 2.4.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价:6.12万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价小于或等于最高限价的为有效报价（投标报价大于最高限价作废标处理） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求。 1.投标保证金的金额：1200元整。 - 2.投标保证金的提交形式：本项目实行免缴投标保证金，投标人需提交《限额以下平台投标人免缴投标保证金信用承诺书》，免缴投标保证金但不免除相应责任。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025 年 07 月 15 日 9 时 00 分 |
| 4.2.3 | 投标文件递交 地点 | 快递地址： 启东市汇龙镇公园南路200号（启晟大厦1901） 收件人：张海娟 联系电话：0513-80920520 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | - 公布投标人名称； - 资格审查开标及评标； - 技术标开标及评标； - 综合标的开标及评标 - 商务标开标及评标； - 确定中标候选人； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由技术、经济等方面的专家组成，人数为5人或以上单数。 |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评估法 □经评审的最低投标价法 □合理低价法 □确定发包价随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 1 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 是，履约保证金的形式：银行汇票或转账或银行保函或数字人民币。 履约保证金的金额：合同价的10%，合同签订前汇入招标人指定账户。履约保证金以现金形式提交的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 □否 |
| 8.5.1 | 异议提出的时间 | (1)招标文件有异议的， 应在投标截止时间10日前提出； (2)对开标有异议的，应当在开标时提出。 (3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |

二、投标须知

1 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、设计周期期限及质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资格要求，见招标公告。

1.4.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则

各相关投标均无效；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的

形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附

表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）设计任务书；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，以电子文件形式发送至指定邮箱：872292813@qq.com （不具单位名称，不加盖单位公章），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“启东市人民政府网”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“启东市人民政府网”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“启东市人民政府网”发给所有投标人。

2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“启东市人民政府网”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3 投标文件

3.1投标文件应至少包括以下内容（包括纸质投标文件和电子投标文件两部分）

3.1.1纸质投标文件：

3.1.1.1 资格审查材料

（1）法定代表人身份证明或法人授权委托书；

（2）有效的企业营业执照；

（3）有效的企业资质证书；

（4）拟派项目负责人的注册证书（注册在投标单位，且证书在有效期内）；

（5）诚信承诺书（格式详见招标文件第六章）；

（6）招标文件中要求填写的其他资料。

投标人须对材料原件的真实性承担法律责任。

3.1.1.2综合标

根据评标办法所需提供的相应资料

3.1.1.3技术标（暗标）

根据招标文件“第三章 评标办法”要求制作，包括且不限于以下内容：

（1）设计方案综合说明

（2）根据评标办法所需提供的相应资料

（3）投标人认为必要的图纸

技术标文件采用暗标评分，技术标文件无需制作封面，技术标中不得出现投标单位名称、人员姓名、页眉页脚、水印、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记，技术标投标文件字体除图表外统一为仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体。投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。

3.1.1.3商务标

（1）投标函；

（2）法定代表人证明书；

（3）法人授权委托书（如有）；

（4）根据评标办法要求提供相关证明资料。

3.1.2 PPT 演示文件（U盘）

3.2投标报价

3.2.1本次投标报价采用固定总价方式。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见招标人须知前附表。

3.2.6本项目总设计费用含招标文件所要求的可能发生的设计费、 顾问费及现场配合咨询服务费等所有费用。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况的需要延长投标有效期的，招标人以补充通知形式延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和规定的投标保证金方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.5备选投标方案

3.5.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”要求进行编制，投标人需另行增加附页的，作为投标文件的组成部分。

4 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件由资料审查、技术标、商务标、电子投标文件四部分组成。

4.1.2  除PPT 演示文件（U盘一份）外，其余投标文件一式 伍 份，正本 壹 份，副本肆 份；并标明“正本”或“副本”字样（技术标除外、技术标不标正副本），投标文件正、副本不一致时，以正本为准。资料审查、技术标(PPT演示文件U盘)、综合标、商务标须分别密封，并在封袋写明招标人名称、工程名称及投标人名称以及“资格审查文件”或“技术标”或“综合标”或“商务标”。所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。

注：技术标为暗标（不得标注“正、副本”字样），文本采用的装订形式为：统一使用白色封面、封底，禁止印刷任何图案或文字，统一用A4幅面，页面方向为纵向，一式伍份，不得分册装订，采用胶装方式装订。

本工程技术标采用暗标，技术标文件无需制作封面，技术标中不得出现投标单位名称、人员姓名、页眉页脚、水印、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记，技术标投标文件字体除图表外统一为仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体。投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。

4.1.3 未按招标文件要求密封的，招标人不予受理投标文件。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人应在投标人须知前附表规定的递交投标文件地点递交投标文件。

4.2.3逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.4 被拆封的投标文件（不论是否为有效标）均不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5 开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。

5.2开标程序

5.2.1开标程序见投标人须知前附表。

5.3特殊情况处理

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

6 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家

组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标人名称与资格审查时不一致，且未提供有效证明的；

（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（8）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（10）投标文件提出的设计范围、设计周期、设计费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（11）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）不符合招标文件有关暗标要求的；

（14）投标文件组成不符合招标文件要求的；

6.5投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.6评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：

6.6.1投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；

6.6.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.7在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

7 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人将在自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.7 履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件合同条款及格式规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2若中标人不能按本须知第7.8.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标人的中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。同时招标人将依法重新招标。

7.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

8.5.3投标人根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。招标人地址：启东市汇龙镇公园南路200号（启晟大厦1901），联系人：张海娟， 联系电话: 0513-80920520。

投标人提出的异议或投诉须符合苏建规字[2016]4 号文的相关规定，并以书面形式提交，提交时另须提交法人授权委托书、被授权人的身份证及复印件、联系方式、企业所在地社保机构出具的由企业为被授权人交纳的养老保险证明材料原件（近三个月内），如法定代表人提交的，则另须提交法定代表人身份证明书、身份证及复印件、联系方式、企业所在地社保机构出具的由企业为法定代表人交纳的养老保险证明材料原件（近三个月内），否则，不予受理。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

第三章  评标办法（综合评估法）

本项目采用综合评估法，评标委员会将对各投标单位的投标资格进行审查，通过资格审查的投标单位方可进入下一阶段的评审。

具体评标细则如下：

（一）开标程序

资格审查文件开标及评审—技术标的开标及评标（暗标）—综合标的开标及评标—商务标的开标及评标—确定中标候选人。

（二）资格审查及办法

1、确定参加资格审查的投标人，所有符合递交投标文件要求的投标人均进入资格审查 。

2、资格审查办法：根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件的资格审查要求及《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行评审。只有资格条件评审合格的投标人，方可参加后续阶段的评审。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 资格审查必要合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 法定代表人参加投标的 | 法定代表人身份证明书 |
| 2 | 法人授权委托书 | 授权委托人参加投标的 | 法定代表人身份证明书、授权委托书 |
| 3 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效企业营业执照 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级设计资质及以上或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质 | 有效企业资质证书 |
| 5 | 项目负责人 | 国家二级及以上注册建筑师资格 | 有效的注册证书 |
| 6 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书（格式详见投标文件格式） |
| 备注： ①上述材料的相关证明材料均应为原件复印件且清晰可见并加盖单位公章。 ②投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，记不良行为一次并网上公示。 ③上述任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 ④如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |

（三）技术标（80分）（暗标）

由评委根据以下内容进行综合评审后打分，取各评委打分的算术平均值为各投标人技术标文件的最后得分（保留两位小数）。

1、对招标项目的理解和总体设计思路（15分）

（1）符合招标项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明与效果图内容完整，具有系统性，表达准确。总体设计思路明确。（9分）

（2）成果图纸符合设计任务书规定的设计定位，设计原则以及各分项设计要求（6分）

2、整体装饰设计效果（30分）

（1）整体效果（10分）

方案脉络清晰，主线、次线相辅相成；充分利用现有的建筑格局和空间，功能布局合理性；具有全面性、安全性、科学性、整体装饰效果好。

（2）设计理念（10分）

空间设计合理，契合需要。使设计具有表现力与生命力。

（3）空间效果图表现（10分）

投标人根据空间特点自行选择表现空间，但每个区域不得少于三张。效果图需与现场建筑相吻合，空间不符按未提交处理。

3、设计选用装饰材料的实用性、耐用性以及合理性（6分）

方案在材料及工艺应用上有亮点有新意，同时满足实用性、可靠性、耐久性、环保性要求，且经济合理。

4、分项功能设计（8分）

所需功能是否完善、与各部位相应功能是否适应。

5、投资概算分析及安全措施（7分）

对工程投资概算构成、投资概算优化、投资概算分析、降低成本措施。根据设计估算文件对经济性进行评定，设计估算造价相对准确。

6.设计后续服务承诺（6分）

参与本工程设计的设计人员构成（不得出现投标单位名称、人员姓名等）、设计变更时间承诺、联系单出具、设计技术指导等符合相关要求。

7.PPT 演示（8分）

投标人制作 3-5 分钟的 PPT演示，要求效果逼真、创意新颖、构思严谨、空间利用具有视觉冲击力，与规划设计理念相符合（8 分）。

注：演示内容不得出现或暗示反映投标单位名称及相关人员姓名的任何标识，演示时间不得超过五分钟。本项PPT 演示提供演示光盘(一张)密封在技术标文件中。

注：①所有投标人的方案设计成果及其设计理念使用权归招标人所有。②设计方案中明显与本项目情况不符的不得分。③除涉及方案中缺少相应内容的评审要点不得分外，投标文件的设计方案各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。

本工程技术标采用暗标，技术标文件无需制作封面，技术标中不得出现投标单位名称、人员姓名、页眉页脚、水印、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记，技术标投标文件字体除图表外统一为仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体。投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。

（四）综合标（10分）

1、人员配置（6分）

（1）拟派项目设计负责人具有高级工程师证书的，得2分，此项满分2分；

（2）项目组成员每有一人高级工程师证书或注册一级建筑师证书的，得2分，此项满分4分。

2、拟派项目设计负责人业绩（4分）

拟派项目设计负责人近三年以来（自投标截止日往前推3年，以设计合同签订日期为准），在投标单位任职期内作为设计项目负责人设计单项合同建筑面积750㎡及以上公共建筑装修设计业绩，每提供一个得2分，本项最多得4分。

注：①提供工程所在地建设行政主管部门备案的设计合同（或工程所在地招投标监管机构备案的中标通知书）及竣工验收证明，设计合同或中标通知书必须能清晰反映工程规模、时间。

②若提供的设计合同或中标通知书不能充分满足上述要求，则另需提供建设单位书面证明文件等，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。

（五）商务标评审（10分）

1、最高限价：6.12万元。

2、确定有效报价：投标报价小于或等于最高限价的为有效报价（投标报价大于最高限价作废标处理）。

3、确定评标基准价:有效报价范围内的算术平均值（废标的除外）。

4、计算投标报价得分

①投标人的投标报价与评标基准价相比较相等的得10分；

②各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.1分；每下浮1%扣0.2分；不足1%的，采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数。

（六）确定中标候选人及中标价

1.评标方法采用百分法，各投标人的技术标文件得分、综合标文件得分、商务标得分之和为总得分；评标委员会按得分由高到低的顺序进行排序，确定第一中标候选人，若最高得分有相同者，则技术标文件得分高的为第一中标候选人，均相同时由招标人抽签确定中标候选人，以次类推。以上得分均采用四舍五入法保留两位小数。

2.本工程中标候选人原则上为中标人。当中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

3.项目负责人、其他主要设计人员之间均不得兼职。

七、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出解释。

# 第四章  合同条件及格式

设计合同

备案号：

工程名称：

工程地点：

合同编号：

证书等级：

发包人：

承包人：

签订日期：

第一部分 合同协议书

发包人：

承包人（设计人）：

发包人委托设计人承担                        ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3本工程招标文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

2.1项目名称：启东市启晟大厦2F餐厅装修设计项目

2.2项目规模：项目估算总投资200万元，建筑面积约1277㎡。

2.3招标范围：启东市启晟大厦2F餐厅装修设计，包括但不仅限于厨房、售卖窗口、包厢、公共就餐区域等局部土建（消防）改造、水电安装、厨房设计、智能化设计（售卖系统）等餐厅的硬装、软装、设备及配套设计，设计内容包括但不限于方案设计、初步设计、总平图、平面布局图（含尺寸标注）、彩色效果图（3-5张）、施工图设计、概算编制以及施工阶段的后续服务。所有施工做法必须出节点详图（含参照图集内容），不得出现未经采购人同意的二次设计项目及厂家深化，如无必要不得使用专利产品以及市场无可替代产品，如使用须书面征得采购人同意。在施工过程中因采购人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时，应无条件配合，且设计费用不作调整。

第三条　发包人应向承包人提交的有关资料及文件： 以发包人移交的书面清单为准。

第四条  承包人应向发包人交付的设计资料及文件：

30日历天（自合同签订之日起5天内提交整套设计方案，设计方案通过采购人确认后25天内提交完整的施工图设计并通过审核。）

按上述设计工期要求提供方案设计图、施工图、其他专业工程施工图纸不少于六套；施工图全套电子文件(PDF和 CAD两种版本)，提供效果图不少于一套；设计概算书不少于五套；同时需通过相关部门审核。如因发包人要求另外增加图纸的，则设计人免费提供，不收取任何费用。

合同价包括完成本项目招标范围的所有内容，包括但不仅限于本项目的方案设计、初步设计、总平图、平面布局图（含尺寸标注）、彩色效果图（3-5张）、施工图设计、概算编制以及施工阶段的后续服务（包括各阶段招标配合和施工现场配合服务、设计变更、参与竣工验收服务等）、管理费、利润、税金、开办费、风险费、规费、顾问费及现场配合咨询服务费等一切费用。

- 费用及支付办法

5.1合同价格形式：固定总价合同 。

5.2本合同设计费为：大写       元（¥：       ）。

5.3支付方式：

（1）完成施工图设计且经过相关部门审查合格后，付合同设计费用的80%，余款待所有工程施工竣工验收合格后付清。如发生设计变更，设计人必须负责修改，且不再增加费用。

履约保证金在所有工程竣工验收合格后一个月内退还（以现金形式提交履约保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。

注：付款前乙方未提供增值税专用发票的，甲方有权不予付款，且不承担任何逾期付款责任（包括但不限于违约金、逾期付款损失等）。

（2）合同价包括完成本项目招标范围的所有内容，包括但不仅限于本项目的方案设计、初步设计、总平图、平面布局图（含尺寸标注）、彩色效果图（3-5张）、施工图设计、概算编制以及施工阶段的后续服务（包括各阶段招标配合和施工现场配合服务、设计变更、参与竣工验收服务等）、管理费、利润、税金、开办费、风险费、规费、顾问费及现场配合咨询服务费等一切费用。

（3）设计人负责办理施工图审查批准等一切手续，且必须在发包人规定的时间内通过审核（所需审查费用由发包人另行支付）,若审核不通过，其设计费用发包人不予支付。

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款，但设计费用不予增加。

6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.2承包人责任：

6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
　　6.2.2设计合理使用年限为   50   年。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始实施，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但费用不予增加。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.6设计人为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，所产生的费用由设计人自行承担。

6.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件,项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，不再收取其他费用。

6.2.8设计人必须根据发包人的要求对投标方案进行修改，直至发包人满意为止，设计费不作调整。设计人对所承担项目设计的完整性负责。设计人不履行的，发包人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

第七条　违约责任：

7.1发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向承包人支付设计费，利息不计。

7.2承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误应及时无条件修改或补充。由于设计人工作失误导致工程质量事故损失或给发包人造成严重损失的，承包人应及时采取补救措施并应对事故损失程度赔偿责任，减收或免收设计费用。合同费用不足以弥补发包人损失的，发包人有权向承包人继续追偿。损失严重的根据损失的程度和过失人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的10%。

7.3本项目为限额设计，中标单位应确保按标准编制的最高限价不超过限额设计金额。若因设计原因超过限额设计金额，则每超过1%，中标单位须支付违约金5000元（不足1%的，按内插法计算）。

7.4承包人负责办理方案报批、施工图审查批准等一切手续，且必须在发包人规定的时间内通过审核（所需审查费用由发包人另行支付）。若审核不通过，则承包人的设计费用不予支付，并扣除履约保证金。

7.5项目正式开工前应派专人进行施工图设计的技术交底；若承包人未按发包人要求按时

到场的，则按处以1000元/日/人的违约金。

7.6承包人对最终交付的招投标设计资料及文件出现的错误,除负责修正以外，应免收变更部分造价的设计费,并且每次变更造价在5万元以下的，处扣承包人1000元/项的违约金；每次变更造价在5万元以上的，处扣承包人3000元/项的违约金。

7.7由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。逾期超过10天仍未交付的，发包人有权终止合同，除上述滞纳金外，发包人有权没收履约保证金，要求设计人赔偿发包人的实际损失。

7.8承包人未经发包方同意而擅自委托分包设计的行为，经发包人指出应立即予以改正；并支付发包人设计费用30%的违约金。

7.9项目负责人须根据发包人要求，及时参加发包方组织的重要会议（如设计评审、竣工验收活动等），缺席会议的，发包人可处以扣承包人 5000元/次的违约金。

7.10承包方须驻派一名人员常驻现场（也可以由设计人员兼任），且要求该人员有现场决策权，同时发包人有权根据现场人员的工作情况要求设计人调整人员。（对于现场问题，承包方应按发包人要求及时配合积极响应，如不能现场决策，设计单位应在24小时内做出回复。）拟派人员均须身体健康，年龄不超过60周岁。

7.11承包人须无条件接受发包人合理化要求，若不能满足要求，发包方可酌情进行罚款，承包人无条件接受。

7.12承包人须积极推进与本项目有关的报批报建工作，若影响报批报建进程，发包方可酌情进行处罚，承包人无条件接受。情节严重的，发包人可单方解除合同。

7.13承包人积极履约，若因承包人原因对本项目造成不利影响的，分包人将酌情进行处罚，承包人无条件接受。情节严重的，发包人可单方解除合同。

7.14承包人在履行期间收到发包人整改通知单的，发包人可酌情进行处罚，承包人无条件接受。

7.15凡是因承包人原因，发包人被上级部门或行业主管部门通报批评，造成不良影响的，发包人有权进行处罚，承包人无条件接受。情节严重的，发包人可单方解除合同。

7.16合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还履约保证金给发包人。

7.17其他违反合同约定或法律规定导致或将导致承包人给发包人造成损失的，发包人有权根据情节轻重在应付款项及履约保证金的范围内扣除违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权向承包人继续追偿。

第八条　其他

8.1发包人要求承包人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，必须无条件予以配合。项目施工开工后，承包人需派项目负责人每个月提供设计跟踪服务，项目负责人需每月出具符合项目实际的评价，承包人必须无条件予以配合。上述费用已计入设计费中，不做调整。若不配合，处每次扣1000元的违约金。

8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，承包人必须无条件予以配合。

8.3所有施工做法必须出节点详图（含参照图集内容），不得出现未经采购人同意的二次设计项目及厂家深化，如无必要不得使用专利产品以及市场无可替代产品，如使用须书面征得采购人同意。在施工过程中因采购人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时，应无条件配合，且设计费用不作调整。

8.4本项目招标范围内所有内容均由中标人负责设计，若中标人无相关专项设计资质，则由中标人委托具有相关专项设计资质的单位进行设计，设计深度必须满足《建设工程设计文件编制深度规定》要求、且得到招标人认可的单位进行设计；否则，招标人有权将此部分内容另行委托给具有相应资质的单位进行设计，所发生的费用按实从本工程合同价中扣除。

8.5本工程招标范围内所有内容均由设计人负责，相关费用已包括在合同价中不作调整。

8.6设计人应明确相关设计人员名单，未经发包人同意不得更换项目部主要设计人员；

8.7设计人指派的项目负责人应对各专业设计进行协调，确保各专业设计的一致性。如因各专业设计不一致，造成发包人在施工过程中需要返工、或引起造价增加的，设计人应承担由此增加的相关费用的赔偿责任。

8.8设计人应为发包人提供与设计相关的技术咨询服务，协助发包人及时完成各阶段项目报审报建工作及招标、施工过程中的答疑。

8..9设计人按时、按质、按量完成设计图纸，提供优质的服务，并积极为发包人提出合理化建议，节省项目建设投资。各专业设计的施工图纸和后续服务应满足委托人提出的工程建设进度要求，因设计人未能及时提供成果文件，委托人有权终止合同。

设计服务过程中若有疑问必须在 24 小时内派员到现场解答，不能到场，则每增加一次罚扣设计费的 1%。

设计人应严格按照批准的设计部分投资概算总额进行限额设计。如果因设计单位的设计缺陷，导致本工程设计变更量超过本工程施工合同价的 5%或 50 万元，甲方有权对设计人进行处罚。设计变更超过本工程施工合同价的 5%或 50 万元以上的每超过 1%或 10 万元将扣除本项目设计合同价的 2%做为罚款，直至解除合同，没收履约保证金。

8.10设计人所提供的设计图必须完整，各专业设计配套齐全，发包人不再另行支付二次设计费用。

8.11设计人应按评审委员会和发包人的意见优化设计方案并完成相关图纸，所需费用将包含在投标报价设计费中，发包人不另行支付。

8.12本合同所涉设计方案、设计图纸、施工图纸、设计成果等资料的全部知识产权归发包人单独享有。

8.13由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.14因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向甲方住所地人民法院起诉。

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

8.15本合同一式八份，发包人四份，设计人四份，均具有同等法律效力。

8.16本合同经双方签章并在设计人向发包人支付履约保证金（      ）后生效。

8.17本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：　　　　　　　　　　　　　设计人名称：
　　（盖章）　　　　　　　　　            （盖章）
　　法定代表人：（签字）　　　　　　　　　法定代表人：（签字）
　　委托代理人：（签字）　　　　　　　　　委托代理人：（签字）
　　住　　所：　　　　　　　　　　　　　　住　　所：
　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：
　　电　　话：　　　　　　　　　　　　　　电　　话：
　　传　　真：　　　　　　　　　　　　　　传　　真：
　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　开户银行：
　　银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　银行帐号：

第五章 设计任务书

一、项目基本信息

1、项目名称：启晟集团2F餐厅装修设计

2、项目地址：南通市启东汇龙镇公园南路200号启晟大厦2F

3、委托方：启东市忠诚信开发建设有限公司

4、设计范围：局部土建（消防）改造、硬装软装设计、厨房设计、智能化设计（售卖系统）等。

二、设计需求说明

1、功能性要求：

·符合餐饮行业卫生、消防、安全规范；

·动线设计需流畅；

·满足200-300人同时就餐需求；

·售卖档口品类丰富；

·满足对外招租运营需求

2、材料要求

地面：防滑、耐磨材质

墙面：易清洁、耐污材料

家具：耐用、舒适，符合人体工学

3、预算控制

设计总预算：约200万元（含硬装、软装、设备、改造等）

三、设计概念方案

·平面布局图（含尺寸标注）、彩色效果图（3-5张）

第六章   投标文件格式

（一）投标函

致：                    （招标人）

1．我方已全面阅读和研究了  启东市启晟大厦2F餐厅装修设计项目 招标文件（包括补充通知），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程设计投标的各项承诺内容，以本投标书向你方招标的全部招标内容和范围进行投标，我方愿以  （大写）           ，（小写）        元的投标总价完成上述招标文件要求的设计任务及所有相关服务。

2.一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按招标文件要求的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件的前附表规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定和你方签订设计合同，并提交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：年 月 日

（二）法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

身份证号码：                      系                          （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

反面

正面

投标人：                     （盖单位章）

日 期：

（三）授权委托书

本人              （姓名）系                        （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （姓名）为我方代理人，以我方名义参加由                          （招标人名称）组织的                      （项目名称）工程的设计招标，我方代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                            。

代理人无转委托权。

代理人：   （签名）       身份证号码：

性  别：         年  龄：          工作单位：

部  门：                           职    务：

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

反面

正面

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日      期：

- （四）诚信承诺书

：

我方参加你方的                 （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4、我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。

5、招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

6、我方对招标文件的所有内容均已充分理解。

7、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

- 第七章   资格审查文件格式

附件一：

工程

资格审查文件

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年              月              日

资格审查资料

(一)基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业设计资质证书 | 类型： |  | 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 (如有) | 类型： |  | 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况(包括但不限于与投 标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理的不同关系） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(二) 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

(三) 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书(或上岗证书）名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 |  |  |  | 学校 |  | 专业 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附件二：

设计项目负责人到位承诺书

致：  (招标人名称)

本承诺书声明：本人 (姓名) 系 (投标人) 的法定代表人，现承诺我单位拟担任的项目负责人 (姓名及其证书编号) 保证在                  (招标项目名称)的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投 标 人：        (盖投标人单位公章)

法定代表人：              (签字或签章)

日期：     年   月  日

附件三：

无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

(招标单位名称)：

我方参加你方的项目              (以下简称“本项目”)投标的申请，拟派项目负责人为 	。现我方向你方慎重承诺：

本公司：        (公司名称)  (组织机构代码)       、法定代表人： (法定代表人姓名) 		(身份证号码)  、拟派设计负责人： (设计负责人姓名)  (身份证号码) ，在     年   月   日至投标当日期间(近五年，)无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格， 并同意投标保证金不予退还；

我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守 纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或 履约保证金不予退还。

投 标 人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日         期：      年       月      日

- 附件四：

无不良记录承诺书

：

我方参加你方的                           (以下简称“本工程”)的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违法违规行为。

3、我单位保证遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

投 标 人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日         期：    年    月    日

附件五：

投标人免缴投标保证金信用承诺书

致： （招标人名称）

我公司承诺如下：

1.我公司承诺：我公司自愿使用信用承诺书作为免缴投标保证金证明，并自行承担相关责任和风险。

2.我公司在XX部门发布的最新信用评价结果为   等级（分值）。

3.我公司近3年承建的工程项目未发生工程质量和施工安全事故，近3年无建设工程不良信用信息记录。

4.我公司将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和规章。如果存在招标文件约定的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知7日内将招标文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。未按规定足额缴纳的，自愿接受以下处理，且不提出任何异议。

（1）列入失信行为记录，自记录之日起至保证金兑付之日止，参与省内其他公共资源交易活动的均以现金方式从投标人法人基本存款账户缴纳投标保证金，否则视同未提交投标保证金。

（2）招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用由我公司承担，各地公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并协助法院执行。

我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司愿意承担相关法律法规的全部责任。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：    年    月    日