2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一-江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程(第二次)

施 工 招 标 文 件

招 标 单 位：启东市水务局

招标代理机构：南通润德建设咨询有限公司

日        期： 2023  年  11  月  15  日

工程招标文件备案表

| 代 理 单 位 | 编制人：陆庆燕 日 期：2023年11 月15日 |
| --- | --- |
|  | 编制单位（盖章）：南通润德建设咨询有限公司 |
| 招 标 人 | 法定代表人或委托人（签字）： 日 期：2023年 11月15日 |
|  | 招标人（盖章）：启东市水务局 |

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一-江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程 （第二次） |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 启东市 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 估算投资26万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格工程 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 50日历天，具体开工时间以签发的开工令为准 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一-江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程 ，详见工程量清单。 |
| 9 | 15.1 | 工程报价方式 | 固定单价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 90日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 8.2 | 投标保证金 | 人民币：5100 元（银行汇票或现金）。 |
| 12 | 13.1 | 踏勘现场、投标答疑 | 1、本工程不专门组织踏勘，投标人自行踏勘现场，踏勘地点：启东市头兴港闸。 2、投标申请人若对招标文件有任何疑问，须在 2023 年 11月 20日17时00分前，以不记名形式发入网上答疑信箱（310441190@qq.com），招标人经整理后在启东市人民政府网（http://www.qidong.gov.cn/）公布需澄清的内容。 |
| 13 | 19.1 | 投标文件份数 | 一正二副 |
| 14 | 20 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 投标文件组成：投标文件（资格审查文件、商务标）、投标保证金 截止时间：2023年11月 23日 9 时 0 分； 提交地点：启东市民乐中路692号水务局四楼408会议室（由于会议室空间小，投标人除必要人员外，不得进入） |
| 15 | 24 | 开 标 | 开标时间：2023年 11 月 23 日 9 时 0 分； 开标地点：启东市民乐中路692号水务局四楼408会议室（由于会议室空间小，投标人除必要人员外，不得进入） |
| 16 | 36 | 履约保证金 | 合同价的10%（银行汇票或银行转账）。 中标单位在签合同前向招标人指定账户内缴纳履约保证金。 |
| 17 |  | 招标人 | 单位名称：启东市水务局 单位地址：江苏省启东市汇龙镇民乐中路692号 联系人及电话：张极荟 0513-83212180 |
| 18 |  | 招标代理人 | 单位名称：南通润德建设咨询有限公司 单位地址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店办公区3楼 联系人及电话：陆庆燕 13584720066 |
| 18 | 18 | 最高限价 | 257445.00元。投标人的投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，高于最高限价的作废标处理。 |

二、投标须知

（一）总  则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况： 现状，由投标人自行踏勘了解现场，所需额外措施费列入投标报价内，结算时不作调整。

(2)施工用水、电：  由投标人根据施工现场情况自行考虑接入，水、电、电讯等费用由承包人自行承担，投标人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价，结算时不作调整。

(3)场内外道路：现况，由投标人根据施工现场情况自行考虑，费用由承包人自行承担，投标人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价，结算时不作调整。

(4)其他：投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

2.1资质条件: 必须具有独立法人资格和水利水电工程施工总承包叁级及以上企业资质。

2.2项目负责人资质：水利水电工程专业二级及以上注册建造师，且具有安全生产考核合格证B证。

2.3企业信誉要求:企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，且被有关部门暂停投标资格并在暂停期内或者至投标截止日仍在处理期内的。

2.4其他要求:具体详见《资格审查标准》。

3、踏勘现场

3．1投标人可按前附表第12项所述对工程现场及周围环境进行踏勘,以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料.投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

4、 投标费用

4．1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参与本工程投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4．2本工程招标文件费用100元。无论是否中标，该费用不予退还。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：资格审查文件格式

第七章：工程量清单

5.2 除上述5.1款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 2 日前在“启东市人民政府网（http://www.qidong.gov.cn/）”发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容（如有），均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺及自行踏勘现场后有疑问的须在前附表第12项规定时间内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至答疑信箱（310441190@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

5.4投标人如有疑问应在本招标文件规定的时限内和规定的方式提出。否则，视作为已被投标人认可。

6.招标文件的澄清

6.1投标人从“启东市人民政府网（http://www.qidong.gov.cn/）”获取招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单位措施项目清单与计价表”中每个清单项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否发布工程量清单的补充或修改文件。

6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

7.招标文件的修改

7.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 1日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标人经整理后在启东市人民政府网（http://www.qidong.gov.cn/）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.2为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 投标文件

8. 投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标文件处理。

9.投标文件由资格审查文件、商务标及投标保证金三部分组成。具体应包括以下内容：

9.1资格审查文件格式(详见第六章)

9.2商务标[格式详见第五章]

①法定代表人身份证明书；

②授权委托书(如有授权)；

③投标函；

④诚信承诺书；

⑤已标价的工程量清单。

9.3投标保证金

9.3.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交前附表第11项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

9.3.2投标人应先将投标保证金单独密封在信封里，并在信封上标明“投标保证金”及投标人名称。用途：投标保证金。中标单位的投标保证金在开标结束后转入招标人账户（账号：520958228569，名称：启东市财政局，开户行：中国银行）。

9.3.3评审结果公布后，未推荐为中标候选人的投标保证金开标当场无息退还。

9.3.4除不可抗力情况外，投标人出现下列情况之一的，经核实后，招标人不予退还投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，如为中标人的，招标人有权取消其中标资格：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人放弃中标项目的；

（3）中标人无正当理由不与招标人订立合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）中标项目负责人被反映或投诉有在建工程，并经查属实的；

（6）投标人弄虚作假骗取中标，或串标、围标，恶意投诉，干扰招投标活动的；

10.招标文件提供的文件格式(第五章、第六章)投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

11.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

12.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

13.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至本须知前附表10项规定的时间内有效。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表第12项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的相应程度。

(四) 投标报价

15 .投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、税金及所需的全部费用。

16.投标报价方式

16.1固定单价报价：投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，除设计变更、招标人要求变动的外. 其他风险在工程结算时不作调整。

17.投标报价的计价方法

可以使用企业定额，也可以使用建筑等相关定额及计价文件，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

18标底编制依据

18.1《水利工程工程量清单计价规范》(GB-50501-2007)；

18.2《江苏省水利工程预算定额》(2010版)、苏水规(2017)2号文、苏水安(2017)3号文；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；

18.3《江苏省建设工程费用定额》（2014）、营改增后调整内容《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）。

18.4依照2023年《启东市建设工程造价信息》第5期，启建定（2023）14号，无指导价的材料价格按照市场价格计价；

18.5人工工资单价参照苏水基[2015]32号文件、苏建函价（2023）063号文件计取；

18.6省、市现行各类造价文件。

18.7本工程提供推荐品牌的，投标人必须按招标人提供的推荐品牌进行投标报价（投标时无需明确所选品牌），中标后必须按招标人提供的推荐品牌之一进行采购，中标单位选用的品牌样品经业主书面确认封样后方可采购进场，工程结算时不作调整。

注：投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标三天前报招标人，招标人经专家评审同意后，以补充文件的形式重新公示推荐品牌。

(五) 投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本壹 份，副本贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2投标人应将：①资格审查文件（正、副本）密封在标有资格审查文件的密封袋里；②商务标文本（正本、副本）密封在标有商务标的密封袋里,投标保证金单独密封，在递交投标文件同时递交给招标人。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标字样。

19.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

19.4如果投标文件不符合本投标须知第19.1款、第19.2款、第19.3款规定要求的，招标人将拒绝或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.投标截止时间

投标人须在前附表中第14项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

投标文件必须由授权委托人递交，递交时须出示法人授权委托书原件和被授权人身份证原件，法定代表人递交投标文件的，必须出示法定代表人身份证明书原件和本人身份证原件，否则，其投标文件不予受理。

21.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

22.本工程评标、定标办法采用经评审的最低投标价法评标办法。（详见第二章）

23.招标人按本须知前附表第15项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由推选的投标人的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

24.评标委员会应当审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上进行响应的投标，应作废标处理。

25.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

25.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但招标文件要求提交备选投标的除外；

25.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

25.7明显不符合技术规范、技术标准的要求；

25.8投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

25.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.10递交资格审查文件的项目负责人与投标文件中拟派的项目负责人不一致的；

25.11改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

25.12改变招标文件规定的暂定价格或暂定费用或不可竞争费用的；

25.13投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

25.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

26.评标、定标工作由招标人组织进行。

27.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28.投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

31. 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标按废标处理。

（七）授予合同

32、中标人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出30日内，招标人与中标人签订施工合同，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标方有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

33、中标通知书发出后签订施工合同前，中标人应按本须知前附表第16项规定的金额将履约保证金汇入招标人指定的帐户。

34、若中标人不能按本须知第34条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。招标人可以按照中标候选人的排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

35、其它

35.1中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

35.2对拖欠农民工工资的建筑施工企业，给予记不良行为，予以网上公示，并列入建筑领域诚信体系建设“黑名单”，暂停其在本市一定时期投标准入资格的处罚。

第二章  评标办法（经评审的最低投标价法）

（一）、评标程序

资格条件评审—商务标开标、评标—确定中标候选人。

（二）、资格条件评审

所有投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程《资格审查标准》的要求对投标人的资格进行审查。只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的评标。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 水利水电工程施工总承包三级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证（副本） |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 水利水电工程专业二级及以上注册建造师，且具有安全生产考核合格证B证。 | ①水利水电工程专业二级及以上注册建造师 ②施工项目负责人安全生产考核合格B证 |
| 5 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的的养老保险缴费证明。 | 养老保险缴费证明（必须体现该人姓名）； 备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料。 |
| 6 | 拟派项目负责人执业要求及无在建工程要求 | 1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或执业； 2、无在建工程合格条件--必须满足下列条件之一： a.项目负责人是非变更后无在建工程的。 b. 项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。 c.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 1、企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书，格式详见本表附件1。 2、如有b种情形，提供原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续的证明。 |
| 7 | 无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函 | 投标企业提供：企业、法定代表人、项目负责人，近五年来无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函，格式详见本表附件2。 |  |
| 特别提醒：根据江苏省清理拖欠工程款和农民工工资协调领导小组办公室《关于公布2023年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件被限制市场准入及通报批评企业和人员名单的通知》 的要求，对126家企业全省限制市场准入，给予44 家企业全省通报批评，对42名从业人员全省限制建筑市场准入，给予86名从业人员全省通报批评（名单详见“江苏省住房和城乡建设厅”网站）。被限制准入和被通报的企业及人员，拒绝其投标。 |  |  |  |
| 备注： ①上述第1-7项提供复印件上加盖单位公章。否则，资格审查不通过。 ②投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 ③如法人名称和法人代表姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |

资格审查标准

（三）、商务标评审

结合工程实际情况，在满足质量、工期要求和对招标文件所有条款作出实质性响应的前提下，从投标报价方面进行评审。

（1）最高限价：257445.00元。（2）确定有效报价：投标人的投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，高于最高限价的作废标处理。（3）确定中标候选人：投标人在有效报价范围内投标报价最低者为第一中标候选人，中标价为其投标报价。若最低报价有相同者，则通过抽签方式随机确定中标单位（抽签者在潜在中标人中间产生）。

（四）、若第一中标候选人毁标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还。

中标结果公示期间，第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人的排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

- 第三章  合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

本节全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）第4章第1节相应条款。

- 第二节  专用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：启东市水务局。

1.1.2.3  承包人：（签约后填入承包人的名称）。

1.1.2.5  分包人：      /                      。

1.1.2.6  监理人：（招标确定后填入监理人的名称）。

1.1.3.4  单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。

1.1.3.10  永久占地：见招标图纸。

1.1.3.11  临时占地：见招标图纸。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期 (工程质量保修期)：  2年 （专业工程从其行业规定） 。

1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）招标文件（含工程量清单）；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。

1.5合同协议书

要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件。

1.7  联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达启东市水务局。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

增加条款：

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人不提供。施工临时用地、道路、便道由承包人负责，其费用已列入本合同价中。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：   /  。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。

2.8其他义务

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人自行解决施工所需水、电、电讯线路等事宜，费用由承包人承担。承包人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价中。

（2）二方约定发包人应做的其他工作：在施工过程中，如遇到与本工程无关人员的干扰，发包人应采取积极态度做好协调、劝解工作，使得工程顺利实施。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工现场周围主要道路畅通。但承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定，并采取必要的防护措施。如在施工过程因承包人未采取防护措施或防护设施不到位而发生市政公用设施、道路、场地的损坏，所发生的修复费用由承包人自行承担，发包人概不负责。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）：

（1）批准工程的分包；

（2）确定延长完工期限；

（3）批准暂列金额的使用；

（4）涉及全局的暂停施工、复工；

（5）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；

（6）索赔的批准与支付。

3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。

3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工机械设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。

（2）在工程缺陷责任期外，工程完工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，其发生的费用应含在相应的投标报价内。

4.1.10  其他义务

（1）承包人对本工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。

（2）承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。

（3）承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。

（4）承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。

（5）承包人在合同签订后7天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，并保证在整个合同期内有效。承包人应为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

（6）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

（7）承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医疗人员及设备。

（8）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：

1）工作面的安全；

2）施工进度的协调；

3）及时提交工作面；

4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；

5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；

6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。

（9）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。

（10）承包人应无条件服从与其他承包人的工作配合，其费用应含在相应的投标报价中。

（11）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、完工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，第三方检测等承包人应积极配合、参加，并承担相应费用。

（12）承包人应按南通市水利工程文明工地标准进行施工，其所需一切费用，应含在相应的投标报价中。

（13）承包人应配合（仅限于现场）发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。

（14）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料5套（1套原件，3套复印件， 1套电子文档）给发包人，完工图需移交原件6套（纸质完工图5套，电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用应包含在相应的投标报价中。

（15）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。

（16）承包人与发包人签订廉政合同。

（17）承包人与发包人签订资金安全合同。

（18）承包人承诺不拖欠劳务工资。

（19）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。

（20）配合工程完工后各类审计、评审、报奖等各类工作。

（21）承担本工程所有的检验费用，承包人应在相应的投标报价中考虑。

（22）承包人应做的其他工作：在施工过程中，如遇到与本工程无关人员的干扰，承包人应采取积极态度做好协调、劝解工作，使得工程顺利实施②施工过程中造成群众财产损失的由施工单位自行负责赔偿③承包人承担工程质量检测中制作、封样、送检、检测等全部工作，相关委托检验费用等全部由承包人承担，试验检测机构须报监理确认并报发包人同意，发包人派驻的现场代表负责见证取样④对发包人提供设计图纸中缺陷，承包人应当履行提醒义务⑤施工现场内所有杂物由承包人负责清除，且达到具备施工条件并使发包人满意⑥承包人必须认真参加每周工地例会，并上报相关资料。

4.3分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：本工程不允许分包。

（2）工作内容：      /       。

(3）分包金额限额 :     /    。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：    /    。

4.4 本工程不接受联合体投标。

4.5承包人项目经理

承包人项目负责人（项目经理）姓    名：                ；

身份证号：                ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                 。

4.5.1承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核备，同时应委派代表代行其职，3天以上报监理人转报发包人批准。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。

项目负责人必须准时参加每周的施工例会，不得由他人代出席，月度考勤不得低于80%，并且每天在施工现场工作不少于 5 小时，不满 5 小时视为缺勤一天；其他主要管理人员月度考勤不得低于80%，并且每天在施工现场工作不少于 7 小时，不满 7 小时视为缺勤一天。

4.6承包人人员的管理

（1）承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得随意更换。如果出现特殊情况,确需更换的,则拟更换的项目负责人不得低于原招标投标承诺的要求，向发包人提出书面申请，并附相关证明文件（含该项目负责人自提出申请之日前连续6个月以上的养老保险缴费证明），经启东市水务局审核备案同意后方可变更。如未经发包人批准，擅自更换项目经理的，应向发包人支付违约金（3万元/人次），必要时发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场， 由此发生的全部责任和损失均由承包人承担。

（2）承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的资格证书、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行本合同约定的项目负责人职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应向发包人支付违约金（3万元/人次），必要时发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场， 由此发生的全部责任和损失均由承包人承担。

（3）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换，并按规定办理相关变更手续。承包人无正当理由拒绝撤换的，应向发包人支付违约金（2万元/人次），且承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。

（4）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的技术负责人、施工员、质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得随意更换。若未经发包人批准擅自更换的，应向发包人支付违约金（2万元/人次），且承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。

4.8.5 劳务用工应符合国家有关法律法规。

4.9工程价款应专款专用

工程资金须用于本合同工程建设，发包人有权随时检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。

承包人应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：    /    。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及施工验收规范要求自行采购与保管，但是材料的品种、规格、型号、质量在采购前须经发包人书面确认后方可采购，材料设备进场时要有质保书或出厂合格证；否则，所引起的一切后果与责任均由承包人负责。

5.1.2凡是招标文件中予以推荐的材料设备品牌，承包人必须选择招标文件中推荐的品牌，且在采购前将拟用材料设备品牌、型号的书面材料报告及样品报送发包人，待书面确认后方可采购。发包人也可指定承包人采购招标文件中推荐的品牌中的任一品牌及型号。如因为不可抗力的原因，导致投标人必须选择采用其它品牌、型号或外观的产品，更换的品牌、型号及外观应不低于招标文件中推荐的品牌、型号及外观的等级及标准，且须征得发包人书面同意，但价格不得增加（可以减少）。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2承包人应在施工图纸规定“发包人提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理相关手续的费用由承包人在相应的投标报价中考虑。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

(1)发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

注:设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

(2)发包人提供的临时设施:    /   。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

道路的通行权和场外设施的约定: 承包人应通过自行查勘，并服从相关管理部门和单位的有关管理规定。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定: 施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应在开工后21天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。

9.2.12下列工程应编制专项施工方案: 根据相关规定，须编制专项施工方案的工程，由承包人编制专项方案，如按规定需经专家论证和审查的工程， 由承包人组织专家论证和审查，发包人、监理人和设计人参加。由此发生的费用应包含在相应的投标报价内。

9.3治安保卫

9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用应包含在相应的投标报价内。

9.4 环境保护

9.4.2 承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，裸露土的覆盖，减少粉尘污染，生活区生活垃圾等及时处理，施工机械设备所产生的油污处理应满足环保要求。由此发生的费用应包含在相应的投标报价内。

9.7文明工地

9.7.1本合同文明工地的约定: 参照南通市水利工程文明工地建设标准进行工程施工，创南通市级文明工地。

10.进度计划

10.1合同进度计划

承包人须在开工后7天内报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。

11.开工和完工（完工）

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为:

（1）日降雨量大于100mm的雨日连续超过3天；

（2）10级及以上台风经过本工程所在地所引起的灾害；

（3）日气温超过 35℃的高温连续大于10天；

（4）日气温低于 -8 ℃的严寒连续大于10天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5承包人的工期延误

(一)施工前期准备工作方面的考核细则

（1）中标通知书发出后15天内完成原材料进场并提交原材料检测报告，15天内具备开工条件（包括原材料检测、混凝土配合比报告等），逾期一天罚款1000元。

（2）国家强制性保险（农民工意外伤害险、农民工工伤险），在开工前提交保险公司承保的保单，否则发包人有权按照中标价的0.6%强制投保。

（3）施工合同签订后5日内，承包人应根据投标文件中施工组织设计的内容进行细化，细化后的施工组织设计报发包人、项目总监理工程师审批。如未能按时完成，按每延期一日扣除履约保证金500元处理。

（4）中标通知书发出后15日内完成施工项目部的设立，相关制度上墙，并设置公示牌（宽度4米，高度3米）。如未能按时完成，按每延期一日扣除履约保证金1000元处理。

（二）施工质量及施工进度方面的考核细则

5.1施工质量考核：如出现以下质量问题，经警告仍在施工的，第一次发生扣除履约保证金1000元，第二次发生扣除履约保证金2000元，第三次发生扣除履约保证金4000元，以后每发生一次扣除履约保证金4000元。

（1）工程使用的主要原材料（水泥、钢材、砂石等）未经监理抽样检查复试或未经申报验收而擅自使用的，按照以上标准进行处罚。工程使用的辅材未经监理抽样检查复试或未经申报验收而擅自使用的，按照以上标准进行处罚

（2）混凝土预制构件，其钢筋笼及钢筋网片的验收必须提前（即今天浇筑混凝土预制构件的钢筋笼及钢筋网片是昨天验收的，今天验收的钢筋笼及钢筋网片用于明天浇筑，且必须将验收过的钢筋笼及钢筋网片单独堆放）。如未经监理验收复核认可或未经申报验收而擅自施工的，工程量不予验收，按照以上标准进行处罚。

（3）混凝土构件、现浇混凝土，其外观几何尺寸不能满足设计要求的，必须作返工处理，直至合格为止。如不能满足设计要求经监理警告仍在施工的，按照以上标准进行处罚。

（4）混凝土构件、现浇混凝土，其外观存在露筋、孔洞、蜂窝、裂缝、连结部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷、外表沾污等影响结构性能、观感不足的混凝土外观质量缺陷的，必须作返工处理，直至合格为止。如不能满足设计要求经监理警告仍在施工的，按照以上标准进行处罚。

（5）混凝土预制构件，必须在经过监理确认过的预制场中进行浇筑，且必须进行数量统计（即今天浇筑的混凝土预制构件，明天施工单位必须标注生产日期及数量编号并如实上报浇筑数量，后天监理单位对浇筑数量进行核对计量，作为施工单位工程进度款支付及完工结算的依据之一）。如未按照要求进行统计编号，工程量不予计量，按照以上标准进行处罚。

（6）河道整治坡面防护工程线型，必须满足先放线后施工。放线必须得到监理、镇村复核认可。如未经监理、镇村复核认可而擅自施工的，按照以上标准进行处罚。

（7）绿化种植区域内应将现场内的建筑垃圾、渣土、工程废料、宿根性杂草、树根及其有害污染物清除干净，场地标高及清理程度应符合设计和栽植要求。如不能满足设计要求经监理警告仍在施工的，按照以上标准进行处罚。

（8）施工工艺必须经监理批准方可施工，一经批准不得任意改变，若任意改变施工工艺且不符合规范要求而擅自施工，按照以上标准进行处罚，不符合施工质量验收标准的工程量必须返工。

（9）蓄意影响阻挠业主、监理正常检查验收工作，发生质量问题不积极主动整改，或整改后不经复检就继续施工，按照以上标准进行2~3倍处罚。

（10）未经监理工程师检查就擅自隐蔽或进行下道工序的，或未在期限内进行返工的，按照以上标准进行处罚。

（11）施工中未按设计要求施工，经检查属于偷工减料的，按照以上标准2~3倍进行处罚。

（12）混凝土构件强度现场回弹强度达到设计强度70%或现场静置时间满足20日历天方可移动，不得私自调运叠放。

（13）混凝土构件编号必须在浇筑后24小时内完成，包含总数量统计、预制场编号、生产日期、强度等级。

5.2施工进度考核：项目工期控制主要时间节点，施工期进度考核每半月进行一次，如未能按照招标要求的时间节点按期完成本期合格工程量的，第一次发生扣除履约保证金1000元，第二次发生扣除履约保证金2000元，第三次发生扣除履约保证金4000元，以后每发生一次扣除履约保证金4000元。如本期考核中能按照招标要求的时间节点完成本期合格工程量，同时超额完成工程量且超额完成的工程量能补救或部分补救前期延误量的，考核时将酬情减免返还前期考核扣除的履约保证金。如非承包人原因引起的进度延误，必须及时申请，并得到监理批准认可后调整考核进度内容。合同工期（含已批准的延误工期）到期后，合同工程量仍然未能完成的，每延误一天扣除履约保证金2000元。

5.3安全文明施工考核：对施工、运输或堆放未设置安全警示标志的或未能及时清理施工余留材料、构件的，经监理警告后仍然未能落实的，每发生一次扣除履约保证金2000元。对造成安全事故的，视事故严重情况，每发生一次扣除履约保证金2000至6000元。施工方应于开工前提交现场施工人员的正规保险单，开工后（开工时间以开工令时间为准）每逾期一天，处以扣除每天1000元履约保证金的处罚。

5.4施工资料考核：

（1）工程资料文档管理，对工程中应申报、回复的文件，不及时申报、回复的，对工程实施过程中的质量保证资料不及时收集、整理的，对单元工程、分部工程、单位工程完工验收资料不及时完成、完善的，经监理警告后仍然未能落实的，每发生一次扣除履约保证金2000元。

（2）工程例会要求完成的工作，施工单位无正当理由的（书面）,以每一项或每一条为单位，每拖延一天整改，罚款2000元，罚款总额累计计算。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定：  /  。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担的暂停施工责任的其他情形：

1）承包人违约引起的暂停施工；

2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

3）承包人擅自暂停施工；

4）承包人其他原因引起的暂停施工；

5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担的暂停施工责任的其他情形：

1）由于发包人违约引起的暂停施工；

2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1本工程质量验收执行《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。非水利工程项目执行相关行业标准。

13.2承包人的质量管理

13.2.1 “合同约定的期限内”为14天。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

“约定的期限内”为24小时。

13.7质量评定

工程质量评定程序按《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）有关规定执行。专业工程从其行业规定。

13.7.7工程质量等级：合格。

13.8质量事故处理

13.8.4工程完工验收时，  /  向完工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。

15.变更

15.1变更的范围和内容

本工程合同单价不调整。

15.4变更的估价原则

15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，其综合单价按经财政局评审的工程标底价中适用的综合单价*（1-投标价下浮率），并计取相关费用及税金作为结算依据。

15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，其综合单价可按《江苏省水利工程预算定额》（2010版）及苏水规(2017)2号文、苏水安(2017)3号文；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；启东市建设工程造价信息2023年第5期及启建定（2023）14号等进行计价，并按照承包人投标时的下浮率作相应下浮后报发包人，经发包人确认后作为结算依据；若无计价依据的，其综合单价由承包人提出，经监理审查后报发包人审核作为结算依据。

中标下浮率=1-[中标价(扣除暂列金额)÷标底价(扣除暂列金额)]×100%

以上调价在完工结算时由承包人申报，根据发包人委托的审计单位审定调整。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额：  /  。

15.8暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /  ；发包人组织招标的暂估价项目：　    /  。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：　  /  。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不予调整。

16.2法律变化引起的价格调整

法律变化引起的价格调整方式：不予调整。

16.3其他的调价因素（增加）

本合同价款采用 固定单价合同 方式，合同价款中包括的风险范围：

（1）施工期间各类建材的市场风险、政策性调整，颁发合同完工证书前发生的各种自然灾害、停水、停电等及其他各种风险；

（2）措施项目费；

（3）工程实施期间，遇到发包人及承包人以外的单位或个人和其他可能出现阻挠施工所发生的费用；

（4）应由承包人承担的工程质量检测费用；

（5）其他合同中约定的应由承包人承担的费用。

风险费用的计算方法：视为投标人已预见此风险并足额把此费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此项费用。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

调整范围：（1）设计变更；（2）经发包人确认涉及的工程量变化；（3）合同范围外附加工作。

调整方法：工程量根据发包人确认的施工现场签证按实结算；综合单价按专用合同条款15.4条调整。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

结算的工程量应当是承包人实际完成的，经发包人委托的第三方和监理人现场计量，并经审计确认的工程量。

17.2预付款

17.2.1预付款：  /。

17.3工程进度付款

工程进度付款：工程款在完工验收合格后付至合同价的75%，审计核定后付至97%。质保金按工程审计价3%计，质保期（为二年）满后一次性付清，不计利息。履约保证金在完工验收合格后结付工程款时退还。付款时凭税务部门开具的发票。

17.4质量保证金

17.4.1工程质量保证金约定：本工程二方约定承包人向发包人支付工程质量保证金额为工程结算审定价的3%，在工程完工结算时一次性扣留。

工程质量保证金的返还：保修期满2年且经业主确认无质量问题后返还（不计利息）。

17.4.4  农民工工资保证金（增加）

按当地规定执行。

17.5完工(完工)结算

17.5.1完工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式　	6  份。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式　	6  份。

17.7完工财务决算

承包人应为完工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。

18.完工验收（验收）

18.1验收工作分类

验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

18.2分部工程验收

18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为　/ ，其余由监理人主持。

18.3　单位工程验收

18.3.4提前投入使用的单位工程包括：　 /  。

18.5阶段验收

18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：　 /  。

18.6专项验收

18.6.2本合同工程专项验收类别包括：工程档案等。

18.7完工验收

18.7.3本工程　不需要 	（需要／不需要）完工验收技术鉴定。

18.8施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：　 /  	。

18.9试运行

18.9.1试运行的组织：　 /   ；费用承担：　 /  	。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：颁发合同完工证书之日起。

19.7保修责任

本工程保修的范围为施工合同全部内容，缺陷责任期（工程质量保修期）二年，在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。

20.保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人共同名义办理；

投保内容：本招标工程全部工作内容；

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期。

20.4第三者责任险

20.4.2　第三者责任险保险费率：承包人自行调查；

第三者责任险保险金额：　	。

20.5其他保险

需要投保的其他内容：承包人应为其进场的施工设备、材料和工程设备等办理保险，此项费用不单独列项，应含在相应的报价中；

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期 （含缺陷责任期）。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在收到监理人开工通知后的21天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

保险条件：　	；

20.6.4 对各种保险的一般要求

承包人负责补偿的范围与金额：　   	；

发包人负责补偿的范围与金额：　	/  。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：合同二方未能通过友好协商解决争议，拟采用仲裁方式及时解决合同争议。发包人和承包人签订本合同协议书后的28天内签订仲裁协议，并约定仲裁机构为南通仲裁委员会。

25.补充条款（增加）

25.1市有关部门或单位决定的临时停水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

25.2承包人应在完工验收后三十天内向发包人提供完整的完工资料，达不到此要求的，则罚没全部资料履约保证金，并且按延期每天500元加罚。

25.3承包人对施工现场的安全生产负总责，如发生安全事故，造成一切损失与后果，由承包人承担并罚没全部安全履约保证金。

25.4现场安全文明措施（包括围栏、警示标志等）应根据现行相关文件实施，并按照发包人和监理工程师要求布置，否则，由发包人组织实施，其费用由发包人在承包人的合同价中扣除。

25.5承包人必须达到合同约定的质量标准，达到不奖；达不到罚没全部质量履约保证金，并必须负责返工、修理；经返工、修理后仍不能消除工程质量缺陷或隐患，不能保证工程正常使用各项功能要求的，发包人有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并且给发包人造成的经济损失由承包人承担。

25.6下列项目费用均包含在合同价款内（投标时已由承包人考虑在报价中），工程结算时不作调整。

（1）本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

（2）施工临时用地、临时用电、临时用水、临时排水、通讯等设施配套及设备费用、临时道路筑拆等费用；

（3）既有场地内的各类构筑物（含障碍物）拆除等相关费用；

（4）现场垃圾清运费及环境保护费用；所有检验试验费、赶工措施费；

（5）影响临近居民引起的赔偿费用，临近居民矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用；大型机械进退场费（应考虑招标文件的工期要求投入机械）；

（6）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用。

（7）工程一切险和第三方责任险由承包人投保。承包人必须为其雇员（包括临时工和农民工）投保工伤及人身意外伤害险，此项保险的一切费用。

（8）承包人应仔细研究本工程的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需的费用。

（9）承包人应按发包人的要求，为本项目其他工程提供必要的便利条件，所发生的一切费用已包含在合同价内，发包人不再单独计列。

（10）对于本工程中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。所发生的一切费用不单独计量和支付，已包含在合同价款内。如因承包人采取的措施不力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

（11）合同实施期间，按照有关规定承包人应向政府相关行政主管部门办理行政许可，取得其同意，主管部门收取的费用（不含押金，如有有关部门需提交押金的，由承包人负责）由发包人承担。申报所需的资料由承包人负责，航行安全评估费（如有）、作业时发生的安全设施费（临时标志和标牌等）以及施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用均包含在合同价款内，不另行支付，完工结算时不予调整。

（12）施工中涉及的一些防护和加固措施费用均包含在相关单价中，不单独计量与支付。现场可能存在的风险由承包人负责，其费用包含在合同价款内。

（13）承包人在施工时，应充分考虑施工机械可能会对周边的房屋的影响，对周边房屋造成损坏的，应负责修复和赔偿，其费用由承包人自行负责，结算时不予增加。

（14）现场施工用水、电接入点由承包人自行解决，接入费用和水电费用。

（15）本工程施工、完工验收直至保修期结束所产生的赶工措施、二次搬运、地上及地下设施的临时保护、已完工程及设备保护等一切破坏费用。

（16）为完成招标内容，虽招标文件中没有明确，但又必须发生的费用。

25.7沿线因场地、道路等限制所采取的措施费用（包括且不限于便道、维持交通等）由承包人综合考虑，造成破坏的要按原状修复，费用已包含在合同价中，完工结算时不予调整。

25.8施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理相关手续；施工噪音超出有关部门的规定时，由承包人采取措施，费用由承包人承担。

25.9承包人在投标阶段已充分踏勘现场，对现场的各类障碍物（通信线、地上地下电力电缆线等）已有全面了解，并将此类障碍物可能引起的各种情况综合考虑。承包人必须严格按照发包人提供的通道综合考虑施工作业方法（如陆上施工、水上施工等），有关费用已包含在合同价内，完工结算时不予调整。

25.10各类土石方运输距离由承包人在投标时已综合考虑，结算时所有运输距离项均不予调整。

25.11为完成项目实施考虑的支护措施、降水排水措施、既有道路保护措施、高压线杆等既有管线保护措施、围堰等均已在标底中考虑，所需费用已包含在合同价中，结算时不予调整。

25.12清杂、清淤、土方开挖、回填（含围堰、筑岛）费用包干使用，结算时不做调整。

25.13工程沿线道路、管线，若由于施工原因造成损坏，应由承包人负责修复，并承担相关费用。

25.14承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。若承包人将工程转包给他人的，发包人有权中止合同，同时承包人向发包人赔偿全部履约保证金，给发包人造成损失的，须等价赔偿。

25.15在工程施工过程中，发包人有权会同有关监督机构对承包人的真实性进行查证，一经查实承包人将本工程违法分包的，发包人将有权责令其停业整顿，没收违法所得，并处合同价的1%的罚款，且上报有权部门请求予以降低资质等级；情节严重的，请求有权部门吊销其资质证书，直至清退出场。对因该项承揽工程不符合合同规定的质量标准造成的损失，该承包施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

25.16承包人在完工验收后十五天内必须将现场所有临时设施、机械设备、材料、建筑垃圾等全部清运出现场，清理标准使发包人满意，否则发包人有权另择他人完成，由此发生的相关费用、责任及损失由均由承包人承担。

25.17当本招标文件中承包人的赔偿金额及违约金额累计超过履约保证金金额时，发包人将在承包人未领取的工程款中抵扣，如有不足，再向承包人追缴。

25.18承包方不得就本工程拖欠农民工工资，如因承包方原因拖欠农民工工资，使农民工上访至发包方及其相关部门，每上访一次，向发包方支付违约金20000元；上访于启东市市政府及其上级部门的，每上访一次，向发包方支付违约金50000元。且发包人有权从农民工工资保证金中处理拖欠的工资，不足部分从承包方的履约保证金或工程款中扣除。

25.19若在工程建设期间或完工后，出现因劳资纠纷或其他纠纷引起的农民工上访、静坐等，扰乱政府机关正常办公，承包方未能及时到现场处置的，发包人有权终止施工合同、没收履约保证金，记不良信誉一次。

25.20工程结算时，按2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程财政局评审标底综合单价（或合价）* （1–中标下浮率）作为结算依据。

- 25.21根据《江苏省省级水利工程维修养护及防汛防旱专项资金财务管理办法规定》：合同对方必须无条件接受财政、水利、审计单位和本单位对该项工程实际成本的延伸审计或资金使用情况。

附件一：合同协议书

合同协议书

启东市水务局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一-江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程，已接受                   （承包人名称，以下简称“承包人”）对2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一-江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程的投标，并确定其为中标人，发包人和承包人共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）;

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.工程概况

工程名称：2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一-江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程

工程地点：启东市。

工程内容：此次实施的主要内容为头兴港闸闸门及翼墙防护钢板喷砂油漆防腐、室内外强弱电线路拆除及重新布设，现有桥架拆除、控制线缆整理、电缆整理，柜内网线及控制线整理，线缆标识标签等，具体详见《工程量清单》。

承包范围： 同工程内容 。

资金来源：在2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目中列支。

4.签约合同价：人民币（大写）          元（¥      元）。

其中：暂列金额及其取费：

人民币（大写）               (¥          元)。

暂估价：

人民币（大写）               (¥          元)。

5.承包人项目负责人（项目经理）姓名          ，身份证号：               。

6.工程质量符合 合格 标准。

7.履约保证金

承包方提供履约保证金为合同价的10%。中标单位在签合同前向招标人指定账户内缴纳履约保证金。递交形式为银行转账或汇票。即    万元人民币。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为50日历天（含节假日）。

11.本协议书一式  六  份，发包人执  三  份， 承包人执   三  份。

12.合同未尽事宜，二方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13.合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同自  二方签字盖章、且承包人交纳符合要求的履约担保后   生效。

发包人：      （名称）  （盖单位公章）       承包人：    （名称）  （盖单位章）

法定代表人：  （姓名）（签名）                法定代表人：  （姓名）（签名）

（或其委托代理人）： （姓名）（签名）        （或其委托代理人）：（姓名）（签名）

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                        帐号：

年  月  日                                      年  月  日

附件二：廉政合同

廉政合同

建设单位（以下简称甲方）：      启东市水务局

施工单位（以下简称乙方）：

为了在政府投资项目工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保财政资金的安全，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据国家、省、南通市和我市有关工程承发包和廉政建设的各项规定，甲、乙双方就2023年省级水利发展资金（河湖管理与保护）项目一-江堤头兴港闸钢结构防腐及线缆整理工程工程建设和廉政建设要求，特订立如下协议：

第一条　甲乙双方应当共同自觉遵守国家、省、南通市和我市关于党风廉政建设的各项规定和关于工程建设承发包的各项规定。

第二条 甲方及其工作人员必须遵守的规定：

1．不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包以及高消费娱乐、健身活动；

2．不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技术服务咨询费等应由甲方或其工作人员个人支付的费用；

3．不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便；

4．不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承包工程的施工或分包工程；

5．不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等，或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益；

6．不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。

第三条  乙方必须遵守的规定：

1．不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；

2．不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用；

3．不得以任何理由安排甲方工作人员参加的违规宴请及娱乐活动；

4．不得为甲方或其工作人员个人购置通讯工具、办公用品等；

5．不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；

6．不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。

第四条　乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议的，应当向市纪委派驻甲方纪检组或者甲方上级部门举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

第五条　甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

第六条　本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后生效。

第七条　本协议有效期为签署之日起至该工程项目完工，经审计机关审计结束，工程款结算完毕止。

第八条　本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方：

项目负责人（签字）：

联系电话：

法定代表人（签字）：                                             年     月     日

乙方：

（盖章）

项目主任（签字）：

联系电话：

法定代表人（签字）：

年     月     日                               年     月     日

第四章 工程建设标准

一、本工程采用的计价规范

1、业主提供的有关资料及有关施工规范。

2、清单：《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501 2007)。

3、定额：《江苏省水利工程预算定额》(2010版)、苏水规(2017)2号文、苏水安(2017)3号文；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）。

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、营改增后调整内容《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）

5、材料价格：⑥2023年《启东市建设工程造价信息》第5期，启建定（2023）14号，无指导价的材料价格按照市场价格计价。

6、人工工资单价参照苏水基[2015]32号文件、苏建函价（2023）063号文件计取；

二、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响；

2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

第五章、   投标文件表式

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

：

(一)根据已收到的                         工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                   ，小写：                           元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内完工。

(三)我单位保证本工程质量达到                   。

(四)我单位金额为人民币                            元的投标保证金已按招标文件要求汇入指定的账户。

(五)我方指派          任本工程项目负责人。

(六)如果我方中标，我方将在招标人规定时间内按本工程招标文件的规定向招标人提交履约担保金。

(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

四、诚信承诺书

（投标人全称）

（项目名称）诚信承诺书

致：                           （招标单位全称）

（投标人全称）参与   （项目名称） 的投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2．我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工。

5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目经理、技术负责人等五大类人员及时到位，且全面负责工作。

6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。

7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受对投标保证金或信誉保证金的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标人：                        （单位盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年     月    日

五、已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1、 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封-3、扉-3、表-01、表-02、表-03、表-04、表-08、表-09、表-10、表-11、表-12（不含表-12-6～表-12-8）、表-13、表-16、表-20、表-21。

2、封-3、扉-3应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

二 、总说明应按下列内容填写：

1、工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2、投标报价的范围

3、编制依据等。

三、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。

由于综合单价分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

第六章：资格审查文件格式

（封面）      工程

资格审查文件

投标申请人：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

日期：             年           月          日

附表1

投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

附表2

近三年工程营业额数据表

投标人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（单位） | 备 注 |
| 第一年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第二年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第三年（应明确公元纪年） |  |  |

注：1．本表内容将通过投标人提供的财务报表进行审核。

2．所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。

附表3

财务状况表

- 开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1．总资产 |  |  |  |
| 2．流动资产 |  |  |  |
| 3．总负债 |  |  |  |
| 4．流动负债 |  |  |  |
| 5．税前利润 |  |  |  |
| 6．税后利润 |  |  |  |

三、现金流量需要提出的信贷计划（投标申请人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

注：投标人应提供财务资料，以证明其已达到资格审查的要求。

附表4：

近三年企业已完工程及项目负责人

已完工程一览表

投标人名称

| 序号 | 工程名称 | 业主单位 | 施工合同金额 （万元） | 完工质量标准 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：对于提交的企业业绩及建造师业绩，投标申请人都应提供中标通知书、施工合同、工程完工验收证明。

附表5：

拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理（建造师）年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资质证书（建造师注册证书）编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、完工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

第七章  工程量清单(另附)