竞争性磋商文件

项目名称：2024年度长江启东段水下地形测量采购项目

启东市水务局

二〇二四年五月九日

地址:启东市汇龙镇民乐中路692号           邮政编码：226200

启东市人民政府网

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第八部分  拟签订的合同文本

第九部分  附件-磋商响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：2024年度长江启东段水下地形测量采购项目的潜在投标人应在启东市人民政府网获取采购文件，并于2024年5月20日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：2024年度长江启东段水下地形测量采购项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：40万元

最高限价：40万元，投标报价超过最高限价的为无效报价。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分。

本项目接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商资质要求：具有测绘（工程测量专业）乙级及以上资质证书。

（2）拟派项目负责人资质要求：具有水利或测绘工程专业工程师及以上职称。

4、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年5月9日至2024年5月20日。

地点：启东市人民政府网

方式：供应商登录启东市人民政府网找到该项目，进行下载操作。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2024年5月20日09点00分（北京时间）

逾时，采购人将拒绝接受文档。

地点：启东市水务局四楼会议室（启东市汇龙镇民乐中路692号）。

- 开启

时间：2024年5月20日09点00分（北京时间）

地点：启东市水务局四楼会议室（启东市汇龙镇民乐中路692号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取投标保证金。

2、交易方式：本项目采用见面开标方式，具体操作办法详见竞争性磋商文件第二部分。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：启东市水务局

联系人：薛皓

联系电话：0513-83312520

联系地址：启东市汇龙镇民乐中路692号

2、采购代理机构信息

单位名称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336

联系地址：启东市民乐路万豪花园29幢

第二部分 磋商须知

- 一、磋商文件由采购人解释。

1.供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2响应文件的密封、签署、提交

1．响应文件必须提供1份正本2份副本。

2．采购人不接收供应商邮寄响应文件。

3．响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4．供应商的响应文件分三包密封，一包资格审查文件、一包商务技术标文件、一包价格标文件（每包内含相应文件正副本）。

5．供应商应在响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标文件”、“价格标文件”）。

6．所有响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

7．如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

2.3响应文件的盖章要求

1．响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

2．响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理单位的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

各投标供应商须在2024年5月20日09点00分（北京时间）前将响应文件提交至开标（磋商）地点【启东市水务局四楼会议室（启东市汇龙镇民乐中路692号）； 联系人：薛皓；联系电话：0513-83312520】。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

投标供应商应充分考虑天气、路程等因素。未在规定时间内送达的响应文件将不予接收，后果由各潜在投标供应商自行承担。

2.2 采购人或代理单位可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购人或代理单位拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。

4.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、报价准备

5.1  磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

5.2  本项目采用固定报价方式，供应商应按照本磋商公告的要求编制响应文件，响应文件应对本磋商公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。投标报价包括供应商从事本项目服务所需的一切费用，包括但不限于所需的人工费、差旅费、伙食费、住宿费、设备费、管理费、利润、税金等全部费用，结合本项目实际情况并综合考虑与服务成果相关的踏勘、会议、评审、咨询、验收、资料收集装订、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。供应商中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。

本次采购招标代理费及评委费（按实支付）由成交供应商支付，请供应商报价时予以考虑，采购人不再单独支付。

5.3  最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

六、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行启封，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商进行商务技术标评审，商务技术部分评审结束后接受磋商小组的各轮磋商。在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

七、相关费用

7.1 供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 采购人不收取任何费用。

八、合同的签订及注意事项

1、成交结果将在相关网站予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2、签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同（格式见第八部分）。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

第三部分 项目需求

一、项目来源

为有效促进长江治理保护，根据《江苏省水利厅关于印发江苏省长江河道崩岸险情监测预警工作方案的通知》（苏水汛[2018]1号）要求，我市每年汛前汛后均对长江启东段开展水下地形监测工作。

二、项目内容

1、启海界至崇启大桥上游约2km段（对岸为启东段洲堤，启海界至苏沪界）1：2000水下地形测量，长度约20公里，宽度为堤脚向外600米（南岸同北岸）；

2、崇启大桥上游2公里处（桩号434+860）至连兴港港口段（桩号458+190）围滩以外1：2000水下地形测量，长度约为23.5公里，宽度为围堤堤脚向外600米，宽度范围是指各企业最外侧的围堤起算。

3、连兴港至长江入海口段1：2000水下地形测量，长度约5公里，宽度为堤脚向外600米；458+190（连兴港口）至入海口，入海口位置在圆陀角东南转角处。

4、沿江的灯杆港、三和港等沿江7条港道（水闸至入江口）1：2000水下地形测量，长约6公里，宽度为全河，每100米一个断面。（灯杆港414+077，三和港419+610，红阳港424+171，头兴港429+225，三条港439+458，五效港445+119，连兴港458+190）。

5、固定断面测量。本次固定断面共布设60条，断面间距500—1000m设置，施测宽度为启海界至崇启大桥上游段为全江段，崇启大桥上游至连兴港段为至苏沪界处，连兴港至长江入海口段堤脚向外600m，共分三个区段，见下表：

| 序号 | 区段名称 | 断面条数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启海界至崇启大桥上游 | 30 |
| 2 | 崇启大桥上游至连兴港段 | 25 |
| 3 | 连兴港至长江入海口段 | 5 |

6、港道断面是从港支堤到水工建筑物，每100m一个断面，施测宽度为全河，本次共有七条港道需进行断面测量，见下表：

| 序号 | 区段名称 | 断面条数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆港 | 6 |
| 2 | 三和港 | 21 |
| 3 | 红阳港 | 4 |
| 4 | 头兴港 | 9 |
| 5 | 三条港 | 8 |
| 6 | 五效港 | 6 |
| 7 | 连兴港 | 4 |

三、服务期限和测量频次

1、工期：签订合同后一个月内完成汛前测量，2024年11月30日前完成汛后测量，并提交相应成果。

2、测量频次：汛前、汛后各1次，汛期中间根据汛情要求，不定期对险工段进行加测。

四、服务要求及引用文件和技术规范

依据（1）《工程测量标准》 GB 50026-2020；（2）《国家基本比例尺地图图式 第1部分 1：500 1：1000 1：2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017；（3）《国家基本比例尺地图图式 第2部分 1：5000 1：10000地形图图式》GB/T 20257.2-2017；（4）《水位观测标准》 GB/T50138-2010；（5）《测绘成果质量检查与验收》 GB/T24356-20096）（6）《测绘作业人员安全规范》 CH 1016-2008；（7）《机载激光雷达数据获取技术规范》CH/T 8024-2011；（8）《多波束测深系统测量技术要求》JT/T 790-2010等规范及业主要求。

五、验收方案

资料整编需符合以上技术标准规程要求。需与往年2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023年等资料进行比较分析，并提供相关比较图、河势图、冲淤变化分析报告。每次测绘成果须通过业主组织的审查验收。

注:具体验收时间以采购人通知为准。

六、成果资料上交

1 、图形文本资料

①长江主河道各段1：2000水下地形图和固定断面图各六份。

②7条港道水下1：2000水下地形图和断面图（每100米一个断面）各六份。

③水下地形监测分析报告六份。

④原始测量数据一份。

⑤2024年长江启东段汛后水下地形简图二份。

以上成果分汛前、汛后、汛中各1套，均要求提供电子文件（光盘）2套。

2、测量数据和总结

①GPS控制点比测原始记录表格；JSCORS—RTK联测、校核记录及观测结果；

②水下地形测量原始数据；

③每天测深仪数据与比测板比测原始记录表格；

④每天所测水深数据与检查线水深数据的精度分析表格；

⑤每条测线（包括检查线）的水深波形；

⑥当地的GPS-RTK七参数的转换关系。

⑦仪器检定资料；

⑧技术设计书、技术报告。

以上均要求提供电子文件（光盘）1套。

七、其他：根据《中华人民共和国财政部令第102号--政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起，实行服务期内一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

- 第四部分  评审方法和评审标准

一、组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，经监管部门批准后采用竞争性磋商采购方式的，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

确认或者制定磋商文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

二、磋商程序、内容

评标流程：评审资格审查文件—评审商务技术标—供应商递交最后报价—公布商务技术分及二轮报价—确定成交候选人。

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员如认为有必要，可以集中与单一供应商分别进行磋商。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

三、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按照磋商文件的要求进行制作或密封的；

2、响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的；

3、响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

4、供应商的资格审查文件不符合磋商文件要求的；

5、供应商属于投标禁止情形的；

6、响应文件除价格标外出现报价的；

7、响应文件明确为无效投标的其他情形；

8、供应商的最后报价大于自己前一轮的；

9、商务技术分不满40分的；

10、其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败。

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5、响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6、如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（四）变更为其他方式采购的情形

响应文件提交截止时间出现：参加响应的供应商不足3家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人有权视情采取其他方式采购。本次采购文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

四、评审标准

本次评标采用综合评分法，评分采用百分制，满分为100分，其中商务技术部分占90分，价格部分占10分。由评标委员会各成员根据本磋商文件的要求，对供应商的投标文件和简介、澄清等，按本项目的具体评分项目及分值进行评分。

评标流程：评审资格审查文件—评审商务技术标—供应商现场递交最后报价—评审价格标—确定成交候选人。

（一）资格审查

1.所有供应商全部进入资格审查，由评标委员会根据参加资格审查的供应商递交的资格文件，并按照本磋商文件供应商资格要求对供应商的资格进行审查。

2.只有资格条件评审合格的供应商，才可参加商务技术标评分。

（二）商务技术标评分标准（90分）

评标委员会针对有效的响应文件，按评分细则的要求进行评分，由各评标委员会成员分别打分，商务技术标的总得分为各评标委员会成员打分的平均值（评分因素细分项及总得分均采用四舍五入法保留两位小数）。具体评分细则如下：

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似 业绩 | 10 | 投标供应商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有长江或海洋水下地形测绘业绩且单个项目合同岸线长度10-30km以下或水下面积10-30km²以下的项目，有一个得1分；岸线长度30km及以上或水下面积30km²及以上的项目，有一个得2分；本项最高得10分。 注：提供项目中标通知书、合同和验收证明原件复印件并加盖单位公章，分包合同不予认可。 |
| 2 | 综合实力 | 18 | 1、投标供应商具有IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书有1个得2分，本项最高得8分。 2、投标供应商具有自主研发的水下地形数据后处理、水深数据分析决策软件著作权的，有一个得2分，本项最高得4分。 3、投标供应商2019年1月1日以来（以证书时间为准）获得过省级及以上行政主管部门或行业协会颁发的测绘诚信企业证书的得2分。 4、投标供应商2019年1月1日以来，水利类测量项目获得国家级奖项的，有一个得2分，获得省级奖项的，有一个得1分；本项最高得4分。 注：提供证书原件复印件并加盖单位公章。 |
| 3 | 拟派团队及相关证件 | 25 | - 项目负责人具有测绘或水利工程高级技术职称的得2分，同时具备注册测绘师的再得2分。本项最高得4分。 2、项目负责人承担过单个项目合同长江或海洋水下地形岸线长度达30km及以上或水下面积达30 km²及以上的测量项目的，有一个得2分；本项最高得4分。 3、项目组人员除项目负责人以外，具有测绘或水利工程中级以上技术职称的，有1人得1分，高级及以上技术职称的，有1人得2分，最多得10分；上述人员同时具备的测绘和水利工程中级以上技术职称的，再得1分，最多得5分；本项最高得15分。 4、项目组人员具有国家地理信息安全保密培训合格证书的，有1人得1分，本项最高得2分。 注：以上相关人员需为投标企业正式人员，须提供开标日前近3个月任意一个月社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的社会保险缴费证明复印件并加盖公章。非电子文件证书的，须提供职（执）业资格证书或职称证书复印件并加盖公章，职业资格证书或职称证书无法体现相关专业，则需提供有效证明材料复印件并加盖公章。以上第2条，提供中标通知书、业绩合同原件复印件（分包合同不计）和业主证明材料等佐证材料复印件并加盖公章。与企业业绩重复的不计入。 |
| 4 | 实施方案 | 25 | 1、投标人对本项目的理解及技术方案：9分 （1）对本项目总体情况理解透彻，具有切合工程实际、可行的思路的；有清晰具体的监测工作内容、正确的技术路线和全面的方案内容的；搜集基础资料、内业数据处理技术成熟的；针对项目需求，有科学、合理的进度计划安排和组织安排的得9分。 （2）对本项目总体情况理解较为透彻，较为切合工程实际、可行的思路的；有较为清晰具体的监测工作内容、较为正确的技术路线和较为全面的方案内容的；搜集基础资料、内业数据处理技术较为成熟的；针对项目需求，有较为科学、合理的进度计划安排和组织安排的得7分。 （3）对本项目总体情况理解一般的；监测工作内容、技术路线和方案内容一般的；搜集基础资料、内业数据处理技术一般的；针对项目需求，进度计划安排和组织安排一般的得5分。 （4）对本项目总体情况理解较差的；监测工作内容、技术路线和方案内容较差的；搜集基础资料、内业数据处理技术较差的；针对项目需求，进度计划安排和组织安排较差的得3分。未提供或者不满足本项目要求的不得分。 2、本项目应重视的问题及对策措施：9分 （1）对本项目所在河段河势、局部岸段冲淤变化有清楚的认识，并有全面、准确、清晰、到位的分析；针对本项目应重视的问题，具有相应的对策及合理、可行、可靠的建议的得9分。 （2）对本项目所在河段河势、局部岸段冲淤变化有较为清楚的认识，并有较为准确的分析；针对本项目应重视的问题，具有较为合理的对策及建议的得7分。 （3）对本项目所在河段河势、局部岸段冲淤变化有一般的认识，并分析一般；针对本项目应重视的问题，对策及建议一般的得5分。 （4）对本项目所在河段河势、局部岸段冲淤变化有较差的认识，并分析较差；针对本项目应重视的问题，对策及建议较差的得3分。未提供或者不满足本项目要求的不得分。 3、质量安全保障、后续服务：7分 （1）具有健全的监测分析质量保障制度及保障措施的；具有完整、切实、可行的安全保障措施的；具有得当、清晰的后续服务具体措施的得7分。 （2）具有较为健全的监测分析质量保障制度及保障措施的；具有较为完整、可行的安全保障措施的；具有较为得当、清晰的后续服务具体措施的得5分。 （3）具有一般的监测分析质量保障制度及保障措施的；具有一般的安全保障措施的；具有一般的后续服务具体措施的得3分。 （4）具有较差的监测分析质量保障制度及保障措施的；具有较差的安全保障措施的；具有较差的后续服务具体措施的得1分。未提供或者不满足本项目要求的不得分。 |
| 5 | 投入主要设备 | 12 | 测量船舶有1艘得2分，最多得4分；无人机及机载激光雷达扫描系统有1套得2分，最多得4分；多波束测深系统有1套得2分，最多得4分。本项最高得12分。 注：提供自有船舶或租赁合同及本地适航证书证明材料、仪器设备需同时提供购买合同和购买发票（开票日期为本项目磋商公告发出前截止）证明材料复印件并加盖公章。 |

备注：商务技术分不满40分的，作无效投标文件处理。

（三）价格标评分标准（10分）

报价超过最高限价和与磋商文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入评审范围，列入评审范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（经核准后的价格）最低的有效投标报价为磋商基准价，其价格分为满分(10分)。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

注意：供应商在开标现场递交最后报价，最后报价不得超过磋商响应文件中的报价。

备注：如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

（四）成交供应商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评标报告。

采购人应根据评委会推荐的第一成交候选人确定成交供应商。若总得分者有相同时，则商务技术分高者排名优先，均相同时投标报价低者排名优先，再相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目第一成交候选人原则上为成交供应商。当排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可依法重新招标。

五、成交通知

成交结果在启东市人民政府网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式六份，采购人四份、供应商两份；所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、履约保证金：本项目不设履约保证金。

六、采购资金的支付方式、时间、条件：

1、采购资金的支付方式：由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

2、采购资金的支付时间、条件

提交汛前测量成果资料并通过阶段验收后30日内付合同价的50%，提交汛后测量成果并通过完工验收后30日内一次性付清合同余款。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别提供响应的材料。

一、资格审查文件（不能出现价格标文件）

1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（按照磋商文件第九部分附件一格式填写）；

2、磋商承诺书（按照磋商文件第九部分附件二格式填写）；

3、法定代表人身份证明书（无论法定代表人是否参加投标，均必须提供本项材料，按照磋商文件第九部分附件三格式填写）；

4、法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（加盖单位公章）（法定代表人授权委托书按照磋商文件第九部分附件四格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

5、有效的企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

6、有效的企业资质证书复印件（加盖单位公章）；

7、有效的项目负责人资质证书复印件（加盖单位公章）；

8、中小企业声明函（格式见附件五）；

9、残疾人福利性单位声明函（格式见附件六）；

10、监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件七）。

注意：（1）上述证明材料均须加盖单位公章，否则资格审查不通过。

- 如涉及供应商名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

二、商务技术文件（不能出现价格标文件）

1、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标文件

1、报价表：必须按提供的样表第九部分附件八填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效响应文件。

2、最后报价一览表（按照磋商文件第九部分附件九格式填写）投标供应商可按以上格式制作“最后报价一览表”，提前加盖公章，无须密封在价格标中，须在开标现场填写最后报价。

响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效响应文件。响应文件须每页加盖单位公章，未按要求加盖单位公章、法定代表人（或被授权人）签字或盖章的一律视为无效响应文件！

第八部分  拟签订的合同文本

2024年度长江启东段水下地形测量采购项目

- 测 绘 合 同

国  家  测  绘 局

国家工商行政管理局

委托方（甲方）：启东市水务局

检测方（乙方）：

合同编号：                  签订地点：     启东

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）；

1、项目来源

为有效促进长江治理保护，根据《江苏省水利厅关于印发江苏省长江河道崩岸险情监测预警工作方案的通知》（苏水汛[2018]1号）要求，我市每年汛前汛后均对长江启东段开展水下地形监测工作。

2、项目内容

①启海界至崇启大桥上游约2km段（对岸为启东段洲堤，启海界至苏沪界）1：2000水下地形测量，长度约20公里，宽度为堤脚向外600米（南岸同北岸）；

②崇启大桥上游2公里处（桩号434+860）至连兴港港口段（桩号458+190）围滩以外1：2000水下地形测量，长度约为23.5公里，宽度为围堤堤脚向外600米，宽度范围是指各企业最外侧的围堤起算。

③连兴港至长江入海口段1：2000水下地形测量，长度约5公里，宽度为堤脚向外600米；458+190（连兴港口）至入海口，入海口位置在圆陀角东南转角处。

④沿江的灯杆港、三和港等沿江7条港道（水闸至入江口）1：2000水下地形测量，长约6公里，宽度为全河，每100米一个断面。（灯杆港414+077，三和港419+610，红阳港424+171，头兴港429+225，三条港439+458，五效港445+119，连兴港458+190）。

⑤固定断面测量。本次固定断面共布设60条，断面间距500—1000m设置，施测宽度为启海界至崇启大桥上游段为全江段，崇启大桥上游至连兴港段为至苏沪界处，连兴港至长江入海口段堤脚向外600m，共分三个区段，见下表：

| 序号 | 区段名称 | 断面条数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启海界至崇启大桥上游 | 30 |
| 2 | 崇启大桥上游至连兴港段 | 25 |
| 3 | 连兴港至长江入海口段 | 5 |

⑥港道断面是从港支堤到水工建筑物，每100m一个断面，施测宽度为全河，本次共有七条港道需进行断面测量，见下表：

| 序号 | 区段名称 | 断面条数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆港 | 6 |
| 2 | 三和港 | 21 |
| 3 | 红阳港 | 4 |
| 4 | 头兴港 | 9 |
| 5 | 三条港 | 8 |
| 6 | 五效港 | 6 |
| 7 | 连兴港 | 4 |

3、服务期限和测量频次

①工期：签订合同后一个月内完成汛前测量，2024年11月30日前完成汛后测量，并提交相应成果。

②测量频次：汛前、汛后各1次，汛期中间根据汛情要求，不定期对险工段进行加测。

4、服务要求及引用文件和技术规范

依据（1）《工程测量标准》 GB 50026-2020；（2）《国家基本比例尺地图图式 第1部分 1：500 1：1000 1：2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017；（3）《国家基本比例尺地图图式 第2部分 1：5000 1：10000地形图图式》GB/T 20257.2-2017；（4）《水位观测标准》 GB/T50138-2010；（5）《测绘成果质量检查与验收》 GB/T24356-20096）（6）《测绘作业人员安全规范》 CH 1016-2008；（7）《机载激光雷达数据获取技术规范》CH/T 8024-2011；（8）《多波束测深系统测量技术要求》JT/T 790-2010等规范及业主要求。

5、验收方案

资料整编需符合以上技术标准规程要求。需与往年2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023年等资料进行比较分析，并提供相关比较图、河势图、冲淤变化分析报告。每次测绘成果须通过业主组织的审查验收。

注:具体验收时间以甲方通知为准。

第四条 测绘工程费：

合同价：人民币              （小写：¥          元）。

第五条  甲方的义务

1、自本合同签订之日起5日内向乙方提交有关资料和提出技术要式。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起5日内完成技术设计书的审定工作。

3、应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作进行配合并提供必要的条件。

第六条  乙方的义务

1、自收到甲方的有关资料和技木要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于5日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起5日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

4、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

5、乙方应对测绘全过程的安全负全部责任，应服从当地长江海事及相关部门的管理。

第七条  测绘项目完成工期

1、工期：签订合同后一个月内完成汛前测量，2024年11月30日前完成汛后测量，并提交相应成果。

2、测量频次：汛前、汛后各1次，汛期中间根据汛情要求，不定期对险工段进行加测。

3、乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起十日内完成验收。

4、对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定（留出三行字的空格）：

5、测量工程完成后，相关测量图纸、技术报告、光盘等资料全部移交给甲方，测量成果所有权，使用权归甲方所有，乙方承诺对测量成果保密，未经甲方同意不可提供给第三方使用。

第八条  测绘工程费支付方式

提交汛前测量成果资料并通过阶段验收后30日内付合同价的50%，提交汛后测量成果并通过完工验收后30日内一次性付清合同余款。

第九条  乙方向甲方交付成果

1 、图形文本资料

①长江主河道各段1：2000水下地形图和固定断面图各六份。

②7条港道水下1：2000水下地形图和断面图（每100米一个断面）各六份。

③水下地形监测分析报告六份。

④原始测量数据一份。

⑤2024年长江启东段汛后水下地形简图二份。

以上成果分汛前、汛后、汛中各1套，均要求提供电子文件（光盘）2套。

2、测量数据和总结

①GPS控制点比测原始记录表格；JSCORS—RTK联测、校核记录及观测结果；

②水下地形测量原始数据；

③每天测深仪数据与比测板比测原始记录表格；

④每天所测水深数据与检查线水深数据的精度分析表格；

⑤每条测线（包括检查线）的水深波形；

⑥当地的GPS-RTK七参数的转换关系。

⑦仪器检定资料；

⑧技术设计书、技术报告。

以上均要求提供电子文件（光盘）1套。

第十条  甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工作停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；

2、甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

3、甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密、不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第十一条  乙方违约责任

1、合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求，因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究法律责任。

由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十二条  其他约定

乙方如因客观原因可能引起工期延误时，乙方应及时向甲方提出工期延长申请，经甲方审查同意后方可顺延。

第十三条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议。补充协议和本合同具有同等效力。

因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向市仲裁委员会申请仲裁（当事人双方不在合同约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉）。

第十四条  附则

本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工作费结算完成后，本合同终止。

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

委托方：（公章）               承揽方：（公章）

地址：地址：

法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）

委托代表人：                  项目负责人：

电话：                        电话：

开户银行：                    开户银行：

户名：                        户名：

账号：                        账号：

合同订立时间：   年 月 日

第九部分  附件-磋商响应文件格式

附件一：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_2024年度长江启东段水下地形测量采购项目 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：    年    月    日

附件二 ：

磋 商 承 诺 书

启东市水务局：

我们已收到你们关于2024年度长江启东段水下地形测量采购项目 的磋商文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：

- 我方愿意按照磋商文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以响应文件为准）。

- 如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

- 我方完全理解并同意放弃对磋商文件有不明及误解的权利。

4．我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法及评分细则。

6．我方的响应文件自开标后60天内有效。

7．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

单位：              邮  编：             电话：

传真：              联系人：             地址：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

附件三：

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人身份证正反面复印件盖公章

附件四：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市水务局：

（供应商全称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：         ，特授权（姓  名）（职  务）代表我单位全权办理针对2024年度长江启东段水下地形测量采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年  月   日

注：提供被授权人身份证正反面复印件盖公章

附件五：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件六：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件七：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件八：                    报 价 表

2024年度长江启东段水下地形测量采购项目

| 项目名称 | 投标报价（元） | 付款结算方式 |
| --- | --- | --- |
| 2024年度长江启东段水下地形测量采购项目 |  | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：     年   月     日

附件九：

最后报价一览表

根据磋商文件上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对本项目做出最后报价如下：

| 项目名称 | 最后报价（元） | 付款结算方式 |
| --- | --- | --- |
| 2024年度长江启东段水下地形测量采购项目 |  | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：    年   月     日

（说明：投标供应商可按以上格式制作“最后报价一览表”，提前加盖公章，无须密封在价格标中，须在开标现场填写最后报价。）

附件十：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 对其他资格要求、项目需求、评分标准的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。