启东市吕四港镇交警中队警营文化布置项目

市场询价公告

启东市吕四港镇交警中队警营文化布置项目即将实施，现就本服务项目进行市场询价调研。

- 项目具体需求说明：

（一）项目概况：

1.项目背景：启东市公安局吕四交管中队深耕吕四港镇数十年，承载着厚重队史，积累了大量荣誉与老物件。此前荣誉展示存在分散、文化弱化、叙事模糊等问题，本次设计需挖掘吕四本土特色，将队史荣誉与本土文脉相结合，打造兼具历史厚度、文化温度与队伍凝聚力的空间，实现“以史铸魂、以文化人”的核心目标。

2.项目意义：

①融合本土：将吕四地域特色融入空间设计，凸显专属属性，实现职能与文脉双向赋能。

②凝聚队伍：通过文化空间营造，传递核心工作理念，强化队伍职业信念与凝聚力。

③优化服务：以文化赋能办事服务，传播交通安全知识，构建警民共治良好氛围。

④传承队史：系统梳理中队发展脉络，集中展示荣誉与老物件，增强队伍历史认同感。

3.地点及规模：启东吕四港镇交管所1-4楼，室内面积共644.96㎡，户外包括口袋公园及围墙、宣传栏等约200㎡。

4.服务范围：全流程布展服务，包括：①设计（展览策划、概念方案、施工图）；②布展（展品征集、展陈制作）；③文化制作（布展区域墙面文化制作及安装）；④验收移交、人员培训及质保期保修。

（二）设计要求：

1.提供含“资料搜集整理、大纲梳理、主题提炼”的整体规划方案，附各功能区平面图、立面图、效果图。

2.中标后需按采购人要求深化设计，经书面同意后方可实施。

（三）布展要求：

1.核心规范：需符合《展览建筑设计规范》及国家/省市相关专业现行标准。

2.总体设计要求：

①文化统一：围绕吕四本土文化与交管职能核心主题，融入地域相关视觉元素，保持整体理念与视觉一致性，需要思考能够凸显吕四文化和交管特色的文化理念，延展IP和logo等品牌化设计。

②功能适配：兼顾办公、服务、展示、休闲等实用功能，让文化自然渗透于各类空间，避免形式化。

③风格协调：整体简约大气，各区域根据功能特点凸显专属风格。

④互动适配：适当融入漫画、问答、扫码等互动形式，提升文化传播的趣味性与参与感。

⑤实用耐久：选材兼顾美观与实用性，便于后期维护；色彩以蓝白为主调，呼应港城特色，局部点缀亮色提升灵动性。

3.各部分简要说明：

①交警事故处理大厅：形象大厅作为中队对外展示的核心窗口，需深度融入吕四鹤形、水波、港口等地域特色符号，呼应平安守护、服务港城的核心理念，整体布局清晰有序且兼具功能性与文化感。

需结合空间实际设计形象背景墙，能够一目了然地体现警队指导方针；墙面结合港口元素设计管辖地图与显示屏，设计需要有冲击感和独特性。能够同步展示辖区概况、宣传短片及智慧化管理成果，方便群众快速了解中队职能；选择合适区域展示公示执勤人员信息、特色工作法等内容，强化交管专业属性；大厅中需要设置清晰的楼层指引牌，明确标注各区域功能分区。

②调解室：调解室以简约实用为核心，整体风格兼顾科技感与温馨氛围，需要通过柔和的色彩搭配与合理的空间布局缓解沟通双方的紧张情绪；室内根据实际需要展示典型调解案例，既契合中队整体文化风格，又能让相关人员直观理解交通规则的重要性，助力调解工作高效开展。

③走廊：1F过道以交通科普为主题，展示交通法规与安全知识普内容，沿墙面采用图文结合、互动翻板等多样化形式，将枯燥的法规内容转化为生动易懂的科普内容，增强群众与工作人员的参与感和可读性。

楼道处空间偏新中式风格，巧妙融入鹤元素线条，结合吕四鹤城传说与交通起源故事进行墙面设计，凸显地域文化底蕴，同时在过道处设置可灵活搬动调整的立式警容镜，方便各楼层工作人员使用

④指挥室：指挥室过道以简洁的线条装饰墙面，直观凸显指挥中枢的功能属性。

指挥室作为中队智慧管控核心，风格定位为科技感与简约化，以白色为墙面基底，搭配蓝色装饰线条与流水灯效强化科技氛围；室内居中设置大型指挥大屏，实时显示管控区域动态与数据，整体布局围绕高效指挥调度展开，确保工作人员能够快速响应、精准处置各类交通情况。

⑤荣誉室/队史室：荣誉室需以传承荣誉薪火为核心方向，通过清晰的动线设计与立体展示手法，系统呈现中队发展历程、荣誉成果与警民同心的共治理念，打造兼具历史厚重感与情感共鸣的展示空间；入口序厅设置主题形象墙与中队使命担当前言，迅速将参观者带入文化氛围；

主体区域需要利用现场空间结构巧妙设计，以吕四河流元素为视觉贯穿，通过多种广告表现形式，包括但不限于图文、时间轴、实物展台等形式，完整呈现中队成立、重要改革等里程碑事件，展台内陈列警服、执法记录仪、读卡器等老物件，让队史可触可感；荣誉展示区将集体奖牌、锦旗与群众赠送的手写感谢信、整齐排列，凸显中队的责任与担当；另外，墙面需聚焦共治成果，通过照片、视频等形式展示警民互动瞬间，传递中队赓续奋斗的精神信念。

⑥心理疏导室：心理疏导室以放松、舒缓、静谧为核心风格，旨在为工作人员提供专业的心理调节空间；室内采用柔和的暖色调墙面与简约的装饰元素，避免强烈视觉刺激，搭配按摩椅、心理沙盘、舒适的休闲沙发等设施，打造出安全、舒适的放松环境，帮助受心理压力或创伤的工作人员缓解情绪、修复身心。

⑦廉政谈话室：廉政谈话室整体风格严肃庄重，入口处设置半通透的隔断屏风，屏风融入特色设计，要求既保护谈话隐私，又兼具一定的装饰美感；墙面以沉稳的色调为基底，结合廉政主题与警务工作相关内容进行展示，通过醒目的警示标语与严谨的视觉设计，对相关人员起到警示震慑作用，彰显中队廉政建设的坚定立场。

⑧党员活动室：党员活动室兼具党建活动与阅读功能，整体风格温馨简约且富含红色文化底蕴，以木色系为主色调，搭配适量红色元素凸显党建引领属性；室内设置标准化的党旗誓词宣誓区，墙面展示中队党建品牌、工作法、支部概况及党员先锋事迹等内容，同时配备小型会议桌椅与书柜，既满足党建会议、学习交流等正式场景需求，也为党员提供放松阅读的空间，营造浓厚的红色学习氛围。

⑨视频会议室：视频会议室以简约、严肃为核心风格，契合会议场景的专业性与规范性；墙面采用纯净的白色基底，局部点缀警务蓝元素呼应中队主题，避免冗余装饰干扰会议专注度，室内配备高清视频设备与规整的会议桌椅，确保各类线上线下会议高效、顺畅开展。

⑩警营文化休闲区：休闲区作为工作人员放松交流的核心空间，整体风格轻松惬意，兼顾互动性与文化展示功能；结合柱子位置设计双面吧台，采用合适的表现形式，提供工作人员留言互动、分享微心愿的空间；寻找合适空间设置简易茶水台，融入警务蓝与木色搭配，让空间更显温馨，满足日常饮水需求；墙面集中展示结合吕四特色与IP形象打造的警营文创产品，凸显专属特色；同时设置休闲洽谈区，展示工作人员个人荣誉。

⑪健身区：健身区以简约实用为原则，旨在满足工作人员日常健身需求，提升队伍身体素质；室内合理规划空间，配置乒乓球桌、划船机等基础健身器材，地面局部铺设静音健身毯减少运动噪音，墙面局部融入警务蓝元素，搭配励志标语营造积极向上的运动氛围，为工作人员提供便捷的健身场所，助力劳逸结合。

⑫户外宣传栏：户外宣传栏需融入海浪波纹元素，整体造型巧妙需要结合吕四来设计，凸显其地域的独特性和特色文化，主要展示中队荣誉成果与交通安全宣传内容，成为对外传播的重要窗口。

⑬户外围墙：科普围墙沿绿化带设计镂空造型，结合交通警示标语、文明出行守则，搭配交通道路、海港波浪等视觉元素优化外观，既起到防护作用，又能向过往群众传递交通知识.

⑭口袋公园：口袋公园以交通科普与互动打卡为核心主题，设置交通安全知识立方体、扫码阅读装置，搭配打卡明信片造型的装饰摆件，增强群众的参与感与体验感，让户外空间也成为文化传播与科普宣传的延伸阵地。

（四）交付与验收要求

乙方在货物进场时，应由甲方组织现场验收，如检测不合格的，甲方有权无条件退、换货物,由此引起的所有损失均由乙方自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进	入安装施工环节;项目完成安装后，由甲方组织验收小组对项目整体进行最终验收并签发验收单。

（五）商务要求

1.交货期：60日历天（根据采购人最终定稿时间计算），采购人最终方案设计定稿后60日历天内完成交货、安装、调试并具备验收条件。若中标人未按照合同约定时间交货、安装、调试的，每推迟一天罚3000元，推迟7天及以上的采购人有权罚没所有履约保证金。

2.交货地点：启东市吕四港镇交管所，具体由采购人指定。

3.质量要求：

（1）深化设计质量标准：深化方案设计、深化图纸等符合国家、江苏省相关规范、标准，无条件满足采购人使用需求，直至达到本项目采购人各项要求为止；各阶段设计成果须通过采购人确认。

（2）施工质量标准：产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

4.售后服务及质保

（1）质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目提供两年上门服务及全免费质保等售后服务。

（2）售后服务要求：在免费保修期内，供应商在接到采购人电话维修通知后，到达现场不超过24小时，一般质量问题在48小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商无条件给予全套更新或退货。

5.验收要求

中标人在货物进场时，应由采购人组织现场验收，如验收不合格的，采购人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；项目完成安装后，由采购人组织验收小组对项目整体进行最终验收并签发验收单。

二、约定事项

1.市场询价表及相关材料于 2026年 1月 23日17:00前，送或寄（以邮戳为准）。送或寄的地址为：启东市吕四港镇人民政府，联系人： 赵晶晶 ，联系电话：15162877677。

2.报价费用说明：

本项目固定总价报价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容，供应商自行实地踏勘现场，完成本项目的设计与实施及由此引起所需的各项应有费用、税金等，以及为完成上述内容所必须的附属设施、临时设施、材料、劳务及所需的全部费用。包括但不限于：

（1）方案深化设计及效果图设计费：包括方案深化（根据采购人需要提供）、效果图设计（含修改）、图纸会审会务费、设计交底等所付出的劳务、管理、材料、利润、税金及政策性文件规定的其它各项费用。

（2）根据深化设计图计算出的工程实体费用：包括实施设备、劳务、管理、材料（设备）、安装、调试、维护、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建（构）筑物及绿化设施恢复、所有措施费、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，报价中所有的失误与遗漏均不得调整。

（3）设计费、材料设备采购费、装卸费、保管费、运杂费、招标代理费及评审费等相关费用和风险费用均应计入本次工程报价，中标后将不作任何调整。

（4）投标人在编制投标报价时应考虑价格涨跌风险（含材料及人工等）、政策性调整等一切因素，项目结算时不作调整。

（5）可能发生的顾问费及现场配合咨询服务费。

3.报价单位须提供合法的营业执照。

4.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

启东市吕四港镇人民政府

2026年1月20日

附件1

启东市吕四港镇交警中队警营文化布置项目

市场询价表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：