关于王鲍镇安良村、元北村光伏项目纳入2026年度革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助项目库公示

省政府办公厅《关于印发支持革命老区相对薄弱乡镇振兴发展促进共同富裕若干措施的通知》(苏政办发〔2022〕80号)、省财政厅《关于提前下达2026年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（苏财农〔2025〕90号），王鲍镇被确定为革命老区，2026年度下达中央和省级补助资金380万元。

根据王鲍镇申请，拟将王鲍镇安良村、元北村光伏项目纳入2026年度革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助项目库。

现予公示，公示时间10天（2025年12月9日—2025年12月19日）。如有异议，请在公示期内向以下单位反映。

公示单位：启东市农业农村局

监督电话：0513—83312070

通讯地址：启东市汇龙镇紫薇中路578号

附件1：启东市2026年革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助项目申报详情

启东市农业农村局

2025年12月9日

启东市2024年度革命老区相对薄弱乡镇

振兴发展补助项目申报详情

一、王鲍镇安良村光伏项目

项目名称：王鲍镇安良村光伏项目

项目类别：产业发展

建设性质：新建

责任单位：王鲍镇安良村股份经济合作社

建设内容：安良村科技保鲜仓库、启辉包装等屋顶安装光伏。

建设规模：安良村约1MW光伏发电站。

实施地点：王鲍镇安良村、启辉包装等。

时间进度：（一）2026年5月完成工程预算编制；

（二）2026年6月至2026年7月完成项目招标；

（三）2026年8月至2026年10月完成项目施工；

（四）2026年11月完成项目验收、审计。

资金规模：190万元。

筹资方式：革命老区相对薄弱乡镇补助资金190万元。

受益对象与利益联结机制：安良村股份经济合作社及全体成员。

绩效目标：年增加村营收入约10万元。

项目资产管护与运营：安良村股份经济合作社。

二、王鲍镇元北村光伏项目

项目名称：王鲍镇元北村光伏项目

项目类别：产业发展

建设性质：新建

责任单位：王鲍镇元北村股份经济合作社

建设内容：滨行农业、镇文体中心等屋顶安装光伏。

建设规模：元北村约1MW光伏发电站。

实施地点：滨行农业、镇文体中心等。

时间进度：（一）2026年5月完成工程预算编制；

（二）2026年6月至2026年7月完成项目招标；

（三）2026年8月至2026年10月完成项目施工；

（四）2026年11月完成项目验收、审计。

资金规模：190万元。

筹资方式：革命老区相对薄弱乡镇补助资金190万元。

受益对象与利益联结机制：元北村股份经济合作社及全体成员。

绩效目标：年增加村营收入约10万元。

项目资产管护与运营：元北村股份经济合作社。