2024年中央农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：2024年中央渔业发展

工作任务名称:水产品初加工和冷链保鲜设施设备建设项目

项目名称：江苏泓鳗水产品初加工和冷链保鲜设施设备建设

承担单位名称（盖章）：江苏泓鳗农业科技有限公司

主管部门： 启东市农业农局（盖章）  启东市财政局（盖章）

填报时间： 2024 年 8 月 2 日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

该项目在江苏泓鳗农业科技有限公司内实施，项目地点位于江苏省启东市东海镇云祥村1组208号。

二、实施内容

项目将从提升水产品加工仓储现代化水平，提高水产品加工率、流通率和副产品利用率，促进一二三产融合发展角度配备水产品加工和仓储保鲜设备，以促进提升生产效率、提升品质、资源节约、生态环保、生产安全，主要实施内容如下：

1、建设库体2000立方米（含电动门带308不锈钢风幕机2台）；

2、购置制冷机组配件2套；

3、保温库台湾复盛60单螺杆机组1套；保温库台湾复盛25单螺杆机组1套；

4、冷却塔1套；

5、全自动电路控制箱不锈钢2台；

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 235.8 万元，其中：中央财政补助资金 70  万元，省级财政补助资金 0 万元，市县财政补助资金 0 万元，实施单位自筹资金 165.8  万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政 补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 一、设备购置 |  |  |  |  |  |
| 1、冷库库体建设 | 91.6781 | 27.3 |  |  | 64.3781 |
| 2、制冷机组、自控电柜系统等及相关配套设备 | 135.3205 | 40.4 |  |  | 94.9205 |
| 3、冷却塔建设 | 8.8014 | 2.3 |  |  | 6.5014 |
| 合计 | 235.8 | 70 |  |  | 165.8 |

四、实施进度

本项目实施期限为  7 个月，时间自  2024   年  8      月起至    2025   年  2 月止，实施进度安排如下：

2024年8月—2024年9月 由工程项目负责人监督落实基础土建建设并交付使用。

2024年10月—2024年11月 所有设备设施联系采购、签订合同，确定设备安装方案，设备陆续进场并安装完成。

2024年11月—2025年2月 提升改造后设施设备投入生产使用，并实现绩效目标。

注：除有文件明确规定外，原则上项目实施周期为项目立项计划下达之日起1年。

五、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 冷库容积 | 2000m³ |
| 2 |  | 质量指标 | 保质保量完成 | 完成 |
| 3 |  | 时效指标 | 按时完成 | 按时 |
| 4 |  | 成本指标 | ≥235.8万元 | ≥235.8万元 |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业 | 2人 |
| 6 |  | 经济效益指标 | 水产品加工产值 | 提高产能 |
| 7 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 8 |  | 可持续影响指标 | 提高企业生产能力 | 提高 |
| 9 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

六、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盛红芳 | 江苏泓鳗农业科技有限公司 | 董事长 |  |
| 沈威卫 | 江苏泓鳗农业科技有限公司 | 工程师 |  |
| 施凯明 | 江苏泓鳗农业科技有限公司 | 财务 |  |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沈威卫 | 江苏泓鳗农业科技有限公司 | 工程师 |  |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李黎 | 启东市东海镇人民政府 | 党委委员 |  |