关于下达2026年度革命老区相对薄弱乡镇振兴发展年度项目实施计划

和资金使用方案的公告

省政府办公厅《关于印发支持革命老区相对薄弱乡镇振兴发展促进共同富裕若干措施的通知》(苏政办发〔2022〕80号)、省财政厅《关于提前下达2026年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（苏财农〔2025 〕90号），王鲍镇被确定为革命老区，2026年度下达省级补助资金380万元。

根据《关于印发<江苏省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（试行）>》的通知（苏乡振〔2021〕16号）的要求，将王鲍镇安良村和元北村光伏项目确认为2026年度革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助项目年度实施计划，革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助资金190万元分配给安良村，190万元分配给元北村。

现予公告，公告时间10天（2026年2月11日—2026年2月21日）。

附件：启东市2026年革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助项目申报详情

启东市农业农村局

2026年2月11日

2026年度革命老区相对薄弱乡镇衔接资金补助项目储备拟申报项目

根据上级部门要求开展2026年度革命老区相对薄弱乡镇衔接资金补助项目库申报工作，严格按照“村申报、镇审核、县审定”的流程程序组织项目申报、评审和报批，经发动各村申报，镇开展实地核实，拟申报如下项目：

一、王鲍镇安良村光伏项目

项目名称：王鲍镇安良村和元北村光伏项目

项目类别：产业发展

建设性质：新建

责任单位：王鲍镇安良村股份经济合作社、王鲍镇元北村股份经济合作社

建设内容：安良村科技保鲜仓库、启辉包装等屋顶安装光伏。

建设规模：安良村约1MW光伏发电站，元北村约1MW光伏发电站。

实施地点：王鲍镇安良村、启辉包装等，滨行农业、镇文体中心等屋顶安装光伏。

时间进度：（一）2026年3月完成工程预算编制；

（二）2026年4月至2026年5月完成项目招标；

（三）2026年6月至2026年10月完成项目施工；

（四）2026年11月完成项目验收、审计。

资金规模：380万元。

筹资方式：革命老区相对薄弱乡镇补助资金380万元。

受益对象与利益联结机制：安良村股份经济合作社及全体成员、元北村股份经济合作社及全体成员。

绩效目标：年增加每个村村营收入约15万元。

项目资产管护与运营：安良村股份经济合作社、元北村股份经济合作社。