启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程

施工招标文件

招 标 人：启东市粮油实业有限公司

代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

二O二四年二月二十八日

工程招标文件备案表

项目名称：启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程

编 制 人：袁甜甜 日 期：2024年2月28日 招标代理机构(盖章)： 法定代表人或委托人(签字或盖章)：

招 标 人(盖章)： 法定代表人或委托人(签字或盖章)： 日 期：2024年2月28日

目     录

一、招标公告

二、投标须知

三、建设工程施工合同

四、投标文件格式

五、资格审查标准

六、工程量清单

第一章 招标公告

1.启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程已经批准建设，工程所需资金来源为自筹。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

2.江苏方桂圆工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3.工程概况

（1）工程地点：启东市；

（2）工程规模：估算投资9万元；

（3）工期：30日历天；

（4）质量要求：合格工程；

4.本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5.申请人应当具备的主要资格条件

投标人资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质；并具备安全生产条件，取得有效的安全生产许可证；

拟派项目负责人资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 证）且为投标单位正式人员。

6.以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业、项目负责人的资质等级均须满足招标公告要求；

7.招标文件的获取

有意者请于公告期间在启东市人民政府官网自行下载获取招标文件等资料。

8.投标文件邮寄截止时间和开标时间、地点：

书面投标文件邮寄截止时间为：2024年3月11日14时00分（北京时间）。

开标时间：2024年3月11日14时00分（北京时间）。

开标地点：启东市粮油实业有限公司（启东市公园中路888号）会议室。迟到的投标文件将被拒绝。

9.评标办法：经评审的最低投标价法

10.招标人：启东市粮油实业有限公司

联 系 人：顾所长

联系电话：13962895996

11.招标代理机构：江苏方桂圆工程工程项目管理有限公司

联系人：袁甜甜

联系电话：0513-83351660

启东市粮油实业有限公司

2024年2月28日

第二章  投标须知

一、工程名称：启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程

二、工程概况：启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程，具体详见工程量清单。

三、承包方式：包工包料

四、工程质量标准：合格工程

五、工期：30日历天

六、资金来源：自筹

七、申请人应当具备的主要资格条件（详见第五章资格审查必要合格条件标准）

投标人要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质；并具备安全生产条件，取得有效的安全生产许可证；

拟派项目负责人资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 证）且为投标单位正式人员。

八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。报名费在投标文件中一并提交，每个投标单位为人民币100元，现金。

九、现场踏勘：投标人获取招标文件后，应及时对工程现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和合同所涉及的现场资料，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。本次招标只接受勘察过现场的投标人投标，投标时提供现场勘查承诺函，否则视为无效投标文件。

十、投标文件的组成：

1. 资格审查文件

（1）企业营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）企业安全生产许可证；

（4）项目负责人资质证书和有效的安全生产考核合格证书（B 证）

（5）拟派项目负责人为投标企业正式人员：投标企业所在地社保机构出具的由投标企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（必须体现项目负责人姓名），备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。

（6）现场踏勘承诺函（按照招标文件第四章投标文件格式附件1填写）；

具体要求详见本招标文件第五章中《资格审查必要合格条件标准》；

2．商务标部分包括下列内容：

(1)法定代表人身份证明书和法定代表人身份证正反面复印件（按照招标文件第四章投标文件格式附件2填写，无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）；

(2)法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（按照招标文件第四章投标文件格式附件3填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

(3)投标函（按照招标文件第四章投标文件格式附件4填写）；

(4)已标价的工程量清单（按照招标文件第四章投标文件格式附件5填写）；

十一、履约保证金：合同价的10%。形式：银行汇票或转账或保函。（在签订合同前交至招标人指定账户）履约保证金在工程竣工验收合格并按约扣除相关违约金（如有）后退还（以现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。

若中标人不能按规定提交履约保证金的，招标人将有充分的理由取消其中标资格，给招标人造成损失应当予以赔偿。

十二、最高限价编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（2014）版；

2.《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）；

3.《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009年）；

4.《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增；

材料价格按《启东建设工程造价信息》（2024年第1期）或市场询价；

5.人工单价按苏建函价【2023】63号文执行；

6.采用营改增一般计税方法；

7.税金费率按江苏省住房和城乡建设厅苏建函价【2019】411号；

8.现行的有关工程造价文件。

十三、投标文件的密封和递交

1.投标人应将①资格审查文件（内含一正二副）密封在标有“资格审查文件”的密封袋里；②商务标文件（内含一正二副）密封在标有“商务标”的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标文件字样。③投标报名费单独密封在一个信封内。

2.本项目为不见面开标，投标人无需现场提交投标文件，各潜在投标人在投标截止时间之前自行将投标文件①②③密封后邮寄至江苏省启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，收件人：袁甜甜；联系电话：18505139964。投标文件接收截止时间：2024年3月11日14时00分；以邮件到达指定接收地址为准（只接受顺丰，不接受到付），各投标人应当充分预判因各种因素导致邮件到达滞后情况，提前做好相关准备。迟到的投标文件将被拒绝。

3.本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在2024年3月11日13时30分至14时00分以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加招标代理人QQ（649401681），后由招标代理统一拉入本项目开标群（群名称：开标），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。投标人将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

十四、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，须在2024年3月5日17时30分前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式（不具单位名称）发送至江苏方桂圆工程项目管理有限公司指定邮箱（fgyjszx@163.com）。

十五、最高限价:89983.3元。

十六、评标办法（经评审的最低投标价法）

1.评标程序：资格条件评审—商务标评标—确定中标候选人。

2.资格条件评审

所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查符合性标准的要求对投标人的资格进行审查。

3.商务标评标

（1）只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的评标。

（2）最高限价：89983.3元。

（3）确定有效报价：投标报价低于或等于最高限价的为有效报价（投标报价高于最高限价的作废标处理）；报价保留小数点后两位。

（4）确定中标人及中标价：有效报价中的最低报价者为中标人，中标价为其投标报价。若最低报价有相同者，则由招标人采取现场抽签的方式确定中标人。

4.本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人的排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

十七、付款方式：工程竣工经验收合格后付合同价的75%，竣工验收合格之日起一年后一个月内凭审计单位核定单付至审定价的97%，余款在竣工验收合格之日起两年后一个月内付清。（工程结算审计费用由承包人自行承担）。

十八、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果在相关网站予以公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出30日内，招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

十九、其他

1.对合同中所涉及的内容，未经业主批准同意，乙方擅自变更的，业主有权扣罚工程款，或终止合同，未支付工程款将不予支付。

2.本工程在施工过程中与周边群众矛盾的协调工作及相应发生的所有费用，均由中标单位负责，并不延长施工工期。

3.下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整：

(1) 本工程所有材料、设备的场地租用费用；

(2) 施工临时用电、用水、通讯等设施配套及设备费用；

(3) 施工排水、降水等费用；

(4)施工过程中产生的泥浆、垃圾土、淤泥、余土、建筑垃圾、绿色垃圾等项目的清理、堆放及外运费用；

（5）在工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工所发生的费用（包括停工、窝工所引起的费用）；

（6）各类大型机械的进退场费、安拆费用；

（7）临时设施费，投标人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的各种措施而发生的费用；

（8）使施工现场达到开工要求而发生的工作量及各项措施费；

（9）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用及各种可能因素影响施工所增加的费用；

4.投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价之情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

5.本工程投标报价时不管是否计取了风险费用。合同条款中风险范围内的所有内容，在结算时招标人不再因此支付任何额外费用。

6.特别提醒：投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。由于发包人发布的工程量清单中项目特征描述不完善或错误的或工程量漏算、少算，原则上由投标人在投标时根据现场踏勘情况认真核对及时提出。在招标文件规定的答疑时限内未提出的, 在项目实施过程中发现清单中描述不完善或错误的或工程量漏算、少算，不予调整。

第三章  建设工程施工合同

发包人（全称）：启东市粮油实业有限公司

承包人（全称）：

经发包人自行组织公开招标，本工程由承包人中标实施。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程

工程地点：启东市

二、工程承包范围

启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程，详见工程量清单。

三、合同工期

开工日期： 2024 年    月     日（实际开工时间以开工令为准）

竣工日期： 2024 年    月     日

合同工期总日历天数：   日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格工程。

五、合同价款

金额（大写）：                  (人民币)

（小写）：                 元

本工程采用固定总价方式。合同价包括：招标文件所确定招标范围内相应工程量清单及相关资料包括的全部内容。以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。在项目实施过程中发现由于图纸或技术规范中明确而清单中描述不完善或错误的，不予调整。

六、风险范围包含：（1）本工程市场价格风险及政策性调整风险均由承包人自行承担；

（2）工程量清单中列出的项目及没有列出的措施项目；

（3）发包人引发的工期延误在合同约定工期（以开工令及竣工验收报告日期为准）30%（含30%）以内所造成的相关费用。

风险费用的计算方法：视为投标人已预见此风险并确认足额把此费用计入含有价格的项目中，竣工结算时不作任何调整 。

七、价格调整

- 1.市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

- 2.人工单价波动：不调整。

八、付款方式

工程竣工经验收合格后付合同价的75%，竣工验收合格之日起一年后一个月内凭审计单位核定单付至审定价的97%，余款在竣工验收合格之日起两年后一个月内付清。（工程结算审计费用由承包人自行承担）。

承包单位申请付款的程序应符合发包人的财务规定。

履约保证金在工程竣工验收合格并按约扣除相关违约金（如有）后退还（以现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。

九、隐蔽工程和中间验收

施工单位必须严格执行隐蔽工程验收制度，每道工序合格后报请甲方人员验收，合格后方可进入下道工序施工，否则不予竣工验收。

十、承包人采购材料设备

（一）凡是招标文件规定品牌的材料设备，承包人在采购前，应提供符合规定品牌的样品，发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后承包方方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用。

（二）其它主要材料设备必须具有质保书和出厂合格证，并且在使用前按规定进行检测，经检测合格后，方可使用。

（三）承包人在采购其他材料设备前，应获得发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用 。

否则，所引起的一切后果均由承包人承担。

十一、安全施工

承包人必须做好文明施工、安全生产，承担一切安全、保卫、交通、环卫和施工噪声管理，如发生安全事故，造成一切损失与后果由承包人承担。

十二、工程变更

乙方按甲方提供的有关建设标准具体组织施工。乙方不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经甲方书面认可后实施。

十三、保修期

本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

十四、其它约定

1.下列项目费用由承包人自行考虑，并已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）影响临近居民引起的赔偿费用，临近居民矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用；

（2）大型机械进退费（应考虑招标文件的工期要求投入机械）、垂直运输费；

（3）施工临时用地、临时用电、临时用水、临时排水、临时道路筑拆等费用；

（4）赶工措施费；

（5）与设备供应商之间的协调配合所涉及的所有费用；

（6）其它招标文件中明确由承包人承担的费用；

（7）为完成招标内容，虽招标文件中没有明确，但又必须发生的费用。

2.承包人必须做好现场防尘、防噪音、运输车辆交通安全等工作，满足安全文明工地管理要求，所发生的费用已包含在合同价中，结算时不作调整。

3.项目负责人必须及时掌握国家及省、南通市、启东市消防工程建设的新法规、新规范及新规定，如遇有新法规，必须及时与发包人、总监沟通，在得到发包人、总监的书面确认后，作相应调整；确保工程整体验收一次性顺利通过，所涉及的所有费用均包括在合同价中。

4.为完成本项目，招标文件没有体现的但实际施工时必须发生的费用由承包人自行考虑，并列入合同价，结算时不予调整。

5.对已有的现场条件，符合竣工条件所涉及的所有费用已包含在合同价中，由承包人自行承担，不得要求增加费用。

6.绿化带内不得有建筑垃圾等杂料，否则承担由此造成的一切经济责任。

7.承包人应充分踏勘现场，必要时请随带测量仪器。承包人在报价时应充分考虑现场因素，由于发包人发布的工程量清单中项目特征描述不完善或错误的或工程量漏算、少算，原则上由投标人在投标时根据现场踏勘情况认真核对及时提出。在招标文件规定的答疑时限内未提出的, 在项目实施过程中发现清单中描述不完善或错误的或工程量漏算、少算，不予调整。

8.对拖欠农民工工资的建筑施工企业，行政监管部门给予记不良行为，予以网上公示，并列入建筑领域诚信体系建设“黑名单”，暂停其在本市一定时期投标准入资格。

9.未说明处按工程量清单总说明及合同中相关条款执行。

10.由于承包人违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由承包人承担。

11.因承包人原因导致工期延误

（1）若承包人未按期开工，则按延期每天1000元进行扣款；若超过7天，则按延期每天3000元进行扣款；若超过15天，则发包人有权终止合同。

（2）承包人必须按照合同约定的工期或发包人同意顺延的工期竣工，竣工日期以竣工验收报告日期为准。提前不奖，推迟完成的，按每延误一天1000元进行加罚。在本工程实施过程中，如因承包人原因，导致实际施工进度严重滞后，并经发包人再三友情催告后仍未见效的或延误工期的，发包人视为承包人难于完成本工程，有权终止合同，并由承包人承担由此给发包人造成的损失。

12.承包人必须遵守发包人的工程建设现场管理制度及工程建设隐蔽工程必查项目验收制度。

十五、本合同经双方签字盖章后生效，一式六份，发包人执四份，承包人执二份。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

年   月   日

附件

工 程 质 量 保 修 书

甲方：启东市粮油实业有限公司

乙方：

为保证启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修内容双方约定如下：按建设工程质量条例（国务院第279号令）执行。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对质量保修范围的工程内容实行保修。

质量保修内容的保修期限可自行约定：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；

（3）装修工程为 2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（5）供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2年；

（7）其他项目保修期限约定如下：  本工程整体保修期为2年

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程审定价的3%。

5.2质量保修金的返还：质保期满2年且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内退还质保金（扣除已发生的保修费用）（以上付款均不计利息）。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：         /         。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                            承  包  人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：                法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日                                年     月     日

第四章  投标文件格式

# 封面

正本/副本

（项目名称）

资格审查文件/商务标文件

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

附件1：

现场勘察承诺函

启东市粮油实业有限公司（须盖招标人公章）：

依据贵单位启东市圩角、吕四粮站屋面维修改造工程招标文件的要求。我方已于2024年 月 日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的招标内容、招标要求和工程量等所有情况。

2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解项目情况为由而向招标人提出任何索赔的要求，也不以不了解项目情况为由降低工程质量。

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

年	 月 	日

现场踏勘联系人：顾所长，联系电话：13962895996 ，踏勘时间：8：00-11:30，13:30-17:00。地址：启东市汇龙镇公园中路888号，现场踏勘前须提前联系采购单位负责人，该现场踏勘承诺函必须加盖招标人公章。否则视为无效投标。

附件2：

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。为施工、竣工、保修        （工程名称）       的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖法人章）

日期：       年          月       日

附：法定代表人身份证正反面复印件加盖公章

附件3：

授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的             （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人。代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：               性别            年龄

身份证号码：

单位：              部门：                职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件加盖公章

附件4：

三、 投  标  函

（招标人名称） ：

一、根据已收到的                              工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                           （¥：        元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到                             。

四、如果我单位中标，我单位将在签订合同前向招标人提交合同价10%的履约担保金。

五、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件5：

已标价的工程量清单

工程

投 标 总 价

投标人：                           （单位盖章）

年     月     日

封—3

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |
|  | 时 间： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

扉—3

总  说  明

工程名称：                                                 第       页 共      页

表—01

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表—02

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。                                          表—03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                          表—08

综合单价分析表

工程名称：                     标段：                  第      页  共      页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 管理费和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 管理费和利润 |  |  |
| 人工单价 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  | 未 计 价 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价（元） |  |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |  |  |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |  |  |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。                                                                                            表—11

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第      页 共     页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

表—13

- 资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的有效的法人营业执照 | 企业营业执照原件复印件 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包三级及以上资质 | 有效的企业资质证书原件复印件 |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证原件复印件 |
| 4 | 项目负责人资质等级 | 建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 证） | 注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B 证） |
| 5 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由投标企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发 布之日前三个月内任意一个月的养老保险 缴费证明。 | 养老保险缴费证明（必须体现该人姓名）； 备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。 |
| 6 | 现场踏勘承诺函 | 现场踏勘承诺函（按照招标文件第四章投标文件格式附件1填写） | 本次招标只接受勘察过现场的投标人投标，投标时提供加盖招标人公章的现场勘查承诺函，否则视为无效投标文件。 |
| 备注 | （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，记不良行为一次并网上公示。 （2）上述1-5须提供原件复印件，在复印件上加盖单位公章，否则，资格审查不通过。 （3）上述1～6中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 |  |  |

第六章  工程量清单（另附）